[image: image4.jpg]BRI R E 8RR E HIRAT)

SPIC ALUMINUM & POWER INVESTMENT CO.,LTD



国家电投集团铝电投资有限公司                                         施工询价采购文件（2023版）

[image: image1.jpg]& suna




几内亚维嘉港口股份有限公司

港口休息室建造服务询价采购

Demande de renseignements et approvisionnement pour le service de construction de salons portuaires la 

Guinea Port Verga S.A.

	采  购  人：
	几内亚维嘉港口股份有限公司

	Acheteur：
	Guinea Port Verga S.A.


2025年 12 月

目 录
2第一章 响应人须知


2响应人须知前附表


51.总则


52.询价文件组成


53.评审说明


84.合同签订


9第二章 发包人要求


10第三章 合同


11第四章 响应文件格式


13目  录


14一、法定代表人（单位负责人）身份证明


15二、授权委托书


17三、联合体协议书（如有）


18四、商务和技术偏差表


19五、资格审查资料


21六、近年完成的类似项目情况表


23七、施工组织设计


28八、拟分包项目情况表（如有）


30目  录


31一、响应函


32二、报价格式




响应人须知

Instructions pour les soumissionnaires
响应人须知前附表

Annexe préliminaire des Instructions pour les soumissionnaires
	序号

Nº
	条款名称

Nom de l'article
	编  列  内  容

Contenu
 
	条款号Nº de l'article



	
	采购人

Acheteur
	几内亚维嘉港口股份有限公司

Guinea Port Verga S.A
	1.1.1

	
	项目单位

Société de projet
	几内亚维嘉港口股份有限公司

Guinea Port Verga S.A
	1.1.2

	
	项目名称

Nom du projet
	几内亚维嘉港口股份有限公司港口休息室建造服务

Services de construction de salons portuaires la 

Guinea Port Verga S.A.
	1.1.3

	
	项目地点

Lieu de projet
	几内亚博法省维嘉港口

Port Verga Boffa, République de Guinée
	/

	
	采购范围Champ d’appel d’offres
	建造港口休息室5座，详见第二章委托人要求

Construire et installer 5 salons portuaires, voir le chapitre 2 pour les exigences du client
	1.3

	
	服务期限

Durée du service
	自合同签订之日起至15天 ，详见第二章委托人要求

À compter de la date de signature du contrat jusqu'à 15 jours, voir Chapitre 2 'Exigences du Donneur d'Ordre'
	1.4

	
	质量标准

Standard de qualité
	满足甲方要求，港口休息室符合现场作业环境及工作要求。详见第二章供货要求
Répondre aux exigences du Client, le local de repos portuaire est conforme à l'environnement opérationnel sur site et aux exigences de travail. Voir le Chapitre 2 pour les détails des fournitures. 
	1.5

	
	报价方式Méthode de cotation
	固定总价Prix total fixe
	1.6

	
	付款方式

Mode de paiement
	服务人完成全部5座休息室建造安装服务，并经委托人验收合格后，服务人开具100%合同价款的有效发票后委托人支付95%合同款，剩余5%质保金在验收合格满一年后支付。详见第三章合同中的付款方式。

Une fois la construction et l'installation des cinq salons terminées et après réception par le Client, le Prestataire établira une facture valable correspondant à 100 % du prix du Contrat, et le Client paiera 95 % du prix du Contrat. Les 5 % restants constitueront un dépôt de garantie un an après la réception. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux conditions de paiement au chapitre 3 du Contrat.
	1.7

	
	评审办法

Méthodologie d'évaluation
	经评审的最低价法

Méthode de l'offre économiquement la plus avantageuse 
	3.4

	
	响应人资质条件、能力和信誉
	资质要求

Exigences de qualification
	1.具有独立订立合同的资格；

2.中国注册的公司需要建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上或建筑工程施工总承包叁级及以上资质；需取得安全生产许可证。
3.几内亚注册的公司营业执照范围应包含建筑工程或室内安装，并提供NIF号、增值税税号。 

1. Être habilitée à conclure des contrats de manière indépendante ;

2. L'entreprise chinoise soumissionnaire doit posséder une qualification de niveau 3 ou supérieur pour la maîtrise d'œuvre de projets de structures métalliques et doit réaliser des projets dans le cadre de son champ d'activité.

3.Le certificat d'immatriculation commerciale de l'entreprise enregistrée en Guinée doit couvrir les activités de construction de bâtiments ou d'installation en intérieur, et fournir le numéro NIF ainsi que le numéro de TVA.
	1.8

	
	
	业绩要求

Exigences de performance
	提供2022年12月1日至投标截止之日，至少1个已完成的活动板房或类似供货业绩（提供合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页）

Fournir, pour la période allant du 1er décembre 2022 jusqu'à la date limite de soumission des offres, au moins une référence d’un projet achevé de fourniture de maisons préfabriquées ou similaire. (Les copies scannées des contrats fournies doivent inclure au minimum : la page des signatures et sceaux des parties acheteur et vendeur, la date de signature du contrat, ainsi qu’une page contenant les informations clés relatives aux exigences de la référence.)
	

	
	
	信誉要求

Exigences en matière de réputation
	1.未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

2.近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。

3.未列入铝电公司供应商不良行为处置名录内。

1.Ne pas figurer sur la liste des débiteurs défaillants publiée par la Cour populaire suprême sur le site 'Credit China' (www.creditchina.gov.cn)

2.Il n'y a pas eu, au cours des 36 derniers mois, de cas de fraude pour remporter l'appel d'offres, de rupture grave de contrat ou d'annulation de contrat de sa propre responsabilité.

3.Non inclus dans la liste de l'élimination des mauvais comportements par les sociétés en aluminium et en électricité
	

	
	
	其他要求

Autres exigences
	1.经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

2.近36个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，近18个月在集团系统内未发生人身死亡事故。

1.Bonne situation de l'entreprise. Ne pas être en état de cessation d'activité, de reprise de biens, de gel ou de faillite.

2.Aucun accident majeur ou supérieur à la responsabilité en matière de sécurité de la production au cours des 36 derniers mois, et aucun accident mortel personnel dans le système de l'entreprise du groupe au cours des 18 derniers mois.
	

	
	是否接受联合体报价Accepter ou non l'offre conjointe
	(不接受 non-acceptation

□接受，应满足下列要求：
	1.9

	
	踏勘现场

une enquête sur place
	(不组织inorganisé

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：
	1.10

	
	响应人提出问题的截止时间

Date limite de soumission des questions par les répondants
	报价截止日期24小时以前，将需澄清问题电子版（可编辑）发至国家电投电子商务平台（https://ebid.espic.com.cn）或SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com。
Envoyer les questions nécessitant clarification par voie électronique (format modifiable) au plus tard 24 heures avant la date limite de soumission des offres, à l'adresse suivante 

Plateforme électronique SPIC : https://ebid.espic.com.cn
Email : SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com

	/

	
	采购人书面澄清

Précisions écrites de l'acheteur
	采购人对要求澄清问题的合理部分予以答复，并将电子版澄清答复文件上传至国家电投电子商务平台（https://ebid.espic.com.cn）或SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com。采购人书面要求响应人澄清的问题，响应人应在收到澄清文件按规定时间回复。

Le maître d'ouvrage répondra aux demandes de clarification jugées pertinentes et publiera les réponses électroniques sur

La plateforme e-commerce SPIC : https://ebid.espic.com.cn
Email : SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com
Pour toute demande de clarification émanant du maître d'ouvrage, le soumissionnaire devra fournir une réponse écrite dans le délai prescrit après réception du document.
	/

	
	实质性要求和条件Exigences et conditions de fond
	详见采购文件中“*”条款，不响应的将否决报价。

Voir la clause « * » dans les documents d'appel d'offres pour plus de détails ; les offres seront rejetées si elles ne sont pas conformes.
	/

	
	响应人拟分包的工作Répondre aux travaux de sous-traitance
	(不允许

□允许，分包内容要求：

分包金额要求：

对分包人的资质要求：

(Non autorisé 

□ Exigences de contenu sous-traitant: SUMPRACTION DES SUBSTRUSTRATION: Exigences de qualification pour les sous-traitants:
	/

	
	报价有效期

Période de validité du devis
	自规定的报价截止日期后90天

90 jours à compter de la date de clôture spécifiée de l'offre
	/

	
	签字或

盖章要求

Signature ou

Exigences relatives au cachet
	按照本采购文件的相关要求和规定在封面、表格、证明材料、其他材料等相关位置加盖单位章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

Conformément aux exigences et dispositions pertinentes du présent document de passation de marché, dans la couverture, les formulaires, les documents justificatifs, les autres documents et les autres emplacements pertinents, le cachet de l'unité, la signature ou le cachet du représentant légal ou de son mandataire sont apposés.
	/

	
	最高限价

prix du plafond
	(不设置non paramétré

□设置，最高限价：
	/

	
	报价截止时间

Délai de soumission
	以平台公告为准。

Sous réserve de l'annonce de la plateforme.
	/

	
	递交响应文件地点Lieu de dépôt des documents de réponse
	国家电投电子商务平台（https://ebid.espic.com.cn）或SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com。
La plateforme e-commerce SPIC : https://ebid.espic.com.cn
Email : SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com
	/

	
	成交候选人公告媒介Médias pour l'annonce des candidats retenus


	国家电投电子商务平台（https://ebid.espic.com.cn）或采购人公司公告栏

La plateforme e-commerce SPIC : https://ebid.espic.com.cn
Ou Tableau d’affichage de l’entreprise de l’acheteur
	/

	
	响应文件开启

Ouverture du fichier de réponse
	(公开询价，在规定截止时间若应答人为两个时，评审小组可继续按照原程序进行询价，若应答人为一个时，可转为直接采购；或终止后重新采购。

(Pour les appels d'offres publics, le panel d'évaluation peut poursuivre l'appel d'offres conformément à la procédure initiale s'il y a deux répondants à la date limite spécifiée, ou passer à la passation directe de marchés s'il n'y a qu'un seul répondant, ou encore mettre fin à l'appel d'offres et procéder à une nouvelle passation de marchés.

□邀请询价，在规定截止时间若应答人为两个或一个时，终止本次询价活动。

□Invitation à demander des offres et clôture de l'appel d'offres s'il y a deux ou un répondant à la date limite spécifiée.
	/

	
	成交服务费

Frais de service de transaction
	无 Aucun
	/

	
	其他内容

Autres contenus
	1.响应文件按技术、商务部分（也称文件A）和价格部分（也称文件B）须分开编制，单独上传，详细要求见第四章响应文件格式。

2.响应文件为PDF文件，当采购系统报价与响应文件B中报价汇总表总金额之间有差异时，以PDF文件为准；所有报价价格表须同时提供Word或Excel格式文件。

3.响应文件命名统一采用如“公司名称+××项目响应文件A”、“公司名称+××项目响应文件B”方式。

4.采购监督邮箱： yuhaoling@spic.com.cn

1) Les documents de réponse concernant la partie technique et commerciale (également appelée document A) et la partie relative au prix (également appelée document B) doivent être préparés séparément et téléchargés séparément ; voir le chapitre IV pour les exigences détaillées concernant le format des documents de réponse.

2) Fichier de réponse pour le fichier PDF, lorsque l'offre du système de passation de marchés et le fichier de réponse B dans le tableau récapitulatif du montant total de la différence entre le fichier PDF prévalent ; tous les devis doivent être fournis en même temps que la liste des prix en format Word ou Excel.

3. unité de dénomination des fichiers de réponse, telle que « nom de l'entreprise + xxx fichier de réponse au projet A », « nom de l'entreprise + xxx fichier de réponse au projet B ».

4) Boîte aux lettres de supervision des marchés publics : yuhaoling@spic.com.cn
	/


1.总则
1.1 定义

1.1.1采购人：见响应人须知前附表。
1.1.2项目单位：见响应人须知前附表。

1.1.3项目名称：见响应人须知前附表。
1.1.4响应人：参与本项目竞争的法人或其它组织

1.1.5成交人：最终被授予合同的响应人。
1.2 项目概况

本项目询价范围为本采购文件规定的，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及设计、技术资料和技术服务等。具体内容详见技术部分有关规定。
1.3采购范围：见响应人须知前附表。
1.4计划工期：见响应人须知前附表。
1.5质量标准：见响应人须知前附表。
1.6承包方式：见响应人须知前附表。
1.7付款方式：见响应人须知前附表。
1.8响应人资质条件、能力和信誉：见响应人须知前附表。

1.9是否接受联合体报价：响应人须知前附表规定接受联合体报价的，除应符合响应人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中报价。
1.10 踏勘现场

1.10.1 响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按响应人须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。 
1.10.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。
1.10.3 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

2.询价文件组成

询价文件用以阐明采购范围，介绍基本的询价程序，提供相应的合同条款，提纲见目录。
响应人应认真阅读询价文件中所有的须知、格式、条款、技术要求和其它资料。如果响应人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价文件在各方面都做出实质性响应而导致其报价被拒绝，该责任由响应人承担。
3.评审说明

3.1 评审小组

评审小组由采购人、项目有关专业专家组成。
3.2 评审原则

1.1评审将遵循公平、公正、科学、择优的原则对所有响应人的响应文件进行评估。
1.2评审按照询价文件的规定的要求、条件、评审因素进行。
1.3响应文件应实质上响应询价文件的要求，不得有显著的差异或保留。响应人如对询价文件的某些条款、条件和规定持有异议或保留，应明确提出依据和对应的建议，评审小组将根据其合理程度予以评价。
3.3 评审澄清

3.3.1 评审小组对响应文件中不满足询价文件要求、不清楚、不明确之处进行专门标注和记录，整理出需要响应人澄清的问题。
3.3.2评审小组可针对响应文件中含义不明确或前后说法不一或明显笔误的内容要求响应人澄清。响应人应将书面答复签字/盖章后通过采购平台上传。
3.3.3 澄清文件作为响应文件的有效的补充文件。响应人不得超出原询价文件的范围或对原响应文件内容作实质性修改。
3.3.4评审小组不接受响应人的主动澄清。
3.4 评审方法

3.4.1报价复核：对各有效响应文件的报价按询价文件规定的修正原则进行算术性复核，确定修正后的评审价格。
3.4.2主要单价因素分析：对各有效响应文件报价中的单价进行分析，检查是否有明显不合理的单价；检查主要单价因素是否有明显错误。
3.4.3评审小组将根据响应人须知前附表中资质要求和第四章响应文件构成规定提供的文件采用最低评审价法，即在综合考虑技术、商务定性的基础上，评审小组按评审价格由低至高的顺序确定排名，最低评审价为首选候选人，次低价者为备选候选人。
3.4.4本项目不一定授给最低报价者，对询价采购结果不负责解释，最低报价不是被授予合同的保证。

1. généralités

1.1 Définitions

1.1.1 Acheteur : voir le Calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires.

1.1.2 Unité de projet : voir le Programme préliminaire d'instructions aux soumissionnaires.

1.1.3 Titre du projet : voir le Programme préliminaire d'instructions aux soumissionnaires.

1.1.4 Répondant : personnes morales ou autres organisations concourant pour le projet.

1.1.5 Répondant retenu : le répondant qui se voit finalement attribuer le contrat.

1.2 Aperçu du projet

Le champ d'application de l'appel d'offres pour ce projet est tel que spécifié dans le présent document de passation de marchés, et comprend également tous les matériaux, pièces de rechange, outils spéciaux et consommables nécessaires, ainsi que la conception, les informations techniques et les services techniques. Pour plus de détails, voir les dispositions pertinentes dans la section technique.

1.3 Portée de la passation de marchés : voir le calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires.

1.4 Période de service : voir le calendrier préliminaire des instructions aux répondants.

1.5 Norme de qualité : voir le calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires.

1.6 Méthode de cotation : voir le calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires.

1.7 Mode de paiement : voir le calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires.

1.8 Conditions de qualification, capacité et réputation du soumissionnaire : voir le pré-cahier des charges des soumissionnaires.

1.9 Acceptation ou non de l'offre de consortium : le calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires stipule qu'en cas d'acceptation de l'offre de consortium, outre les exigences du calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires, les dispositions suivantes doivent être respectées : 

(1) Toutes les parties du consortium signent un accord de consortium conformément au format fourni dans les documents de passation de marché, spécifiant le chef de file du consortium et les droits et obligations de chaque partie ;

(2) Dans le cas d'un consortium formé par des unités de la même profession, le niveau de qualification est déterminé en fonction de l'unité ayant le niveau de qualification le moins élevé ;

(3) Chaque partie du consortium n'est pas autorisée à faire des offres en son nom propre dans le cadre de ce projet de passation de marché, ni à participer à d'autres consortiums.

1.10 Visite du site

1.10.1 S'il est stipulé dans le Calendrier préliminaire des Instructions aux soumissionnaires qu'un site d'embarquement doit être organisé, l'Acheteur organise une visite du site du projet à l'intention des soumissionnaires à la date et au lieu stipulés dans le Calendrier préliminaire des Instructions aux soumissionnaires. 

1.10.2 Les soumissionnaires prennent à leur charge les dépenses engagées pour l'inspection du site.

1.10.3 Le soumissionnaire est responsable de toute blessure ou décès de personnes et de tout dommage matériel survenant lors de la visite du site, sauf pour des raisons imputables à l'acheteur.

1.10.4 Le site et l'environnement présenté par l'acheteur lors de la visite du site sont destinés à servir de référence au soumissionnaire pour la préparation du document de réponse, et l'acheteur n'est pas responsable du jugement et de la prise de décision du soumissionnaire à cet égard.

2) Composition du document d'appel d'offres

Le document d'appel d'offres sert à clarifier la portée du marché, à présenter la procédure de base de l'appel d'offres et à fournir les conditions contractuelles correspondantes, dont les grandes lignes sont présentées dans le catalogue.

Les soumissionnaires doivent lire attentivement toutes les instructions, formulaires, clauses, exigences techniques et autres informations contenues dans le document d'appel d'offres. Si un soumissionnaire ne soumet pas toutes les informations requises par le document d'appel d'offres, ou soumet des informations qui ne répondent pas substantiellement au document d'appel d'offres à tous égards, entraînant le rejet de son offre, le soumissionnaire en portera la responsabilité.

3. description de l'accréditation

3.1 Comité d'évaluation

Le panel d'évaluation est composé de l'acheteur et des experts professionnels concernés par le projet.

3.2 Principes d'évaluation

3.2.1 L'évaluation suivra les principes d'équité, d'impartialité, de science et de méritocratie dans l'évaluation des documents de réponse de tous les répondants.

3.2.2 L'évaluation sera menée conformément aux exigences, conditions et facteurs d'évaluation spécifiés dans les documents de l'appel d'offres.

3.2.3 Les documents de réponse doivent répondre de manière substantielle aux exigences des documents du RFQ sans différences ou réserves significatives. Si un soumissionnaire a des objections ou des réserves à l'égard de certains termes, conditions et dispositions du document d'appel d'offres, il doit en indiquer clairement les raisons et les propositions correspondantes, qui seront évaluées par l'équipe d'évaluation en fonction de leur degré de vraisemblance.

3.3 Évaluation des clarifications

3.3.1 L'équipe d'évaluation marque et enregistre spécialement les points des documents de réponse qui ne répondent pas aux exigences des documents de l'appel d'offres, ou qui ne sont pas clairs ou ambigus, et rassemble les questions qui doivent être clarifiées par les répondants.

3.3.2 Le panel d'évaluation peut demander au répondant de clarifier le contenu du document de réponse dont le sens n'est pas clair ou qui est incohérent ou qui contient une erreur d'écriture évidente. Le soumissionnaire signe/estampille la réponse écrite et la télécharge via la plateforme de passation de marchés.

3.3.3 Le document de clarification est valable en tant que document complémentaire au document de réponse. Les soumissionnaires ne doivent pas aller au-delà de la portée du document original de l'appel d'offres ou apporter des modifications substantielles au contenu du document de réponse original.

3.3.4 Le panel d'évaluation n'acceptera pas de clarifications non sollicitées de la part du soumissionnaire.

3.4 Méthode d'évaluation

3.4.1 Examen du devis : le devis de chaque document de réponse valide sera examiné de manière arithmétique conformément aux principes d'amendement stipulés dans le document d'appel d'offres, et le prix d'évaluation modifié sera déterminé.

3.4.2 Analyse des principaux facteurs de prix unitaires : analyse du prix unitaire dans l'offre de chaque document de réponse valide, vérification de l'absence de prix unitaires manifestement déraisonnables ; vérification de l'absence d'erreurs manifestes dans les principaux facteurs de prix unitaires.

3.4.3 Le comité d'évaluation adoptera la méthode du prix évalué le plus bas sur la base des documents fournis dans les exigences de qualification du calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires et des dispositions du chapitre 4 sur la composition des documents de réponse, c'est-à-dire que, sur la base d'un examen complet des qualifications techniques et commerciales, le comité d'évaluation déterminera le classement des prix évalués dans l'ordre du plus bas au plus élevé, le prix évalué le plus bas étant le candidat préféré, et le deuxième plus bas étant le candidat alternatif.

3.4.4 Le projet n'est pas nécessairement attribué au soumissionnaire le moins disant, et il n'est pas responsable de l'interprétation des résultats de l'appel d'offres ; l'offre la plus basse n'est pas une garantie d'attribution du contrat.

3.5评审表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1.1
	形式评审标准

Critères d'évaluation formels
	响应人名称

Nom du demandeur
	与营业执照、资质证书一致

Cohérence avec la licence d'exploitation et le certificat de qualification

	
	
	响应函签字盖章

Signature et cachet de la déclaration
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

Signé ou tamponné par le représentant légal ou son mandataire.

	
	
	响应文件格式

Format du document de réponse
	符合第四章“响应文件格式”的规定

Respect des dispositions du chapitre IV, « Format des documents de réponse ».

	
	
	报价唯一

Citation Unique
	只能有一个有效报价

Il ne peut y avoir qu'une seule offre valable

	1.1.2
	串标审查Examen des appels d'offres collusoires


	不同响应人的响应文件是否由同一单位或者个人编制

Les documents de réponse ont-ils été préparés par la même entité ou personne pour chaque répondant 
	评审组审核电子版响应文件的编辑作者是否为特定的同一个人，机器自动赋予的通用名称除外。

L'équipe d'évaluation vérifie si l'auteur éditorial du document de réponse électronique est la même personne de manière spécifique, à l'exception des noms génériques attribués automatiquement par la machine.

	
	
	不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜

Différents intervenants confient à la même unité ou au même individu le soin de traiter les questions relatives à l'intervention
	由采购项目经理在网上查询不同响应人购买响应文件的联系人是否相同、联系电话是否为相同，邮箱是否相同。与其它响应人响应文件上传IP地址是否相同Le gestionnaire du projet de passation de marchés vérifiera en ligne si la personne de contact pour l'achat des documents de réponse auprès des différents soumissionnaires est la même, si le numéro de téléphone de contact est le même et si l'adresse électronique est la même. si l'adresse IP pour le téléchargement des documents de réponse avec d'autres soumissionnaires est la même.



	
	
	不同响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人
	审查项目组织机构管理人员是否有成员为同一人。

Vérifier si l'un des responsables de l'organisation du projet appartient à la même personne.

	
	
	不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异

Les documents de réponse des différents répondants sont inhabituellement cohérents ou les citations de réponse sont régulièrement différentes.
	对各响应人的技术、商务、报价文件的一致性进行审查，文字、标点符号、页码等是否呈规律性一致，错误是否呈规律性一致。

La cohérence des documents techniques, commerciaux et de cotation de chaque répondant est examinée pour vérifier la régularité du texte, de la ponctuation et de la numérotation des pages, ainsi que la régularité des erreurs.

	
	
	不同响应人的响应文件相互混装

Mélange de documents de réponse provenant de différents répondants
	查询上传的响应文件电子版是否混装

Demander si la version électronique téléchargée du document de réponse est mixte ou non

	
	
	串通响应等违法行为评审条件

Conditions d'évaluation des réponses collusoires et autres infractions
	除国家招标投标法、招标投标法实施条例等规定外，不同响应人的响应文件出现以下情形的，视为响应人串通投标：

1.不同响应人使用相同IP地址上传响应文件；

2.不同响应人购买响应文件人员姓名或联系方式相同。

Outre les dispositions de la loi sur les appels d'offres et les adjudications de l'État et les règlements d'application de la loi sur les appels d'offres et les adjudications, les documents de réponse de différents soumissionnaires seront considérés comme des offres collusoires si les circonstances suivantes se produisent :

1. différents soumissionnaires utilisent la même adresse IP pour télécharger les documents de réponse

2. différents soumissionnaires achètent des documents de réponse avec le même nom ou les mêmes coordonnées.

	
	
	无效响应条件

Conditions de réponse non valides
	除国家招标投标法、招标投标法实施条例等规定外，不同响应人的响应文件出现以下情形的，视为无效投标：

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应或者未划分标段的同一采购项目响应。单位负责人是指法定代表人。

Outre les dispositions de la loi sur les appels d'offres et des règlements d'application de la loi sur les appels d'offres, les documents de réponse de différents soumissionnaires seront considérés comme des offres non valables dans les cas suivants :

Le responsable de l'unité est la même personne ou des unités différentes ayant des relations de contrôle ou de gestion ne peuvent pas participer à la réponse à un même projet ou à la réponse à un même projet de passation de marchés qui n'a pas été divisé en segments d'appel d'offres. Le responsable de l'unité est le représentant légal.

	1.1.3
	资格评审标准

Critères d'éligibilité
	营业执照

licence d'exploitation
	具备有效的营业执照

Disposer d'une licence d'exploitation en cours de validité

	
	
	资质要求Exigences de qualification
	符合第一章“响应人须知”第1.8项规定

Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.8.

	
	
	项目经理

Chef de projet
	符合第一章“响应人须知”第1.8项规定

Conforme à la section 1.8 du chapitre 1, « Informations destinées aux répondants ».

	
	
	业绩要求

Exigences de performance
	符合第一章“响应人须知”第1.8项规定

Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.8.

	
	
	信誉要求

Exigences en matière de réputation
	符合第一章“响应人须知”第1.8项规定

Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.8.

	
	
	其他要求

Autres exigences
	符合第一章“响应人须知”第1.8项规定

Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.8.

	
	
	联合体响应人

Consortium Répondant
	符合第一章“响应人须知”第1.9项规定

Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.9.

	
	
	响应人不得存在的情形

Circonstances qui ne doivent pas exister pour le défendeur
	符合询价文件规定

Conformité aux dispositions du document d'appel d'offres

	1.1.4
	响应性评审标准

Critères d'évaluation de la réactivité
	响应报价

Répondre aux offres
	符合询价文件规定

Conformité aux dispositions du document d'appel d'offres

	
	
	响应内容

Contenu de la réponse
	符合第一章“响应人须知”第1.3项规定

Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.3.

	
	
	工期

Période         de construction
	符合第一章“响应人须知”第1.4项规定

Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.4.

	
	
	工程质量

Qualité technique
	符合第一章“响应人须知”第1.5项规定

Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.5.

	
	
	报价有效期

Période de validité du devis
	符合第一章“响应人须知”规定

Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux répondants ».

	
	
	权利义务

droits et obligations
	符合第三章“合同条款”规定

Conformité avec le chapitre III, « Conditions du contrat »

	
	
	已标价工程量清单

Devis quantitatif chiffré
	符合“工程量清单”给出的范围及数量

Conformément à la portée et aux quantités spécifiées dans le devis quantitatif

	
	
	技术标准和要求


	符合第二章“发包人要求”规定

	
	
	……
	……

	1.1.5
	技术评审标准


	质量措施

Normes et exigences techniques
	对采购人有质量承诺，质量目标响应采购文件规定；质量保证措施可靠、明确、合理、可行，消除质量通病的措施明确、可行

L'entité adjudicatrice doit fournir un engagement en matière de qualité, avec des objectifs de qualité alignés sur les exigences du dossier d'appel d'offres. Les mesures d'assurance qualité doivent être fiables, explicites, raisonnables et réalisables, tandis que les mesures visant à éliminer les défauts de qualité courants doivent être clairement définies et réalisables.

	
	
	安全及文明施工措施

Mesures de sécurité et de construction civilisée
	安全目标响应采购文件规定；安全管理、安全技术、文明施工保障等措施可靠、可行，杜绝习惯性违章措施有针对性

Les objectifs en matière de sécurité doivent être conformes aux exigences des documents d'appel d'offres ; les mesures relatives à la gestion de la sécurité, à la technologie de sécurité et aux garanties de construction civilisée doivent être fiables et réalisables, avec des mesures ciblées visant à éliminer les violations habituelles.

	
	
	网络进度

Progrès du réseau
	工期满足采购文件要求

La période de construction doit être conforme aux exigences des documents d'appel d'offres.

	
	
	施工机械、设备配置

Configuration des machines et équipements de construction
	投入本项目设备，满足工程施工需要、配备合理

L'équipement utilisé pour ce projet doit être déployé de manière à répondre aux exigences de construction et être configuré de manière appropriée.

	
	
	劳动力计划

Programme relatif à la main-d'œuvre
	人员调配充足、结构合理、满足施工进度需要；

Le déploiement du personnel est adéquat, structurellement solide et répond aux exigences du calendrier de construction ;

	
	
	管理制度及现场组织机构设置

Système de gestion et structure organisationnelle sur site
	管理制度全面、保证措施有效，现场组织机构设置合理、层次清晰、职责明确

Le système de gestion est complet et les mesures de sauvegarde sont efficaces. La structure organisationnelle sur place est raisonnablement établie, avec des niveaux hiérarchiques clairs et des responsabilités bien définies.

	
	
	项目经理经历

Expérience en tant que chef de projet
	满足采购文件工程业绩要求的工程项目经理履历

CV de chef de projet Respect des exigences techniques énoncées dans les documents d'appel d'offres

	条款号

Numéro de clause
	量化因素

Facteurs quantitatifs
	量化标准

Normes quantitatives

	1.2
	详细评审标准Critères d'évaluation détaillés

	单价遗漏

Omission du prix unitaire
	以该项有效响应人最高单价计入

Le prix unitaire le plus élevé de l'enchérisseur valide sera enregistré.

	
	
	……
	……


【编注：根据采购情况，可对上述表中内容进行调整】
4.合同签订

评审小组完成询价采购情况的书面报告，经相应管理机构批准后，由采购机构通过采购平台向成交供应商发出成交通知。成交通知作为合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律约束力。
成交通知发出后，成交供应商放弃成交项目的，依据铝电公司供应商管理办法处理。
signature du contrat

Une fois que le groupe d'évaluation a rédigé un rapport écrit sur l'état d'avancement de la passation de l'appel d'offres et que l'organe directeur correspondant a donné son approbation, l'organisation adjudicatrice envoie un avis de transaction au fournisseur retenu par l'intermédiaire de la plateforme de passation de marchés. En tant que partie intégrante du contrat, l'avis de transaction est juridiquement contraignant pour l'acheteur et le fournisseur retenu.

Si le fournisseur retenu abandonne le projet après l'émission de l'avis de transaction, il sera traité conformément aux mesures de gestion des fournisseurs de la société Aluminium & Electricity Compan

发包人要求

工程概况

1气候情况

承包人根据本技术文件所介绍的使用环境，并结合自身产品的特点向招标方提供合格优质的产品，若有冲突之处请及时向发包人提供书面澄清。

气温

本工程所在区域为沿海地区热带季风气候。

年平均气温


  26.4℃

年平均最高气温

  29.9℃

年平均最低气温

  2.9℃

极端最高气温

  36.4℃

极端最低气温

  17.2℃

博凯（BOKE）

年平均气温            27.3℃

年平均最高气温        33.3℃

年平均最低气温        21.4℃

气温变化：该区月温差较小，昼夜温差较大。白天日照强烈，气温很高，夜间温度较低；日平均气温27.3°C。一般下午14点到16点气温最高，旱季最高温度可达49°C，下午17点以后气温开始迅速下降，到晚上20点气温可降至25°C以下，昼夜最大温差可达30°C以上。
2降水
该地区年降水量大，但分布很不均匀。全年降水主要集中在雨季（5月-10月），占全年降水量的96%，其中7、8月份雨量最多，而旱季（11月-次年4月）几乎无雨。根据一年观测结果，最大时降水量42mm，最大日降水量120mm，最大月降水量557mm，年降水量1929mm。
3相对湿度：最大湿度为100%，最小湿度为18%；年平均湿度为82.6%。

工程规模和主要特征

开展5套折叠板房等附属设施采购、运输、施工安装工作。折叠板房展开尺寸（不低于）：长5.8m×宽2.4m×高2.5m，全钢+密封设计，防风防雨；配置：防盗门+双窗+防火保温墙+防水地板；电路：插座+空调孔+LED灯+漏电保护器；具体采购范围如下：

	序号
	名称
	规格要求
	单位
	数量
	备注

	1
	休息室建造
	5套折叠板房（尺寸长5.8m×宽2.4m×高2.5m）的采购、运输、施工安装。
	座
	5
	


质量技术标准和要求

3.1一般要求

3.1.1 承包人建造的休息室，应是合格可靠的，符合现场作业环境及工作要求。

3.1.2 考虑现场作业环境，门窗的外观及封闭性良好。 

3.1.3 若承包人建造的休息室或电气设备质量不合格，承包人应在一周内完成更换，以满足生产需求。
3.1.4 承包人需自行解决项目期间的工作人员吃饭、住宿事宜，相关费用及责任由承包人承担。

3.1.5 承包人应根据发包人相关制度，办理进场手续。

3.2服务进度

3.2.1 合同签订后15天完成施工。

3.3.2本次休息室相关技术指标及质量应符合行业标准
四、承包方式

    承包方以固定总价形式，承包本工程所需5座休息室的的材料采购、运输、装卸、安装施工、辅助设施接入、验收、保修期内维修服务等全部内容，并承担所有费用和风险，直至最终按约定标准交付使用。
五、工期要求

    合同签订之日起15日
六、安全文明施工要求
     建立高效的组织机构，明确各成员职责。严格把控进度，制定合理计划并设关键节点，运用有效措施保障按时完工。高度重视质量，确定质量目标与检验标准，构建完善质量保证体系。强化安全管理，确立安全目标，落实安全责任，实施防护与培训措施并做好应急预案。精细投资控制，明确控制目标和支付方式，严控各环节费用。同时，遵循法律法规，确保项目合法合规推进人员配置

七、其他

    本工程包含折叠房及其附属设施的运输、施工安装等其他完成本项目的全部费用。

Chapitre II – Exigences du Maître d’Ouvrage
I. Présentation générale du projet
Conditions climatiques
Le soumissionnaire devra, en fonction des conditions d’utilisation décrites dans le présent document technique et en tenant compte des caractéristiques de ses produits, fournir au Maître d’Ouvrage des produits conformes et de haute qualité. En cas de divergence avec les présentes exigences, le soumissionnaire devra en informer le Maître d’Ouvrage par écrit pour clarification.

Températures
Zone côtière à climat tropical de mousson.

Température annuelle moyenne : 26,4 ℃

Température annuelle moyenne maximale : 29,9 ℃

Température annuelle moyenne minimale : 2,9 ℃

Température extrême maximale : 36,4 ℃

Température extrême minimale : 17,2 ℃

Boké (BOKE)
Température annuelle moyenne : 27,3 ℃

Température annuelle moyenne maximale : 33,3 ℃

Température annuelle moyenne minimale : 21,4 ℃

Variations : faible amplitude thermique mensuelle, mais grande différence jour/nuit. Température diurne très élevée (jusqu’à 49 ℃ en saison sèche) et baisse rapide après 17h, pouvant descendre en dessous de 25 ℃ le soir ; amplitude thermique journalière maximale supérieure à 30 ℃.

Précipitations
Forte pluviométrie annuelle (1 929 mm) avec distribution très inégale.

Saison des pluies (mai à octobre) : 96 % des précipitations annuelles, avec un maximum en juillet et août.

Saison sèche (novembre à avril) : presque pas de pluie.

Précipitations maximales :

Horaire : 42 mm

Quotidienne : 120 mm

Mensuelle : 557 mm

Humidité relative
Maximum : 100 %

Minimum : 18 %

Moyenne annuelle : 82,6 %

Échelle du projet et principales caractéristiques
Cette fois, il est acheté et installé pour le salon bâbord, comprenant 3 salons d’une longueur de 6000 mm * largeur de 3000 mm, d’une hauteur de 2800 mm, et deux salons de 3000 mm * largeur de 3000 mm, une hauteur de 2800 mm。

II. Envergure de l'ingénierie et caractéristiques principales
Mise en œuvre des achats, du transport, ainsi que de la construction et de l'installation de 5 unités de maisons pliantes et d'autres équipements auxiliaires. Les dimensions déployées des maisons pliantes doivent être au minimum de : longueur 5,8 m × largeur 2,4 m × hauteur 2,5 m. Elles sont entièrement en acier avec une conception étanche, résistantes au vent et à la pluie. Équipements inclus : porte anti-effraction + double fenêtre + mur isolant ignifuge + plancher imperméable. Installation électrique : prises de courant + orifice pour climatiseur + éclairage LED + disjoncteur différentiel. Le champ d'achat spécifique est le suivant :

	1
	Construction salle repos
	Achat, transport, installation et construction de 5 unités de maisons pliantes (dimensions : 5,8 m de longueur × 2,4 m de largeur × 2,5 m de hauteur).
	U
	5
	


III. Normes et exigences techniques de qualité

3.1 Exigences générales
3.1.1 Les salles de repos construites par l'Entrepreneur doivent être conformes, fiables, adaptées à l'environnement de travail sur site et répondre aux exigences opérationnelles.
3.1.2 Compte tenu de l'environnement de travail sur site, les portes et fenêtres doivent présenter une bonne apparence et une bonne étanchéité.
3.1.3 Si une salle de repos ou un équipement électrique construit/fourni par l'Entrepreneur n'est pas conforme aux normes de qualité, l'Entrepreneur devra procéder à son remplacement dans un délai d'une semaine afin de répondre aux besoins de la production.
3.1.4 L'Entrepreneur est responsable de l'organisation des repas et du logement de son personnel pendant la durée du projet. Les frais et responsabilités associés sont à sa charge.
3.1.5 L'Entrepreneur doit accomplir les formalités d'accès au site conformément aux procédures établies par le Maître d'ouvrage.

3.2 Délais de service
3.2.1 La construction doit être achevée dans un délai de 15 jours à compter de la signature du contrat.
3.3.2 Les spécifications techniques et la qualité des salles de repos doivent être conformes aux normes en vigueur dans le secteur.

IV. Mode de gestion contractuelle (Modalité du contrat)
L'Entrepreneur s'engage, pour un prix forfaitaire global fixe, à exécuter l'intégralité des travaux concernant les 5 salles de repos, incluant notamment : l'approvisionnement des matériaux, le transport, le chargement/déchargement, l'installation et la construction, le raccordement des équipements auxiliaires, les réglages, la mise en service, la réception, ainsi que les services de maintenance pendant la période de garantie. Il supportera tous les coûts et risques associés jusqu'à la livraison finale conforme aux normes convenues.

V. Délai d'exécution
30 jours calendaires à compter de la date de signature du contrat.

VI. Exigences en matière de sécurité et de bonnes pratiques sur chantier
Mettre en place une organisation efficace avec des responsabilités clairement définies pour chaque membre. Contrôler strictement l'avancement en établissant un planning réaliste avec des jalons clés et en utilisant des moyens efficaces pour garantir l'achèvement dans les délais. Accorder une haute priorité à la qualité en définissant des objectifs et des critères de contrôle, et en mettant en place un système d'assurance qualité complet. Renforcer la gestion de la sécurité en fixant des objectifs de sécurité, en appliquant les responsabilités, en mettant en œuvre des mesures de protection et de formation, et en préparant un plan d'urgence. Contrôler précisément les coûts en définissant des objectifs de maîtrise budgétaire et des modalités de paiement, et en surveillant étroitement les dépenses à chaque étape. Parallèlement, se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur pour garantir la légalité et la conformité du projet. (Note : La fin de la phrase originale  semble incomplète ou mal placée. La traduction suppose qu'il s'agit d'une exigence générale de conformité légale pour la gestion du projet, incluant éventuellement les aspects liés au personnel.)

VII. Autres
Ce projet comprend le transport, l'installation et la construction des maisons pliantes et de leurs équipements auxiliaires, ainsi que tous les autres frais nécessaires à la complète réalisation du projet.

第三章 合同
港口休息室建造服务合同
Contrat de service de construction de salons portuaires
合同编号： 
Numéro du contrat :
本协议由几内亚维嘉港口股份有限公司（以下简称“甲方”）与  （以下简称“乙方”）商定达成一致，签订本合同，以资共同遵守。
La Société Portuaire de VERGA Guinée SA (ci-après dénommée « Partie A »)

et___________ (ci-après dénommée « Partie B »),

les parties étant mutuellement convenues des termes suivants :
1.合同适用的法律
适用于合同文件的法律为中华人民共和国国家的法律、法规及合同条件约定的部门规章或项目所在地的地方法规。
1. Lois applicables au contrat
Les lois et réglementations applicables aux documents contractuels sont celles de la République populaire de Chine, y compris :
Les lois et règlements nationaux ;
Les réglementations ministérielles spécifiées dans les conditions contractuelles ;
Les règlements locaux en vigueur sur le lieu d'exécution du projet.
2.合同使用的语言
合同文件应使用汉语/法语书写、解释和说明。
2. Langue du contrat
Les documents contractuels doivent être rédigés, interprétés et expliqués en chinois/français.
3.工作范围及其内容
见第二章委托人要求。
3. Champ d'application et contenu des travaux
Conformément aux exigences du donneur d'ordre spécifiées au Chapitre II.
4. 服务质量验收
4.1  概述
4.1.1 本条款用于合同执行期间对乙方所提供的服务进行验收，确保乙方所提供的服务符合第二章委托人要求规定的要求。
4.1.2 乙方应在本合同生效后1个月内，向甲方提供履行本合同有关的管理标准、规范和制度。有关管理标准、规范和制度应符合第二章委托人要求的规定。
4.2 乙方自检过程控制
4.2.1 乙方自检是安全文明标准化生产过程控制的一个重要组成部分。乙方需严格甲方和乙方的各项安全生产管理制度做好安全环节的检查和验收。乙方的各项检修记录和自检记录作为质量服务证明文件的组成部分。
4.2.2 乙方检查结果要满足第二章委托人要求的要求，如有不符之处或达不到标准要求，乙方要采取措施处理直至满足要求，同时向甲方提交不一致性报告。乙方发生重大服务质量问题时应将情况及时通知甲方。在甲方不知道的情况下乙方不得擅自处理。
4.3对乙方提供服务的要求
甲方人员在服务过程中如发现现场管理、设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，甲方有权提出整改意见，乙方应采取相应改进措施，以保证服务质量。无论甲方是否要求和知道，乙方均应主动及时向甲方提供生产过程中出现的较大的服务质量缺陷和问题，不得隐瞒。在甲方不知道的情况下卖方不得擅自处理。
4.4服务质量标准和要求
服务人建造的休息室，应是合格可靠的，符合现场作业环境及工作要求。考虑现场作业环境，门窗的外观及封闭性良好
4.Acceptation de la qualité de service 
4.1 Présentation 
4.1.1 Cette clause sert à accepter les services fournis par la partie B pendant l'exécution du contrat afin de garantir qu'ils répondent aux exigences du client énoncées au chapitre 2. 
4.1.2 La partie B doit fournir à la partie A les normes, spécifications et systèmes de gestion relatifs à l'exécution du présent contrat dans un délai d'un mois à compter de son entrée en vigueur. Les normes, spécifications et systèmes de gestion pertinents doivent être conformes aux exigences du client énoncées au chapitre 2. 
4.2 Contrôle des processus d'auto-inspection par la partie B 
4.2.1 L'auto-inspection par la partie B est un élément important du contrôle de processus de production sûrs, civilisés et standardisés. La partie B doit suivre strictement les différents systèmes de gestion de la production de sécurité des parties A et B pour inspecter et accepter les liens de sécurité. Les différents registres de maintenance et d'auto-inspection de la partie B doivent être intégrés aux documents de certification de la qualité du service. 
4.2.2 Les résultats de l'inspection de la Partie B doivent être conformes aux exigences du client énoncées au Chapitre 2. En cas d'anomalies ou de non-respect des exigences normatives, la Partie B doit prendre des mesures pour y remédier jusqu'à leur conformité et soumettre simultanément un rapport d'incohérence à la Partie A. La Partie B doit informer rapidement la Partie A de tout problème majeur de qualité de service. Elle ne doit pas intervenir sans que la Partie A en soit informée. 
4.3 Exigences relatives à la prestation de services par la Partie B Si le personnel de la Partie A constate des défauts dans la gestion, les équipements et les matériaux sur site, ou ne respecte pas les exigences normatives spécifiées pendant le processus de prestation, la Partie A est en droit de proposer des avis de rectification, et la Partie B doit prendre les mesures d'amélioration correspondantes pour garantir la qualité du service. Que la Partie A en ait connaissance ou non, elle doit signaler à la Partie A de manière proactive et rapide les défauts et problèmes majeurs de qualité de service survenant pendant le processus de production, et ne doit pas les dissimuler. Le vendeur ne doit pas intervenir sans que la Partie A en soit informée.
4.4 Les salles de repos construites par le prestataire de services doivent être conformes et fiables, adaptées à l'environnement de travail sur site et répondant aux exigences opérationnelles. Compte tenu des conditions environnementales sur site, les portes et fenêtres doivent présenter une apparence satisfaisante et une bonne étanchéité.
5.服务期及履约保证金
期限：15天。无履约保证金。
5. Durée des services et caution de bonne exécution
Durée du contrat : 15 jours (période provisoire).
Caution de bonne exécution : Non requise.
6. 合同价款及支付
6.1合同价款：
6.1.1港口休息室建造服务报价采用固定总价方式，五座休息室总价为        美元（不含税）。
6.1.2服务费用包括但不限于人工费、备件及材料费、机械费、管理费、安全文明施工费等一切为完成本项目的所有费用。
6.2合同款支付：
休息室建造安装完成，并经委托人验收合格后，服务人开具100%合同价款的有效发票，委托人30天内支付95%合同价款，在验收合格日起算一年质保期满，委托人支付剩余5%合同价款。
6. Prix du contrat et modalités de paiement
6.1 Prix du contrat :
6.1.1 Le devis pour les services de construction des salles de repos portuaires est établi selon un mode de prix forfaitaire global. Le montant total pour les cinq salles de repos s'élève à ________ USD (hors taxes).

6.1.2 Les frais de service incluent, sans s'y limiter, tous les coûts nécessaires à la réalisation complète du projet, tels que la main-d'œuvre, les pièces de rechange et les matériaux, les équipements mécaniques, les frais de gestion, les coûts liés à la sécurité et aux bonnes pratiques de chantier, etc.
6.2 Paiement du prix du contrat : 
Une fois la construction du hall terminée et acceptée par le client, le prestataire établira une facture valable correspondant à 100 % du prix du contrat. Le client s'engage à payer 95 % du prix du contrat dans un délai de 30 jours. Après l'expiration de la période de garantie d'un an à compter de la date d'acceptation, le client s'acquittera des 5 % restants du prix du contrat.
七、运输方式、组装调试及费用：运输方式、施工安装由卖方自定，所有费用由卖方担负。

7. Moyen et coût du transport: Le moyen de transport est déterminé par le vendeur et tous les coûts sont à sa charge.

八、结算方式：货到现场，安装完成并经买方验收合格，收到卖方100%发票后，买方1个月内支付剩余95%到货款，质保期结束无质量问题支付5%的质保金。

8. Mode de règlement: Lorsque les marchandises arrivent sur le site, après l'installation, la mise en service et l'acceptation par l'acheteur, et après avoir reçu 100 % de la facture du vendeur, l'acheteur paiera les 95 % restants à l'arrivée dans un délai d'un mois, et 5 % du dépôt de garantie seront versés à la fin de la période de garantie sans aucun problème de qualité.
九、本合同解除条件：除法律规定的不可抗拒力外，未经买方同意，卖方不得解除本合同。

9. Résiliation du contrat: Sauf cas de force majeure prévu par la loi, le vendeur ne peut pas résilier ce contrat sans le consentement du acheteurs.
十、违约责任
10. Violation de contrat

1、卖方交付的物资质量、数量、规格等与本合同或物资价格清单不一致的，卖方需继续履行供货义务直至符合约定；卖方提供假冒伪劣产品或供货弄虚作假的，按该种物资合同总货款的5倍向买方承担违约责任，且买方有权随时单方解除本合同。
1. Si la qualité, la quantité et les spécifications des matériaux livrés par le vendeur ne sont pas conformes au présent contrat ou à la liste de prix des matériaux, le vendeur continuera à remplir l'obligation de fourniture jusqu'à ce qu'elle soit conforme à l'accord ; si le vendeur fournit des produits contrefaits ou de qualité inférieure ou effectue des livraisons fausses ou frauduleuses, il sera tenu responsable de la rupture du contrat envers le acheteurs à hauteur de cinq fois le prix d'achat total du contrat pour les matériaux de même nature, et le acheteurs aura le droit de résilier le contrat unilatéralement à tout moment.

2、如卖方逾期交货超过3日的，每延误一日按逾期交货物资货款的5‰支付违约金；全部或部分逾期交货超过7日的，卖方应当向买方支付合同总金额10%的违约金，同时买方有权随时解除本合同。

2. Si la livraison du vendeur est retardée de plus de trois jours, une pénalité de 5 ‰ du prix des marchandises en retard sera payée par le vendeur pour chaque jour de retard ; si tout ou partie de la livraison est en retard de plus de 7 jours, le vendeur doit payer au acheteurs une pénalité de 10% du montant total du contrat, et le acheteurs a le droit de résilier ce contrat à tout moment.

3、卖方违约的违约金从货款中直接扣除。结算时卖方仍应按合同、物资价格清单及实际供货数量全额提供发票。

3. Les dommages-intérêts forfaitaires pour rupture de contrat par le vendeur sont déduits directement du prix d'achat. Au moment du règlement, le vendeur doit toujours fournir des factures complètes conformément au contrat, à la liste de prix du matériel et à la quantité réelle fournie.

十一、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，按以下方式第【 1 】种方式解决：
任何一方可向合同签订地法院提起诉讼解决。

任何一方可向中国国际经济贸易仲裁委员会依据该机构现行有效的仲裁规则申请仲裁，仲裁地位于北京，仲裁语言为中文。

Résolution des litiges contractuels: Si un litige survient pendant l'exécution du présent contrat, les deux parties négocieront pour le résoudre. Si la négociation échoue, il sera résolu de la manière suivante:【 1 】:
(1) Chacune des parties peut intenter une action en justice devant le tribunal où le contrat a été signé.

(2) Chacune des parties peut demander à la Commission chinoise d’arbitrage économique et commercial international d’arbitrer conformément aux règles d’arbitrage en vigueur actuelles de l’institution. Le lieu de l’arbitrage est Pékin et la langue de l’arbitrage est le chinois.

十二、合同生效：本合同一式陆份，买方肆份，卖方贰份，自双方签字盖章之日起生效。

12.Entrée en vigueur: Le présent contrat est en huit (6) exemplaires, avec quatre（4) exemplaires pour le acheteurs et quatre (2) exemplaires pour le vendeur, et il prendra effet à compter de la date de sa signature.

以下为签字页，无正文
	甲   方
	乙   方

	名称：
	几内亚维嘉港口股份有限公司Guinea Port Verga S.A.
	名    称： 

	地址：
	Cap Verga, Boffa, La République de Guinée
	地址：

	银行开户名称：
	几内亚维嘉港口股份有限公司Guinea Port Verga S.A.
	银行开户名称：
	

	开户 银行：
	SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN GUINEE
	开户 银行：
	

	账号：
	003001000074827846(GNF)
003001000074961512(USD)
	账号：

	单 位  盖 章：
	
	单 位  盖 章：
	

	法定代表人或授
权代表人签字：
	
	法定代表人或授
权代表人签字：
	

	
	
	
	

	签 字  日 期：
	
	签 字  日 期：
	


附件1：廉洁协议书
Annexe 1 : Accord de Pureté
廉洁协议书
Accord de Pureté
为进一步完善监督制约机制，防止发生各种谋取不正当利益的违规违纪违法行为，促使双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：
Afin de perfectionner le mécanisme de supervision et de restriction, prévenir les comportements de violation des règles et des lois visant à obtenir des bénéfices illégitimes, encourager les deux parties à adopter une discipline honnête et à respecter la confiance mutuelle lors de l'exécution du contrat, et protéger les droits légitimes des deux parties, cet Accord de Pureté est signé conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur ainsi qu'aux règlements sur la discipline personnelle.
第一条  甲、乙双方的共同责任
Article 1 : Responsabilités communes des parties A et B
（一）严格遵守国家有关法律法规、政策以及廉政建设规定。
Respecter strictement les lois, règlements, politiques nationaux ainsi que les dispositions relatives à la construction de l'intégrité administrative.
（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。
Exécuter le contrat selon les termes convenus et assumer volontairement les obligations contractuelles.
（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则，不得为获取不正当利益损害国家和对方利益，不违反合同规定的廉洁从业条款。
Les activités commerciales doivent respecter les principes de justice, d'équité, de transparence et de sincérité. Il est interdit d’endommager les intérêts de l'État ou des autres parties pour obtenir des bénéfices illégitimes, ainsi que de violer les termes de pureté professionnelle dans le contrat.
（四）建立健全自我制约机制，开展廉洁教育，监督并认真查处违规违法违纪行为。
Établir et perfectionner un mécanisme d'autocontrôle, mener des formations sur l'intégrité, superviser et enquêter sérieusement sur les comportements illégaux, irréguliers et contraires à la discipline.
（五）发现对方在业务活动中有违反本协议约定的违规、违纪、违法行为的，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务；情节严重的，应向有关纪检部门举报。
En cas de violation des termes du présent accord par l'autre partie dans le cadre de ses activités professionnelles, vous avez le droit et l'obligation de lui rappeler et de l'inciter à corriger la situation en temps utile ; en cas de circonstances graves, vous devez signaler l'incident aux services compétents de contrôle disciplinaire.
第二条  甲方的责任  
Article 2 : Responsabilité de la Partie A
甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定，包括但不限于如下内容。
Les employés de la Partie A doivent respecter les règles suivantes avant, pendant et après les activités commerciales, y compris mais sans se limiter à :
（一）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台。
Mener les activités commerciales selon les principes de justice, d'équité, de transparence et de sincérité, offrant ainsi un environnement de compétition juste à la Partie B.
（二）不泄漏涉及乙方有关业务活动的秘密。  
Ne pas divulguer les informations confidentielles concernant les activités commerciales de la Partie B.
（三）双方人员应保持正常工作交往，甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。
Le personnel des deux parties doit maintenir des relations de travail normales et le personnel de la partie A ne doit pas accepter de cadeaux, de titres et d'objets de valeur de la partie B, ne doit pas rembourser à la partie B des dépenses qui devraient être payées par des particuliers et ne doit pas demander et recevoir des pots-de-vin ou accepter des pots-de-vin déguisés de la part de la partie B sous quelque forme que ce soit.
（四）甲方工作人员不得参加有可能影响公正从业的乙方宴请、健身和娱乐等消费活动。
Les membres du personnel de la partie A ne doivent pas participer aux banquets, à la remise en forme et aux divertissements de la partie B, ni à d'autres activités de consommation susceptibles d'affecter l'impartialité de leur pratique.
甲方工作人员不得要求、暗示及接受乙方和关联单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便。     
Les membres du personnel de la partie A ne doivent pas demander, impliquer ou accepter que la partie B et ses affiliés facilitent la rénovation de logements personnels, les mariages et les funérailles, les arrangements professionnels pour les conjoints et les enfants, et les voyages domestiques ou internationaux.
（六）甲方工作人员不向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和关联单位推荐第三方单位。
Les membres du personnel du parti A ne doivent pas présenter leurs conjoints, enfants ou parents au parti B pour participer à des activités économiques liées au parti A, et ne doivent pas recommander des unités tierces au parti B et aux unités affiliées pour quelque raison que ce soit.
（七）不参与影响相关工作正常和公正开展的其它活动。
Ne pas participer à toute autre activité susceptible d’affecter l’intégrité du travail.
（八）甲方如发现乙方工作人员有违反上述规定者，应向乙方纪检部门举报。 
La partie A doit informer le service disciplinaire de la partie B si des membres du personnel de la partie B ont enfreint les dispositions ci-dessus. 
乙方举报联系方式Coordonnées du service disciplinaire de notification de la partie B ：
第三条  乙方的责任
Article 3 : Responsabilité de la Partie B
在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家有关方针、政策，并遵守以下规定，包括但不限于如下内容： 
Dans le cadre des relations commerciales avec la Partie A, la Partie B doit se conformer aux lois et règlements applicables et suivre les procédures, en respectant les règles suivantes :
（一）乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方人员及其关联亲属赠送红包、礼金、购物卡、有价证券和贵重物品等。
La Partie B doit mener ses activités commerciales par des voies normales et ne pas offrir de paquets rouges, cadeaux, cartes d'achat, de titres-valeurs ou d'objets de valeur aux employés de la Partie A ou à leurs proches.
（二）乙方不得以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。 
La Partie B ne doit pas chercher à obtenir des avantages illégitimes en discutant secrètement des questions commerciales avec les employés de la Partie A ou en établissant des ententes secrètes de bénéfices.
（三）乙方不准为甲方和关联单位、工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便。  
La partie B n'est pas autorisée à faciliter la partie A et les unités affiliées, la rénovation du logement des membres du personnel, les mariages et les funérailles, l'organisation du travail pour les conjoints et les enfants, et les voyages à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.  
（四）乙方不得为甲方人员购置或提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等。
La Partie B ne doit pas offrir de téléphones, de moyens de transport, d'appareils électroménagers, ou de fournitures de bureau de luxe aux employés de la Partie A.
（五）乙方不得邀请甲方人员参加任何有可能影响廉洁、公正的宴请、健身和娱乐活动等。
La partie B ne doit pas inviter le personnel de la partie A à participer à un banquet, à des activités de remise en forme et de loisirs, etc. qui pourraient porter atteinte à l'intégrité et à l'équité.
（六）乙方自愿遵守与甲方签订合同规定的、甲方制度规定的所有廉洁从业条款和制度规定，如出现违规违纪违法行为，自愿接受甲方相关处理意见。
La Partie B doit se conformer volontairement aux termes de pureté professionnelle stipulés dans le contrat et les règles internes de la Partie A. En cas de violation, elle accepte les mesures disciplinaires de la Partie A.
（七）乙方如发现甲方工作人员有违反上述规定者，应向甲方纪检部门举报。 
Si la Partie B découvre que des employés de la Partie A ont violé les termes ci-dessus, elle doit en informer au service disciplinaire de la Partie A.
甲方举报邮箱Email de notification de l'inspection disciplinaire du parti A：ldjhjjjc@163.com  
举报电话Numéro de téléphone pour le signalement：+86 13986050135（中国大陆Chine continentale）+224 612008454（几内亚Guinée）
第四条  违约责任  
Article 4 : Responsabilité en cas de violation
（一）甲方人员如果出现以上行为或者涉及合同违约，未对公司利益、形象造成损失的给予经济处罚，调离原工作岗位，对其所在单位负责人进行提醒谈话或诫勉谈话；给公司利益、形象造成损失的，应赔偿损失，并解除劳动关系，对其所在单位负责人给予相应的党纪或行政处分；构成犯罪的，将责任人移交司法机关追究其刑事责任，对其所在单位负责人进行“一案双查”，追究管理责任。
Si le personnel de la partie A adopte le comportement susmentionné ou s'il est impliqué dans une violation de contrat, sans porter atteinte aux intérêts ou à l'image de l'entreprise, des sanctions financières peuvent être imposées, l'employé de la partie A est transféré de son poste d'origine et le responsable de son unité reçoit un rappel de la conversation ou une admonestation ; si la perte de l'intérêt de l'entreprise, l'image du préjudice causé par le personnel de la partie A, il doit compenser les pertes de l'entreprise, et la partie A doit mettre fin avec ses relations de travail, et le responsable de son unité devrait faire l'objet d'une action disciplinaire ou administrative appropriée de la part du parti ou de l'administration ;
（二）乙方如果出现以上行为或违反甲方明令禁止的其他行为，乙方自愿接受甲方《实施涉案供应商“黑名单”管理暂行办法》，对案件查办涉及到的企业或个人存在行贿行为的，除自愿接受所有的管理惩罚外，一并纳入供应商“黑名单”，同时也自愿接受纳入供应商“黑名单”对乙方的影响。
Si la partie B a les comportements susmentionnés ou viole d'autres comportements expressément interdits par la partie A, la partie B accepte volontairement les « mesures provisoires pour la mise en œuvre de la gestion de la “liste noire” des fournisseurs impliqués dans des affaires » de la partie A, et si les entreprises ou les personnes impliquées dans l'enquête sur l'affaire ont des comportements de corruption, en plus d'accepter volontairement toutes les pénalités de gestion et de figurer sur la « liste noire » des fournisseurs, il faut également accepter volontairement de figurer sur la « liste noire » des fournisseurs pour ce qui est de l'impact de votre.
（三）乙方如果出现以上行为或违反甲方明令禁止的其他行为，可根据对甲方造成的生产稳定、安全、经济损失及不良影响程度予以考核和处罚，情节较轻且对甲方造成损失及不良影响较小的，每次给予乙方2000-20000元/次的处罚；情节较严重且对甲方造成损失及不良影响较大的，除给予乙方20000-100000元/次的处罚外，并保留依法追究乙方相关责任的权利，乙方须赔偿甲方直接经济损失，同时按照甲方相关规定对乙方采取中止执行合同的处理措施；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。
La partie B, si les comportements susmentionnés ou les violations d'autres comportements expressément interdits par la partie A, peuvent être évalués et sanctionnés en fonction du degré de stabilité de la production, de la sécurité, des pertes économiques et de l'impact négatif sur la partie A. Dans les cas moins graves et ceux qui causent des pertes et un impact négatif moindre sur la partie A, la partie B se verra infliger une pénalité de 2 000 à 20 000 RMB par occasion. Les circonstances sont plus graves et causent des pertes et un impact négatif plus important sur la partie A, en plus de donner à la partie B 20000-100000 yuans / temps de punition, et se réserve le droit de poursuivre les responsabilités pertinentes de la partie B conformément à la loi, la partie B doit compenser les pertes économiques directes de la partie A, et en même temps conformément aux dispositions pertinentes de la partie A sur la partie B de prendre la suspension de la mise en œuvre du contrat des mesures de traitement ; soupçonné d'avoir commis un crime, transféré aux organes judiciaires pour le traitement.
第五条  其它  
Article 5 : Autres
（一）本协议不影响乙方按合同其它条款承担相关责任。
Cet accord n'affecte pas la responsabilité de la Partie B en vertu des autres termes du contrat.
（二）本协议以合同期限为单位签订，主合同经双方签字盖章后生效，本协议在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。
Cet accord est signé pour une période correspondant à celle du contrat principal et prend effet dès que le contrat principal est signé et validé par les deux parties.cet accord est contraignant pour les deux parties pendant la durée de la relation d'affaires entre la partie A et la partie B.
甲乙双方确认在签订主合同前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本协议所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。
Les deux parties confirment avoir lu attentivement le contenu de cet accord et s'engagent à en respecter les responsabilités légales. 
本协议随主合同生效之日起生效。
Cet accord prend effet à la date de signature du contrat principal.
（以下为签署页 无正文）(La page suivante est celle des signatures, sans texte.)
甲方签字:                          乙方签字:               
 Signature de la Partie A :              Signature de la Partie B :
 日期：                             日期：
Date :                               Date :
单位盖章有效                       单位盖章有效
Cachet                              Cachet
附件2安全管理规定

Annexe 2 : Réglementation de la gestion de la sécurité
                              工程
施工安全文明生产协议书
                            ingénierie
Entente sur la sécurité de la construction et la production civilisée
发包人/la Partie A：                   
承包人/la Partie B：                   
为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保××××××工程安全、优质、高效地按期完工，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》和国家电投关于工程建设承包人管理程序的有关规定，结合本工程施工的具体情况，经协商，合同协议双方达成如下安全生产协议并严格执行：

Afin de mettre en œuvre la politique de production de sécurité « la sécurité d’abord, la prévention d’abord » et d’assurer l’achèvement sûr, de haute qualité et efficace du projet de ×××××× dans les délais prévus, conformément à la « Loi sur la sécurité au travail de la République populaire de Chine », à la « Loi sur la construction de la République populaire de Chine », au « Règlement sur l’administration de la production de sécurité des projets de construction » du Conseil d’État et aux dispositions pertinentes de l’Investissement dans l’énergie de l’État sur les procédures de gestion des entrepreneurs de construction de projet, combinées à la situation spécifique de la construction de ce projet, après consultation, les deux parties à l’accord contractuel ont conclu l’accord de production de sécurité suivant et l’appliquent strictement :
本协议作为××××合同（以下称主合同）的附件，与主合同具有同等法律效力。

1、Le présent Contrat est une annexe au Contrat ×××× (ci-après dénommé le Contrat principal) et a le même effet juridique que le Contrat principal
二、安全文明施工管理目标（按全口径统计）
1.所管业务不发生轻伤及以上人身伤亡责任事故事件。
2.所管业务不发生二类障碍及以上设备事件。
3.所管业务不发生堆场山体滑坡、塌方未遂事件，已出现隐患征兆未及时处理情况。
4.所管业务不发生责任性网络安全事件（含网络安全实战攻防演练），未达到上级公司目标责任书控制级别，触发公司内部预警。
5.所管业务不发生负同等级及以上责任的一般及以上道路交通事件（未构成轻伤）。
6.所管业务不出现职业病事件。
7.所管业务杜绝生态环保违法违规行为。
8.所管业务不出现人员落水情况。
9.个人不发生差错和违章；
10.考核周期内，所属员工不得发生非法（无预告）罢工或参与阻工事件
11.按计划完成部门(车间)承接的年度安全环保工作要点、重点督办任务。
12.全面推进安全生产“三基”建设,完成年度“三基建设任务目标;。
13.部门安全隐患定期整改率97%;重大隐患、较大隐患(铝电公司关注一般隐患 )按期整改完成率 100%;
14.较大及以上风险作业部门负责人到岗率100%。
15.重大工程、重点区域、高风险作业区域视频监控完好率 100%。
16.落实全员安全目标激励资金方案要求，按季度开展内部安全目标激励资金兑现。
17.特种作业人员、特种设备操作人员及其他需要持证上岗的人员持证上岗率100%。
18.部门涉害岗位员工按要求开展职业岗前、岗中和离岗职业健康，体检不合格不得入岗工作。
19.污染物达标排放率100%;排污许可要求落实完成率 100%。
20.建设项目严格落实环保、水保“三同时”要求。
21.事故 、事件按时报告率100%
22.不发生职责范围内被政府主管部门通报或铝电公司约谈、处罚、处分的安全质里环保事件。

2、 Des objectifs de gestion de construction sécuritaires et civilisés (selon des statistiques de haut calibre)
1. Il n’y a pas d’accidents de responsabilité pour des blessures mineures ou des blessures corporelles plus graves ou la mort dans l’entreprise sous sa gestion.
2. Il n’y a pas d’obstacles de seconde classe et d’incidents d’équipement supérieurs dans l’entreprise gérée.
3. Il n’y a pas de glissements de terrain ou de tentatives de glissement de terrain dans la cour de l’entreprise sous gestion, et il y a eu des dangers cachés qui n’ont pas été traités à temps.
4. Il n’y a pas d’incidents responsables de sécurité du réseau (y compris des exercices offensifs et défensifs de cybersécurité réels) dans l’entreprise gérée, et le niveau de contrôle de la lettre de responsabilité cible de l’entreprise supérieure n’est pas atteint, déclenchant l’alerte précoce interne de l’entreprise.
5. Il n’y a pas d’incidents de la circulation routière généraux ou supérieurs avec le même niveau de responsabilité ou supérieur (pas de blessures mineures).
6. Il n’y a pas d’incidents de maladie professionnelle dans l’entreprise sous gestion.
7. L’entreprise sous sa direction doit éliminer les violations et les violations de la protection de l’environnement et de l’environnement.
8. Il n’y a pas de situation de personnel tombant à l’eau dans l’entreprise sous gestion.
9. Les individus ne commettent pas d’erreurs ou de violations ;
10. Au cours du cycle d’évaluation, les employés ne doivent pas faire de grèves illégales (sans préavis) ni participer à des incidents d’obstruction au travail
11. Terminer les points de travail annuels sur la sécurité et la protection de l’environnement et les principales tâches de supervision entreprises par le ministère (atelier) comme prévu.
12. Promouvoir globalement la construction des « trois bases » de la production de sécurité et atteindre les objectifs annuels de la « tâche de construction des trois bases » ;
13. Le taux régulier de rectification des dangers potentiels pour la sécurité dans le service est de 97 %; Principaux dangers cachés et dangers cachés majeurs (les compagnies d’électricité en aluminium font attention aux dangers cachés généraux) Le taux d’achèvement de la rectification est de 100 % dans les délais ;
14. Le taux de présence de la personne en charge du service présentant le risque le plus élevé et au-dessus est de 100 %.
15. Le taux intact de vidéosurveillance pour les grands projets, les zones clés et les zones d’exploitation à haut risque est de 100 %.
16. Mettre en œuvre les exigences du plan de fonds d’intéressement à l’objectif de sécurité pour tous les employés et procéder à l’encaissement des fonds d’encouragement à l’égard de l’objectif de sécurité interne sur une base trimestrielle.
17. Le taux de certification des opérateurs spéciaux, des opérateurs d’équipement spécial et d’autres membres du personnel qui doivent détenir des certificats est de 100 %.
18. Les employés qui occupent des postes ministériels liés aux risques s’occupent de la santé au travail avant, pendant et après le travail, au besoin, et ne sont pas autorisés à travailler s’ils échouent à l’examen physique.
19. Le taux d’émission de polluants conforme à la norme est de 100 %; Le taux d’achèvement des exigences en matière de permis de rejet de polluants est de 100 %.
20. Les projets de construction mettent strictement en œuvre les « trois exigences simultanées » de la protection de l’environnement et de la protection de l’eau.
21. Taux de déclaration des accidents et des incidents à temps de 100 %
22. Il n’y aura pas d’incidents de protection de l’environnement de sécurité et de qualité qui seront notifiés par les ministères compétents ou interrogés, punis ou punis par la compagnie d’électricité en aluminium dans le cadre de ses fonctions.
三、承包的施工项目和内容范围：

3、Projets de construction contractuels et portée du contenu :
详见主合同承包项目的内容和范围。

Pour plus de détails, veuillez vous référer au contenu et à la portée du projet contractuel principal.
四、双方安全责任和义务
4.1甲方的安全责任和义务
4.1.1负责对乙方项目建设施工资质和安全生产许可资格的审查，审查内容包括：企业法人营业执照和资质证书；单位工作业绩和近三年的安全施工记录；项目负责人、项目技术人员、专职安全员和特殊工种工人的上岗资格证书等，核实后留复印件备案。
4.1.2在开工前，按照《建设项目安全生产管理条例》有关规定向乙方负责人、项目技术人员和安监人员宣传甲方在安全文明生产管理方面的规章制度，并对乙方进行全面的安全技术交底。
4.1.3在安全、环境、文明施工管理上依照甲方《安全文明施工标准册》要求进行策划，并依照职业健康安全与环境管理体系要求，制定发布建设项目安全方针、目标。
4.1.4对乙方制订的施工组织设计文件包括组织措施、技术措施、安全措施和施工方案进行审核，审查合格后监督实施。
4.1.5监督乙方队伍进入作业现场前，依照甲方《承包商安全管理制度》对乙方全体人员进行入厂（场）级安全教育，考核合格后入场。
4.1.6按照《承包商安全管理制度》相关条款对乙方安全生产投入情况进行监督管理。
4.1.7在项目阶段性或全部竣工验收或约定期限、在无任何争议的前提下，履行合同相关付款协议。
4.1.8负责现场总体协调管理，对施工中出现的不安全行为，有权纠正或立即停止其工作。对不服从安全管理或严重违章作业、管理混乱、发生一般及以上人身伤亡事故、重大及以上设备损坏事故或生产工艺事故等生产安全事故的施工单位，甲方有权终止合同，并限期退出。
4.1.9对乙方实施"安全生产等同化管理",做到四个"统一",即:统一纳入本单位安全管理体系,统一安全管理标准,统一班组安全管理要求,统一实施监督检查、严格考核。
4.1.10业主有权依据本公司有关规定预留相应安全生产和文明施工保证金。待工程竣工移交后，经安委会审查：①不发生任何事故，返还保证金（因违章罚款扣除的除外）；②发生不同级别事故，相应扣除不同比率的保证金数额，余额返还（因违章罚款扣除的除外）。
4.1.11承包商在本项目工程中，如违反了安全文明施工有关规定，业主（包括监理方）安监人员有权按业主安全生产和文明施工管理的有关条例进行经济处罚，罚款在保证金内扣除，超出保证金部分从工程进度款中扣除。
4.1.12承包商在安全生产、文明施工方面做出了显著成效的，业主依据有关奖惩管理规定适当予以奖励。
4.2乙方的安全责任和义务
4.2.1负责向甲方提供有效的资质证明，包括：企业法人营业执照、施工资质和安全资质证书；单位工作业绩和近三年的安全施工记录；项目负责人、项目技术人员、安全专职人员和特殊工种工人上岗资格证书等。
4.2.2 乙方不得擅自将工程转包、分包和返包。在工作中遇有特殊情况确实需要由甲方配合完成的工作，应书面提请，经甲方批准后实施。
4.2.3 乙方应严格按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》设置安全生产管理机构并配备人员。其它行业承包商应按规定设置专门的安全管理机构，并按照单位总人数3‰的比例配备专职安全管理人员，各工作区队、工作班组必须配备专兼职安全员，履行日常安全管理和现场安全监管等工作，并建立健全安全文明施工管理、监督体系的各项管理制度，严格执行。
4.2.4负责编制施工组织设计文件包括组织措施、技术措施、安全措施和施工方案，经监理和甲方审查批准后执行。乙方应按照经甲方审核的有关措施，认真执行有关安全规定，把安全措施落实到施工过程的每个环节。对达到一定规模的危险性较大的分部分项项目编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、项目总监理签字后，由专职安全生产管理人员进行现场监督实施。
4.2.5项目开工前，乙方必须组织本项目全体员工学习掌握施工组织和施工安全技术措施，传达贯彻甲方安全管理和安全技术交底要求，并分工种进行安全教育和考试，留存记录。
4.2.6 乙方应严格遵守中国及几内亚安全生产法有关规定，认真贯彻执行当地政府的法规要求，遵守甲方及其上级单位在安全文明生产管理方面的规章制度，切实履行好投标书和项目合同书中陈述的安全生产和文明施工义务和承诺，自觉接受甲方的检查和监督，并对检查的问题整改闭环。
4.2.7 乙方法人是乙方的安全第一责任者，对本单位安全施工负全责。现场项目负责人（或项目经理）是本项目现场安全的直接管理责任者。乙方应建立安全管理网络，设置数量符合要求的专职安全员，负责本项目的安全管理、监督检查工作，并定期向甲方汇报安全管理状况。现场项目负责人、工程技术管理人员、专职安全员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员的任命须报甲方备案，如有变更，必须征得甲方同意并对新参加工作的人员进行相应的安全教育、培训和考核，合格后方可使用。
4.2.8 乙方必须在取得甲方许可开工的书面通知之后方可开工，否则由此造成的安全责任完全由乙方承担。
4.2.9在有危险性的生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、淹溺等有可能造成人身伤害、设备损坏、环境污染等事故的，乙方应做好作业安全风险分析，制定安全措施，按照有关行业安全管理法规、条例、规程的要求，在工作现场设置安全监护人员。
4.2.10 乙方项目负责人必须按要求参加甲方的安全例会，定期汇报安全工作，掌握甲方的安全目标、相关动态和要求，并及时组织传达、贯彻执行。
4.2.11甲方组织的一切安全生产活动（包括：安全学习教育、安全考试、安全宣传、安全生产月、安全大检查、安全知识竞赛等活动），甲方有要求时乙方应积极响应参加。
4.2.12按照招标文件及合同约定足额提取、使用安全生产费用，严禁挪作他用。要配备能满足施工需要的、符合安全规定的施工机械、工器具、安全防护设施和安全用具，操作使用人员应培训合格。开工前必须对工作现场的作业环境、工器具安全状况、现场安全措施执行情况进行认真检查，并向工作人员交底，符合要求后方可作业。
4.2.13乙方参与施工的职工应身体健康，满足施工要求。严禁录用有职业禁忌症者，严禁使用弱、残者和童工。乙方应按规定为员工办理工伤保险。
4.2.14乙方必须按中国及几内亚有关规定为其施工人员配备合格的劳动保护用品、用具，并监督正确使用与佩戴，施工人员未正确使用与佩戴，甲方（包括监理方）安监人员有权进行经济处罚，拒不执行的，一旦发生事故所有责任由乙方承担。
4.2.15乙方必须按照甲方有关的安全文明施工要求进行布置与落实，严格控制各种习惯性违章，杜绝轻伤及以上人身事故，一般及以上设备、火灾、交通和环境污染事故，安全环保法律风险事件和行政处罚事件。
4.2.16凡由乙方责任造成的事故（含工伤），由乙方单位承担全部经济损失和事故赔偿。乙方发生一般及以上人身伤亡事故、重大及以上设备损坏事故或生产工艺事故等生产安全事故的，甲方有权单方解除承包合同并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
4.2.17乙方发生安全事故后，应当立即启动事故应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。必须按照“四不放过”的原则调查处理，并按规定统计上报，严禁弄虚作假、谎报、瞒报。除立即上报乙方隶属上级外还应同时报告甲方，如迟报瞒报，由乙方负责，甲方有权依据有关规定从重处罚。

4、Responsabilités et obligations des deux parties en matière de sécurité

4.1 Responsabilités et obligations de la partie A en matière de sécurité

4.1.1 Responsable de l’examen des qualifications de la licence de production de qualité salariale et de sécurité de l’installation de construction du projet de la partie B, y compris : la licence d’entreprise de personne morale et le certificat de qualification ; Le rendement au travail de l’unité et le dossier de sécurité des travaux de construction des trois dernières années ; Les certificats de qualification des chefs de projet, des techniciens de projet, des agents de sécurité à temps plein et des types particuliers de travailleurs doivent être vérifiés et versés au dossier.
4.1.2 Avant le début de la construction, conformément aux dispositions pertinentes du « Règlement sur l’administration de la production de sécurité des projets de construction », faire connaître les règles et règlements de la partie A sur la gestion sûre et civilisée de la production à la personne responsable de la partie B, aux techniciens de projet et aux superviseurs de la sécurité, et faire une divulgation technique complète de la sécurité à la partie B.
4.1.3 En ce qui concerne la sécurité, l’environnement et la gestion civilisée de la construction, planifier conformément aux exigences du « Livre des normes de construction sûres et civilisées » de la partie A, et formuler et publier des politiques et des objectifs de sécurité pour les projets de construction conformément aux exigences du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et de l’environnement.
4.1.4 Examiner les documents de conception de l’organisation de la construction formulés par la partie B, y compris les mesures organisationnelles, les mesures techniques, les mesures de sécurité et les plans de construction, et superviser la mise en œuvre après avoir réussi l’examen.
4.1.5 Superviser l’équipe de la partie B pour qu’elle dispense de la formation à la sécurité au niveau de l’usine (site) à tout le personnel de la partie B conformément au « Système de gestion de la sécurité de l’entrepreneur » de la partie A avant d’entrer sur le chantier et d’entrer sur le site après avoir réussi l’évaluation.
4.1.6 Superviser et gérer les investissements de la partie B dans la production de sécurité conformément aux dispositions pertinentes du « Système de gestion de la sécurité de l’entrepreneur ».
4.1.7 Exécuter les accords de paiement pertinents du contrat dans le cadre de la réception progressive ou de l’achèvement complet ou des délais convenus du projet et sans aucune contestation.
4.1.8 Responsable de la coordination et de la gestion globales du site, et a le droit de corriger ou d’arrêter immédiatement les travaux de comportements dangereux dans la construction. La partie A a le droit de résilier le contrat et de se rétracter dans un délai prescrit pour les unités de construction qui n’obéissent pas à la gestion de la sécurité ou aux violations graves de la réglementation, au chaos de la gestion, aux accidents graves ou supérieurs aux dommages corporels et mortels, aux accidents de dommages importants à l’équipement ou aux accidents du processus de production et à d’autres accidents de sécurité de la production.
4.1.9 Mettre en œuvre la « gestion de l’équivalence de la production de sécurité » pour la partie B et réaliser quatre « unifications », à savoir : l’inclusion unifiée dans le système de gestion de la sécurité de l’unité, des normes de gestion de la sécurité unifiées, des exigences de gestion de la sécurité de l’équipe unifiée, la mise en œuvre unifiée de la supervision et de l’inspection, et une évaluation rigoureuse.
4.1.10 Le propriétaire a le droit de réserver la production sûre correspondante et le dépôt de construction civilisé conformément aux réglementations pertinentes de l’entreprise. Après l’achèvement et la remise du projet, le comité de sécurité l’examinera : (1) Si aucun accident ne se produit, la caution sera restituée (à l’exception des déductions dues aux amendes pour infractions) ; (2) En cas d’accidents de différents niveaux, différentes proportions du montant de la caution seront déduites en conséquence, et le solde sera restitué (à l’exception de la déduction due aux amendes pour infractions).
4.1.11 Si l’entrepreneur enfreint les règlements pertinents sur la construction sûre et civilisée dans ce projet, le maître de l’ouvrage (y compris le superviseur) a le droit d’imposer des pénalités économiques conformément aux règlements pertinents de la production sûre du propriétaire et de la gestion civilisée de la construction, et l’amende sera déduite du dépôt, et la partie excédentaire sera déduite du paiement progressif du projet.
4.1.12 Si l’entrepreneur a obtenu des résultats remarquables en matière de production sûre et de construction civilisée, le propriétaire doit être récompensé de manière appropriée conformément aux réglementations pertinentes en matière de gestion des récompenses et des punitions.

4.2 Responsabilités et obligations de la partie B en matière de sécurité

4.2.1 Responsable de fournir à la partie A des certificats de qualification valides, y compris : licence commerciale, qualification de construction et certificat de qualification de sécurité de personne morale d’entreprise ; Le rendement au travail de l’unité et le dossier de sécurité des travaux de construction des trois dernières années ; Chefs de projet, techniciens de projet, personnel de sécurité à temps plein et certificats de qualification de travailleurs spéciaux, etc.
4.2.2 La partie B ne doit pas sous-traiter, sous-traiter ou retourner le projet sans autorisation. S’il y a des circonstances particulières dans le travail qui doivent vraiment être accomplies par la partie A, elles doivent être soumises par écrit et mises en œuvre après l’approbation de la partie A.
4.2.3 La Partie B doit mettre en place un organisme de gestion de la production en matière de sécurité et affecter le personnel en stricte conformité avec les « Mesures pour l’établissement d’institutions de gestion de la production en matière de sécurité et l’affectation de personnel de gestion de la production en matière de sécurité à temps plein dans les entreprises de construction ». Les entrepreneurs d’autres industries devraient créer des organismes spéciaux de gestion de la sécurité conformément à la réglementation et être équipés de personnel de gestion de la sécurité à temps plein selon le rapport de 3 % du nombre total d’unités.
4.2.4 Responsable de la préparation des documents de conception de l’organisation de la construction, y compris les mesures organisationnelles, les mesures techniques, les mesures de sécurité et les plans de construction, qui seront mis en œuvre après examen et approbation par la supervision et la partie A. La partie B met consciencieusement en œuvre les règles de sécurité pertinentes conformément aux mesures pertinentes examinées par la partie A et met en œuvre les mesures de sécurité à chaque maillon du processus de construction. Pour les sous-projets présentant un risque élevé d’atteindre une certaine échelle, un plan de construction spécial doit être préparé et les résultats du calcul de la sécurité doivent être joints, et après avoir été signé par le responsable technique de l’unité de construction et le directeur de projet, le personnel de gestion de la production de sécurité à temps plein doit le superviser et le mettre en œuvre sur le site.
4.2.5 Avant le début du projet, la partie B doit organiser tous les employés du projet afin qu’ils apprennent et maîtrisent l’organisation de la construction et les mesures techniques de sécurité de la construction, transmettent et mettent en œuvre les exigences de la partie A en matière de gestion de la sécurité et de divulgation technique de la sécurité, effectuent des activités d’éducation et des examens de sécurité par type de travail et tiennent des registres.
4.2.6 La Partie B doit se conformer strictement aux dispositions pertinentes de la Loi sur la sécurité au travail de la Chine et de la Guinée, appliquer consciencieusement les lois et règlements du gouvernement local, se conformer aux règles et règlements de la Partie A et de ses unités supérieures dans la gestion d’une production sûre et civilisée, remplir sérieusement les obligations et les engagements d’une production sûre et d’une construction civilisée énoncés dans les documents d’appel d’offres et les contrats de projet, accepter consciemment l’inspection et la supervision de la Partie A, et rectifier les problèmes d’inspection en boucle fermée.
4.2.7 La personne morale B est la première personne responsable de la sécurité de la partie B et est entièrement responsable de la construction sécuritaire du groupe. Le chef de projet sur site (ou chef de projet) est la personne directement responsable de la sécurité sur site du projet. La partie B établit un réseau de gestion de la sécurité, met en place un certain nombre d’agents de sécurité à temps plein qui satisfont aux exigences, est responsable de la gestion de la sécurité, de la supervision et de l’inspection du projet et rend régulièrement compte de l’état de la gestion de la sécurité à la partie A. La nomination de chefs de projet sur le chantier, de personnel d’ingénierie et de gestion technique, d’agents de sécurité à temps plein et de types spéciaux de personnel lié à la sécurité et à la qualité de la construction doit être signalée à la partie A pour qu’il y ait un changement, la partie A doit être approuvée et l’éducation, la formation et l’évaluation de la sécurité correspondantes doivent être effectuées pour le nouveau personnel, et ne peuvent être utilisées qu’après la qualification.

4.2.8 La partie B doit obtenir un avis écrit de la partie A pour commencer la construction, sinon la partie B assumera la responsabilité de la sécurité qui en découle.
4.2.9 Si le travail dans une zone de production dangereuse peut provoquer un incendie, une explosion, un choc électrique, un empoisonnement, une suffocation, des blessures mécaniques, des brûlures, des chutes, des noyades et d’autres accidents pouvant causer des blessures corporelles, des dommages à l’équipement, la pollution de l’environnement et d’autres accidents, la partie B doit effectuer un bon travail d’analyse des risques pour la sécurité opérationnelle, formuler des mesures de sécurité et mettre en place des gardiens de sécurité sur le lieu de travail conformément aux exigences des règlements, réglementations et procédures pertinents de l’industrie en matière de gestion de la sécurité.
4.2.10 Le chef de projet de la partie B doit participer aux réunions de sécurité régulières de la partie A, au besoin, faire rapport régulièrement sur les travaux de sécurité, comprendre les objectifs de sécurité de la partie A, les tendances et les exigences pertinentes, et les organiser, les communiquer et les mettre en œuvre en temps opportun.
4.2.11 La partie B doit répondre activement à toutes les activités de production de sécurité organisées par la partie A (y compris l’apprentissage et l’éducation en matière de sécurité, l’examen de sécurité, la publicité sur la sécurité, le mois de la production sur la sécurité, l’inspection de la sécurité, le concours de connaissances en matière de sécurité et d’autres activités) à la demande de la partie A.
4.2.12 Conformément aux documents d’appel d’offres et aux contrats, il est strictement interdit de détourner le retrait intégral des dépenses de production de sécurité et l’utilisation des dépenses de production à d’autres fins. Il doit être équipé d’engins de construction, d’outils, d’installations de protection de sécurité et d’appareils de sécurité pouvant répondre aux besoins de la construction et aux réglementations de sécurité, et les opérateurs et les utilisateurs doivent être formés et qualifiés. Avant de commencer la construction, l’environnement de travail, l’état de sécurité des outils et des outils, ainsi que la mise en œuvre des mesures de sécurité sur le site doivent être soigneusement inspectés, et le personnel doit être signalé au personnel avant qu’il ne puisse travailler après avoir satisfait aux exigences.
4.2.13 Les employés de la partie B qui participent à la construction doivent être en bonne santé et satisfaire aux exigences de construction. Il est strictement interdit d’embaucher des personnes présentant des contre-indications professionnelles, et il est strictement interdit de recourir à des travailleurs faibles, handicapés et mineurs. La partie B doit souscrire une assurance contre les accidents du travail pour les employés conformément à la réglementation.
4.2.14 La partie B doit équiper son personnel de construction avec des fournitures et des ustensiles de protection du travail qualifiés conformément aux réglementations pertinentes de la Chine et de la Guinée, et superviser l’utilisation et le port corrects.
4.2.15 La partie B doit organiser et mettre en œuvre conformément aux exigences pertinentes de la partie A en matière de construction sûre et civilisée, contrôler strictement toutes sortes d’infractions habituelles et éliminer les blessures mineures et surtout les accidents personnels, les accidents généraux et surtout les accidents, les accidents d’incendie, de circulation et de pollution de l’environnement, les incidents de risque juridique de sécurité et de protection de l’environnement et les sanctions administratives.
4.2.16 En cas d’accident (y compris les accidents du travail) imputables à la responsabilité de la partie B, la partie B supporte toutes les pertes économiques et les indemnités d’accident. Si la partie B est victime d’un accident lié à la sécurité de la production, tel qu’un accident corporel ou mortel, un accident impliquant des dommages importants à l’équipement ou un accident de processus de production, la partie A a le droit de résilier unilatéralement le contrat et d’exiger de la partie B qu’elle évacue le site, et la partie B indemnisera la partie A pour les pertes économiques causées par l’acte.

4.2.17 Après qu’un accident de sécurité se soit produit, la partie B doit immédiatement activer le plan d’urgence en cas d’accident ou prendre des mesures efficaces pour organiser les secours afin d’empêcher l’accident de s’étendre et de réduire le nombre de victimes et les pertes matérielles. Il doit faire l’objet d’une enquête et d’un traitement conformément au principe « quatre ne lâchent pas prise », et les statistiques et les rapports doivent être rapportés conformément à la réglementation, et il est strictement interdit de falsifier, de mentir ou de dissimuler des rapports. En plus de signaler immédiatement aux supérieurs de la partie B, la partie A doit également faire rapport à la partie A en même temps, si le rapport est tardif et dissimulé, la partie B est responsable et la partie A a le droit d’imposer une sanction plus lourde conformément à la réglementation pertinente.
五、对乙方的其他要求 
5.1安全管理部分：
5.1.1乙方单位必须成立独立的安全监督部门，项目部必须配备项目安全员负责主抓安全文明施工的日常管理。
5.1.2乙方单位及分包单位的法人委托书必须经公证处进行公证。
5.1.3乙方必须选派安全意识责任意识强、技能素质高、熟悉现场作业安全风险及防控措施、作风扎实过硬、思想品德好、群众基础好的人员担任现场管理负责人，3年以上现场工作经历。乙方各级管理人员必须经甲方培训检验合格、审核通过后方准上岗。乙方应定期组织各级管理人员就安全生产相关法律法规、部门规章、国家行业标准、甲方安全规章制度及相关工作要求等进行专项培训，切实保证乙方各级管理人员具备与本岗位工作要求相适应的能力素质。
5.1.4 乙方要定期组织对所属现场作业人员家庭状况、心理状况进行排查，及时掌握员工家庭变故及由此带来的心理波动状况，及时进行岗位调整或开展心理劝慰、疏导，确保员工保持良好的精神状态、身体状态投入现场工作，避免由于不良的心理、生理状况带来的安全风险。
5.1.5 乙方要认真做好施工现场安全措施的核实和确认。有些施工现场既有正在生产运行的设备，也有施工改造的设备、设施等，甲方做好设备系统隔离后，乙方应做好核实和确认。
5.1.6 施工生产、生活所产生的固定(液体)废弃物、弃土及垃圾由施工单位联系具有相应资质的单位进行处置，外运处置必须符合法律法规规定。
5.1.7弃土、固定(液体)废弃物等外运过程中发生的违规处置、环境污染、交通事故等意外事故事件由乙方负责，所有因乙方处置不当等原因导致的外部处罚、事故赔偿等均由乙方承担。
5.1.8乙方配备能满足施工需要的、符合安全规定的施工机械、工器具及安全防护设施和安全用具，操作使用人员应培训合格。开工前必须对工作现场的作业环境、工器具安全状况、现场安全措施执行情况进行认真检查，并向工作人员交底，符合要求后方可作业。
5.1.9乙方参与施工的职工应身体健康，满足施工要求。严禁录用有职业禁忌症者，严禁使用弱、残者和童工。承包商应按国家规定为员工办理工伤保险。
5.1.10乙方必须按国家规定为其施工人员配备合格的劳动保护用品、用具，并监督正确使用与佩戴，施工人员未正确使用与佩戴，责任由承包商承担。
5.1.11乙方必须按照业主有关的《安全文明施工策划》进行布置与落实，应在建设、投产期间，严格控制各种习惯性违章，杜绝一切人身死亡、重大机械设备损坏、火灾、交通以及其他重大事故发生。
5.1.12凡由乙方责任造成的事故（含工伤），由承包商单位承担全部经济损失和事故责任。
5.1.13乙方发生安全事故后，必须按照“四不放过”的原则调查处理，并按规定统计上报，严禁弄虚作假，隐瞒不报。除立即上报承包商隶属上级外还应及时报告业主，如迟报瞒报导致后果，由承包商负责。
5.1.14如有分包，乙方必须将分包单位的资质等情况及时报给业主，经业主审核合格后方可签订合同和进入工地施工。分包商的安全文明施工管理均由承包商安监机构负责、统一管理，所有安全责任由承包商承担，严禁以包代管。
5.1.15乙方应针对本工程施工特点及技术要求的措施，认真做好危险源的辨识和防范工作，业主要求承包商应特别加强以下重点部位和环节的安全控制：
5.1.16乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理。
5.1.17乙方其他现场管理标准
5.1.17.1各承包商单位划分的责任区道路，（除设计有的主施工道路外）组合场，设备堆放场，加工场地面要采取硬化措施。
5.1.17.2建筑工程施工必须采用四周全（密目网）封闭的措施。（封闭与主体建筑同步和同标高）禁止使用竹芭作施工通道跳板使用。（只能作为交叉作业分层隔离使用）
5.1.17.3现场禁止搭建砖混结构的临时建筑。
5.1.17.4施工电源必须采用“三项五线制”的供电方式。
5.1.17.5施工现场区域禁止架设施工用电线路。（采用地下直埋电缆方式）
5.1.17.6电焊机必须采用集装式统一布线的方式进行管理，
5.1.17.7承包商单位必须统一本单位一.二.三级电源箱的标准和颜色。
5.1.17.8现场禁止使用老式直流电焊机。
5.1.17.9现场禁止使用普通胶盖刀闸开关。
5.1.17.10现场禁止使用无保护罩的碘乌灯进行照明。
5.1.17.11承包商单位必须为全体职工进行人员人身意外伤害保险的投保。
5.1.17.12承包商单位必须设有负责自身区域防火,防盗,防突发事件的保安队。
5.1.17.13承包商单位必须统一着装。（包括分包队伍人员与发包单位人员着装要统一）
5.1.17.14承包商单位必须统一安全帽样式、颜色、标识、编号。（包括分包队伍人员）
5.1.17.15承包商单位必须成立专业安全文明施工清扫队,负责责任区内的日常性清扫保洁工作。
5.1.17.16现场内任何区域土方开挖的同时必须将回填土及弃土倒运，回填土运到指定地点规范堆放，弃土由土方开挖责任单位运出场区外自行联系处理。
5.1.17.17施工生产、生活所产生的固定(液体)废弃物及垃圾由产生的责任单位自行处理。（要符合地方政府的相关规定）
5.1.17.18地基处理施工产生的泥浆及废水由产生的责任单位及时倒运自行联系处理。（要符合地方政府的相关规定）
5.2等同化管理部分：
执行甲方《承包商安全管理制度》相关条款标准落实（见下表）。违反规定标准的情形按照《承包商安全管理办法》《安全文明生产奖惩规定》《反违章管理细则》执行考核。
	序号
	主要事项
	管理标准

	1
	承包商资质
	1.审查承包商企业资质、安全资质、安全业绩及营业执照，要求资质证照齐全且在有效期内。

	
	
	2.签订合同及安全环保协议，确认双方安全生产职 责、目标和采取的安全措施及考核条款。

	
	
	3.要求承包商建立安全管理台账。

	
	
	4.负责承包商过程资料的备案、存档。

	2
	安全管理 人员配备标准及资质
	1.审查、确认配备数量：承包商人员 50 人以下，至少配备1名； 50-200 人，至少配备 2 名； 200 人及以上，配备 3 名及以上， 根据所承担的施工实际情况增加安全管理人员；每班次设置班组长。

	
	
	2.审查安全管理人员资格证， 确认年龄符合要求： 男 60 周岁以下，女 50 周岁以下。

	3
	作业人员资质
	审查作业人员身份证、特种作业资格证书、一年期内体检证明材料；确认年龄符合要求：18 周岁以上，男 55 周岁以下，女45周岁以下。

	4
	人员保险缴纳
	审查确认承包商工伤保险已缴纳。

	5
	设备设施管理
	1.明确报验范围、流程和资料等， 建立外部设备报验清单。

	
	
	2.督促承包商制定安全操作规程，经审核后执行。

	6
	“四措两案”制定
	组织评审、审批承包商“四措两案”及其他施工安全、技术方案。

	7
	安全教育培训
	承包商三级安全教育，不少于 72 学时，并确认考试 合格后方可上岗。

	8
	人员变动
	承包商人员发生变动，执行承包商准入要求。

	9
	开工许可
	对招标文件、合同及安全管理协议规定的内容进行核 查，确认合格后逐级签字审批，项目管理部门负责开工许可手续的办理。

	10
	风险辨识及安全交底
	1.在项目开始前对承包商进行安全交底。

	
	
	2.指导承包商开展风险评估，填写作业安全分析表单， 并将结果应用到班前会、工前会、日常教育培训和作业过程中。

	
	
	3.涉及危险作业，严格执行发包方危险作业许可制度。

	11
	设备设施管理
	1.开工前对施工中所需使用大、中型施工机械及设 备、特种设备、特种劳动防护用品进行入场检查。

	
	
	[image: image2.jpg]& suna



2.承包商开展现场设备设施日常点检、维护。

	
	
	3.承包商确保环保设施有效投运，达标排放。

	
	
	4.对设备运行、维护情况检查、考核。

	12
	现场安全管理
	1.承包商设置作业场地与运行区域安全隔离措施，确保安全通道畅通。

	
	
	2.承包商保证人员劳动保护用品配置齐全有效。

	
	
	3.承包商设置孔洞、临边、临空、临水防护措施。

	
	
	4.承包商保证临时用电可靠、照明满足要求。

	
	
	5.承包商现场安全标志、标识设置齐全。

	
	
	6.承包商工器具、设备设施、建构筑物、道路交通等现场达到目视化管理要求。

	
	
	7.承包商建立安全投入项目清单或台账。

	
	
	8.承包商开展隐患排查治理工作，建立检查表及隐患治理台账，班组长或专职安全管理人员每班次进行检查。

	
	
	9.承包商周安全生产调度会。

	13
	班组安全管理
	1.承包商建立完善班组管理组织机构及规章制 度。

	
	
	2.承包商组织班组开展员工培训。

	
	
	3.承包商组织班组开展“三会一活动”。

	
	
	4.承包商组织班组开展风险辨识、隐患排查治 理，掌握岗位风险控制措施和应急处置措施等。

	
	
	5.承包商执行安全操作规程。

	
	
	6.承包商参照发包方标准开展达标班组建设。

	
	
	7.承包商建立班组日常检查考核、月度绩效考 核、年终考评。

	14
	停工与复工管理
	1.因故需停工的，停工前向项目管理部门提交“停工申请”，报告停工原因和安全措施。

	
	
	2.出现危及人身安全或设备安全隐患停工整顿的，承包商按要求限期整改，自行验证合格后办理复工申请。

	
	
	3.因事故事件或违反现场管理要求停工整顿的，承包商应制定整改方案，经项目管理部门审核通过后组织 落实整改措施，经双方共同审查合格后，办理复工手续。

	15
	应急管理
	1.承包商纳入本单位应急管理体系，开展应急管理工作。

	
	
	2.承包商制定应急预案、现场处置方案及应急处置卡，定期开展演练。

	16
	事故事件管理
	发生安全事故事件，承包商应立即向发包方报告并组织救援，发包方依据规定开展事故事件调查,并进行责任追究。


5.Autres exigences pour la partie B

Partie gestion de la sécurité :
  5.11La partie B doit mettre sur pied un service indépendant de surveillance de la sécurité, et le service de projet doit être doté d’un agent de sécurité du projet pour être responsable de la gestion quotidienne d’une construction sûre et civilisée.
  5.1.2 La procuration de la partie B et de son sous-traitant doit être notariée par l’étude notariale.
  5.1.3 La partie B doit choisir du personnel ayant une forte conscience et responsabilité en matière de sécurité, des compétences et une qualité élevées, une connaissance des risques de sécurité sur le site et des mesures de prévention et de contrôle, un style de travail solide et excellent, un bon caractère idéologique et moral et une bonne base de masse en tant que personnel de gestion sur site, et avoir plus de 3 ans d’expérience de travail sur site. Le personnel de direction du Parti B à tous les niveaux doit réussir la formation, l’inspection et l’examen du Parti A avant d’être autorisé à prendre ses postes. La Partie B organise régulièrement une formation spéciale à l’intention du personnel de direction à tous les niveaux sur les lois et règlements, les règles ministérielles, les normes nationales de l’industrie, les règles et règlements de sécurité de la Partie A et les exigences de travail connexes, etc., afin de s’assurer efficacement que le personnel de direction de la Partie B à tous les niveaux possède les compétences et la qualité qui sont compatibles avec les exigences de travail de leur poste.
  5.1.4 La partie B organise régulièrement l’enquête sur l’état familial et l’état psychologique des opérateurs sur place, saisit en temps opportun les changements dans la famille des employés et les fluctuations psychologiques qu’ils provoquent, et procède à des aménagements de travail ou à des activités de persuasion et de conseil psychologiques en temps opportun pour s’assurer que les employés maintiennent un bon état mental et physique pour travailler sur place et évitent les risques pour la sécurité causés par des conditions psychologiques et physiologiques défavorables.
  5.1.5 La partie B doit vérifier et confirmer consciencieusement les mesures de sécurité sur le chantier. Certains chantiers de construction ont à la fois de l’équipement en production et en exploitation, ainsi que de l’équipement et des installations en construction et en transformation, et la partie B devrait vérifier et confirmer une fois que la partie A a fait un bon travail d’isolation du système d’équipement.
  5.1.6 Les déchets fixes (liquides), les déchets de terre et les ordures générés par la construction, la production et la vie doivent être éliminés par l’unité de construction en contact avec les unités qualifiées correspondantes, et l’élimination doit être conforme aux lois et règlements.
  5.1.7 La Partie B est responsable de l’élimination illégale, de la pollution de l’environnement, des accidents de la circulation et d’autres accidents survenus lors du transport de sols abandonnés, de déchets fixes (liquides), etc., et toutes les pénalités externes et les indemnités d’accident causées par l’élimination inappropriée de la Partie B sont à la charge de la Partie B.
  5.1.8 La partie B est équipée de machines de construction, d’outils, d’installations de protection de la sécurité et d’outils de sécurité qui peuvent répondre aux besoins de la construction et aux règlements de sécurité, et les opérateurs et les utilisateurs doivent être formés et qualifiés. Avant de commencer la construction, l’environnement de travail, l’état de sécurité des outils et des outils, ainsi que la mise en œuvre des mesures de sécurité sur le site doivent être soigneusement inspectés, et le personnel doit être signalé au personnel avant qu’il ne puisse travailler après avoir satisfait aux exigences.
  5.1.9 Les employés de la partie B qui participent à la construction doivent être en bonne santé et satisfaire aux exigences de la construction. Il est strictement interdit d’embaucher des personnes présentant des contre-indications professionnelles, et il est strictement interdit de recourir à des travailleurs faibles, handicapés et mineurs. Le contractant doit souscrire une assurance contre les accidents du travail pour les employés conformément à la réglementation nationale.
  5.1.10 La partie B doit équiper son personnel de construction de fournitures et d’ustensiles de protection du travail qualifiés conformément aux réglementations nationales, et superviser l’utilisation et le port corrects.

5.1.11 La partie B doit organiser et mettre en œuvre le « Plan de construction sûr et civilisé » relatif au propriétaire, et doit contrôler strictement toutes sortes de violations habituelles pendant la période de construction et de mise en service, et prévenir tous les décès de personnes, les dommages majeurs à l’équipement mécanique, les incendies, la circulation et autres accidents majeurs.
  5.1.12 En cas d’accident (y compris les accidents du travail) imputables à la partie B, l’entrepreneur assume toutes les pertes économiques et la responsabilité en cas d’accident.
  5.1.13 Après qu’un accident de sécurité s’est produit dans la partie B, il doit faire l’objet d’une enquête et d’un traitement conformément au principe « quatre ne pas lâcher prise », et communiquer des statistiques conformément aux règlements. En plus de signaler immédiatement au supérieur de l’entrepreneur, le propriétaire doit également faire rapport au propriétaire en temps opportun, et l’entrepreneur est responsable des conséquences causées par la déclaration tardive et la dissimulation.
  5.1.14 S’il y a un contrat de sous-traitance, la partie B doit signaler les qualifications du sous-traitant au propriétaire en temps opportun, et ce n’est qu’après que le propriétaire a réussi l’examen que le contrat peut être signé et entrer sur le chantier de construction. La gestion sûre et civilisée de la construction du sous-traitant est responsable et gérée par l’agence de supervision de la sécurité de l’entrepreneur, et toutes les responsabilités en matière de sécurité sont assumées par l’entrepreneur, et il est strictement interdit d’utiliser le contrat pour le gérer.
  5.1.15 La partie B doit identifier et prévenir consciencieusement les dangers en fonction des caractéristiques de construction et des exigences techniques du projet, et le maître de l’ouvrage exige de l’entrepreneur qu’il renforce le contrôle de la sécurité des pièces et des liens clés suivants :
  5.1.16 Le personnel de la partie B doit respecter et obéir strictement aux règlements de sécurité sur le site et à la gestion de la sécurité.
5.1.17 Autres normes de gestion sur place de la partie B
  5.1.17.1 Les routes de la zone de responsabilité divisée par chaque unité de l’entrepreneur (à l’exception de la route principale de construction conçue) devraient prendre des mesures de durcissement sur le sol de la cour combinée, de la cour d’empilage de l’équipement et du site de traitement.
  5.1.17.2 La construction de projets de construction doit adopter des mesures pour fermer l’ensemble du périmètre (réseau maillé dense). (Fermé synchronisé avec le bâtiment principal et à la même élévation) Il est interdit d’utiliser des barres de bambou comme tremplins pour les passages de construction. (Ne peut être utilisé qu’en tant qu’isolation hiérarchique entre tâches)
  5.1.17.3 Il est interdit de construire sur le site des bâtiments temporaires avec des structures en brique-béton.
  5.1.17.4 L’alimentation électrique de construction doit adopter la méthode d’alimentation du « système à trois fils à cinq fils ».
  5.1.17.5 Il est interdit d’ériger des lignes électriques pour les installations situées dans la zone du chantier de construction. (Méthode du câble enterré direct)
  5.1.17.6 La machine à souder doit être gérée sous la forme d’un câblage unifié de conteneur.
  5.1.17.7 L’unité de l’entrepreneur doit unifier sa propre unité. Deux. Standard et couleur du boîtier d’alimentation à trois étages.
  5.1.17.8 L’utilisation de machines à souder à courant continu à l’ancienne est interdite sur le site.

5.1.17.9 Il est interdit d’utiliser des interrupteurs à guillotine ordinaires à couvercle en caoutchouc sur place.

5.1.17.10 Il est interdit d’utiliser des lampes noires iodées sans housses de protection pour l’éclairage du site.

5.1.17.11 L’entrepreneur doit assurer tous les employés au moyen d’une assurance individuelle contre les accidents.
  5.1.17.12 L’unité de l’entrepreneur doit disposer d’une équipe de sécurité responsable de la prévention des incendies, de l’antivol et de la lutte contre les urgences dans son propre secteur.
  5.1.17.13 L’unité de l’entrepreneur doit s’habiller uniformément. (Y compris l’uniforme du personnel de l’équipe de sous-traitance et du personnel de l’unité de sous-traitance)
  5.1.17.14 L’unité de l’entrepreneur doit unifier le style, la couleur, le logo et le nombre de casques de sécurité. (y compris le personnel de l’équipe de sous-traitance)
  5.1.17.15 L’unité de l’entrepreneur doit mettre sur pied une équipe de nettoyage de construction professionnelle, sûre et civilisée qui sera responsable du nettoyage quotidien et des travaux de nettoyage dans le secteur de responsabilité.
  5.1.17.16 Au cours de travaux d’excavation de terrassement dans n’importe quelle zone du site, le sol de remblai et les déchets doivent être transportés vers l’arrière, et la terre de remblai doit être transportée à l’endroit désigné pour l’empilement normalisé, et les déchets doivent être transportés hors du site par l’unité responsable de l’excavation du terrassement, puis contactés et éliminés par eux-mêmes.
  5.1.17.17 Les déchets fixes (liquides) et les ordures générés par la construction, la production et la vie doivent être éliminés par l’unité responsable de la production. (Conformément à la réglementation pertinente du gouvernement local)
  5.1.17.18 La boue et les eaux usées générées par le traitement des fondations doivent être transportées en temps opportun par l’unité responsable et communiquer avec elle pour traitement. (Conformément à la réglementation pertinente du gouvernement local)
5.2 Partie gestion de l’équilibre :
Mettre en œuvre les dispositions et les normes pertinentes du « Système de gestion de la sécurité des entrepreneurs » de la partie A (voir le tableau ci-dessous). Les violations des normes prescrites doivent être évaluées conformément aux « Mesures de gestion de la sécurité des entrepreneurs », aux « Dispositions sur les récompenses et les sanctions pour une production sûre et civilisée » et aux « Règles détaillées pour la gestion des anti-violations ».

	N° matricule
	Questions principales
	Normes de gestion

	1
	Qualifications de l’entrepreneur
	1. Examinez les qualifications d’entreprise, les qualifications de sécurité, le rendement en matière de sécurité et les licences commerciales de l’entrepreneur, et exigez que les qualifications et les licences soient complètes et dans la période de validité.
2. Signer des contrats et des ententes de sécurité et de protection de l’environnement pour confirmer les responsabilités de production en matière de sécurité, les objectifs, les mesures de sécurité et les conditions d’évaluation prises par les deux parties.
3. Exiger de l’entrepreneur qu’il établisse un registre de gestion de la sécurité.
4. Responsable du classement et de l’archivage des données de processus de l’entrepreneur.

	2
	Normes et qualifications en matière de dotation en gestion de la sécurité
	1. Examiner et confirmer le nombre d’employés : moins de 50 entrepreneurs, au moins 1 personne ; 50-200 personnes, avec au moins 2 personnes ; 200 personnes ou plus, équipées de 3 personnes ou plus, et augmenter le personnel de gestion de la sécurité en fonction de la situation réelle de construction entreprise ; Mettez en place un chef d’équipe pour chaque quart de travail.
2. Examinez le certificat de qualification du personnel de gestion de la sécurité et confirmez que l’âge répond aux exigences : homme de moins de 60 ans, femme de moins de 50 ans.

	3
	Qualifications de l’opérateur
	Examiner la carte d’identité de l’opérateur, le certificat de qualification d’opération spéciale et le certificat d’examen physique dans un délai d’un an ; Confirmez que l’âge répond aux exigences : plus de 18 ans, homme de moins de 55 ans, femme de moins de 45 ans.

	4
	Paiement de l’assurance du personnel
	Examinez et confirmez que l’assurance contre les accidents du travail de l’entrepreneur a été payée.

	5
	Gestion des équipements et des installations
	1. Clarifier la portée, le processus et les matériaux de l’inspection, et établir la liste d’inspection de l’équipement externe.
2. Exhortez l’entrepreneur à formuler des procédures d’opération de sécurité et à les mettre en œuvre après examen.

	6
	« Quatre mesures et deux cas » ont été formulés
	Organiser l’examen et l’approbation des « quatre mesures et deux cas » de l’entrepreneur et d’autres plans de sécurité et techniques de construction.

	7
	Éducation et formation en matière de sécurité
	Les entrepreneurs doivent dispenser une formation à la sécurité de niveau 3 pendant au moins 72 heures et confirmer qu’ils ont réussi l’examen avant de pouvoir prendre leurs fonctions.

	8
	Changements de personnel
	Si le personnel de l’entrepreneur change, les exigences d’accès de l’entrepreneur seront mises en œuvre.

	9
	Autorisation de commencer la construction
	Le service de gestion de projet est responsable de la gestion des procédures d’autorisation de construire.

	10
	Identification des risques et divulgation de la sécurité
	1. Effectuer des divulgations de sécurité à l’entrepreneur avant le début du projet.
2. Guider l’entrepreneur pour effectuer l’évaluation des risques, remplir le formulaire d’analyse de la sécurité au travail et appliquer les résultats à la réunion avant le quart de travail, à la réunion avant le travail, à l’éducation et à la formation quotidiennes et au processus opérationnel.
3. Lorsqu’il s’agit d’opérations dangereuses, le système de permis d’opération dangereuse de l’entrepreneur est strictement appliqué.

	11
	Gestion des équipements et des installations
	1. Avant le début de la construction, effectuez une inspection d’entrée des machines et équipements de construction de grande et moyenne taille, des équipements spéciaux et des équipements spéciaux de protection du travail requis pendant la construction.
2. L’entrepreneur effectue l’inspection et l’entretien quotidiens de l’équipement et des installations sur place.
3. L’entrepreneur s’assure que les installations de protection de l’environnement sont effectivement mises en service et qu’elles respectent les normes de rejet.
4. Inspecter et évaluer le fonctionnement et l’entretien de l’équipement.

	12
	Gestion de la sécurité sur site
	1. L’entrepreneur met en place des mesures d’isolement de sécurité entre le chantier et la zone d’opération afin d’assurer un passage de sécurité fluide.
2. L’entrepreneur s’assure que le personnel est entièrement équipé de fournitures de protection du travail.
3. L’entrepreneur doit mettre en place des mesures de protection des trous, des bords, de l’air et de l’eau.
4. L’entrepreneur s’assure que l’électricité temporaire est fiable et que l’éclairage répond aux exigences.
5. Les panneaux de sécurité et les panneaux de sécurité de l’entrepreneur sur le site sont entièrement définis.
6. Les outils, équipements et installations de l’entrepreneur, les structures, la circulation routière et les autres sites répondent aux exigences de gestion visuelle.
7. L’entrepreneur établit une liste ou un registre des projets d’entrée en matière de sécurité.
8. L’entrepreneur effectue l’enquête et la gestion des dangers cachés, établit une liste de vérification et un registre de gestion des dangers cachés, et le chef d’équipe ou le personnel de gestion de la sécurité à temps plein effectue des inspections à chaque quart de travail.
9. Réunion de planification de la production de sécurité de la semaine de l’entrepreneur.

	13
	Gestion de la sécurité des équipes
	1. L’entrepreneur établit et améliore l’organisation de la gestion de l’équipe et les règles et règlements.
2. L’entrepreneur organise l’équipe pour effectuer la formation des employés.
3. L’entrepreneur organise l’équipe pour réaliser « trois réunions et une activité ».
4. L’entrepreneur organise l’équipe pour effectuer l’identification des risques, l’enquête et la gestion des dangers cachés, et maîtriser les mesures de contrôle post-risque et les mesures d’intervention d’urgence.
5. L’entrepreneur met en œuvre des procédures d’opération de sécurité.
6. L’entrepreneur se réfère à la construction standard de l’équipe par rapport à ses normes.
7. L’entrepreneur met sur pied une équipe chargée de l’inspection et de l’évaluation quotidiennes, de l’évaluation mensuelle du rendement et de l’évaluation de fin d’exercice.

	14
	Suspension et reprise de la gestion du travail
	1. Si les travaux doivent être arrêtés pour une raison quelconque, soumettez une « demande de suspension » au service de gestion de projet avant la suspension afin de signaler les raisons et les mesures de sécurité de la suspension.
2. En cas de suspension des travaux et d’élimination de dangers potentiels mettant en danger la sécurité des personnes ou de l’équipement, l’entrepreneur doit y remédier dans le délai prescrit et demander la reprise des travaux après autovérification.
3. Si les travaux sont suspendus pour rectification en raison d’accidents ou de violations des exigences de gestion sur site, l’entrepreneur doit élaborer un plan de rectification, organiser la mise en œuvre des mesures de rectification après avoir été examinées et approuvées par le service de gestion de projet, et passer par les procédures de reprise des travaux après avoir été examinées et qualifiées conjointement par les deux parties.

	15
	Gestion des urgences
	1. L’entrepreneur est inclus dans le système de gestion des situations d’urgence de l’unité et effectue les travaux de gestion des situations d’urgence.
2. L’entrepreneur élabore des plans d’urgence, des plans d’élimination sur place et des cartes d’élimination d’urgence, et effectue des exercices réguliers.

	16
	Gestion des incidents d’accident
	En cas d’accident de sécurité, l’entrepreneur doit immédiatement le signaler à l’entrepreneur et organiser les sauvetages, et l’entrepreneur doit enquêter sur l’accident conformément à la réglementation et en assumer la responsabilité.


合同协议双方须认真履行本协议所列条款。乙方不履行或不认真履行协议规定条款，经劝告无效，甲方有权提出警告、罚款直至解除承包合同。

6.Les deux parties au contrat doivent exécuter soigneusement les conditions énumérées dans le présent accord. Si la partie B n’exécute pas ou ne remplit pas consciencieusement les termes du contrat, la partie A a le droit d’émettre un avertissement, d’infliger une amende ou de résilier le contrat après que l’avis n’est pas valide.
七、在主合同范围内增加的施工内容同样适用本协议。

7. Le contenu de construction ajouté dans le cadre du contrat principal s’applique également au présent contrat.
八、项目竣工后必须持本协议，经甲方安全部门按照前述条款办理完安全奖惩处理手续后，方可进行结算，否则不予办理结算手续。

8. Après l’achèvement du projet, cet accord doit être conclu, et le service de sécurité de la partie A peut effectuer les procédures de récompense et de sanction de sécurité conformément aux clauses ci-dessus avant que le règlement puisse être effectué, sinon les procédures de règlement ne seront pas terminées.
九、本协议未尽事宜，按中国或几内亚有关规定，由双方协商解决。

9. Les questions qui ne sont pas couvertes par le présent accord sont résolues par voie de négociation entre les deux parties, conformément à la réglementation pertinente de la Chine ou de la Guinée.
十、本协议一式份，甲方执份，乙方执份。

10. Le présent accord est détenu par les parties A et B.
十一、协议有效期限：本协议随主合同同时生效，至主合同承包项目竣工完成验收后失效。
11. Durée de validité de l’accord : Cet accord prend effet en même temps que le contrat principal et expire après l’achèvement et l’acceptation du projet du contrat principal.
 Signature de la Partie A :              Signature de la Partie B :
 日期：                             日期：
Date :                               Date :
单位盖章有效                       单位盖章有效
Cachet                              Cachet
第四章 响应文件格式
【编注：响应文件按技术、商务部分（也称文件A）和价格部分（也称文件B）须分开编制，单独上传】
重要提示：
1.请各响应人严格按照响应文件格式编制响应文件（包括封面、目录、章节），未按响应文件格式编制的响应文件引起的一切后果自负。
2.请各响应人务必仔细阅读采购文件，编写有关内容。
Chapitre IV - Format du document de réponse
Conseil important :
1) Chaque répondant est invité à préparer le document de réponse (y compris la couverture, le catalogue et les chapitres) en respectant strictement le format du document de réponse, et supportera toutes les conséquences découlant du fait que le document de réponse n'a pas été préparé conformément au format du document de réponse.
2) Les soumissionnaires sont priés de lire attentivement les documents de passation de marché et de préparer le contenu pertinent.
××××公司

××××（项目名称）

响应文件A
响应人：                                            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）

       年       月       日

×××× Inc.
×××× (titre du projet)
Réponse A
Répondant :                                 (cachet de l'unité)
Représentant légal ou son mandataire :        (Signature)
       Année        Mois        
目  录

一、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书（如有）
四、商务和技术偏差表

五、资格审查资料

六、近年完成的类似项目情况表

七、施工组织设计
八、拟分包项目情况表（如有）
Catalogue
I. Preuve d'identité du représentant légal (personne responsable de l'unité) (applicable au cas où il n'y a pas de mandataire)
II. procuration (applicable dans le cas où il y a un mandataire)
III. accord de consortium (le cas échéant)
IV. tableau des écarts commerciaux et techniques
V. Informations sur les qualifications
VI. liste des projets similaires réalisés au cours des dernières années
VII. aperçu des services
一、法定代表人（单位负责人）身份证明
（适用于无委托代理人的情况）
I. Preuve d'identité du représentant légal (personne responsable de l'organisation)
响应人名称：                                                     
姓名：          性别：        年龄：        职务：         联系电话：      
系                       （响应人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
Nom du répondant :                                                     
Nom : Sexe : _____Age :_____ Fonction :____________ Contact Tel :______________      
Département du représentant légal de (nom du défendeur) (chef d'unité).
Certifié par la présente.
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
注：本身份证明需由响应人加盖单位公章。
Pièce jointe : une copie de la carte d'identité du représentant légal (responsable de l'unité).
Remarque : cette pièce d'identité doit porter le cachet officiel de l'unité apposé par le défendeur.
响应人：                      （盖单位章）
        年        月        日
Répondant :                 (cachet de l'unité)
    Jour      mois      l'année
	法定代表人身份证正反面扫描件粘贴处
Carte d'identité du représentant légal, recto et verso, copie scannée du lieu de collage


二、授权委托书
II. procuration
响应人法定代表人授权书（格式）
（适用于有委托代理人的情况）
Lettre d'autorisation du représentant légal du répondant (Format)(Applicable s'il y a un mandataire)
项目名称：/Nom du projet：                             
日    期：/Date：                             
致：国家电投集团铝电投资有限公司    
（响应人名称） ，中华人民共和国合法企业，法定地址                        。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。
Destinataire : SPIC International Investment & Development (Guinea) Co.,Ltd.    
(nom du défendeur), entreprise légale de la République de Guinée, dont l'adresse légale est bofa.

(Nom de la personne autorisée) autorise par la présente (Nom de la personne autorisée), au nom de notre société, à s'occuper du devis, de la négociation, de la passation des marchés et d'autres travaux spécifiques concernant le projet susmentionné, et à signer tous les documents, accords et contrats pertinents.

Nous sommes entièrement responsables de la signature de la personne autorisée.

Cette autorisation reste valable jusqu'à ce qu'une notification écrite de révocation soit donnée. Tous les documents signés par la personne autorisée (pendant la période de validité de l'autorisation) ne sont pas invalidés par la révocation de l'autorisation.

被授权人签名：                                 授权人签名：


职        务：                                 职      务：

联系电话（手机）：                             联系电话（手机）：                                                    
                          响应人：           
（盖单位章）
      年      月      日

Signature de la personne autorisée：              Signature de la personne autorisée：               

Fonctions：                                  Fonctions：           ,         
Numéro de contact (mobile)：                   Numéro de contact (téléphone portable)：     ,                   
                         répondant：           
（apposer un label de qualité）
                           Jour      mois      l'année
	法定代表人身份证正反面扫描件粘贴处
Carte d'identité du représentant légal, recto et verso, copie scannée du lieu de collage


	被授权人人身份证正反面扫描件粘贴处
Carte d'identité de la personne autorisée (recto et verso) scannée et collée.


三、联合体协议书（如有）
（注：响应人须知前附表1.9要求中不接受联合体的无需提供）
                （所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加              （项目名称）材料采购项目报价。现就联合体报价事宜订立如下协议。
1.                   （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加报价活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、报价文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。
注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。
联合体牵头人名称：
  

            
（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         
（签字）
联合体成员名称：                          
（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字）
联合体成员名称：                          
（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字）
       年       月       日
CONVENTION DE GROUPEMENT (le cas échéant)
(Note : À fournir uniquement si l'annexe 1.9 du règlement de consultation autorise les groupements)
Les entreprises suivantes :     (noms de tous les membres du groupement) constituent volontairement le groupement     (nom du groupement) pour participer conjointement à l'appel d'offres du projet     (nom du projet) relatif à la fourniture de matériels. 
Les parties conviennent des dispositions suivantes :
1. La société AA (nom du membre chef de groupement) est désignée comme chef de groupement.
2. Tous les membres autorisent le chef de groupement à :
- Représenter le groupement dans le processus de soumission
- Signer tous les documents
- Transmettre et recevoir les documents, informations et instructions
- Conduire les négociations contractuelles
- Coordonner l'exécution du contrat
- Gérer toutes les affaires relatives à ce projet
3. Tous les membres reconnaissent la validité des documents signés et des actions entreprises par le chef de groupement. Chaque membre s'engage à :
- Exécuter pleinement ses obligations conformément aux documents d'appel d'offres, à l'offre et au contrat
- Assumer une responsabilité solidaire envers le maître d'ouvrage
4. Répartition des responsabilités entre les membres :   
5. La présente convention entre en vigueur à la date de signature par tous les représentants légaux ou mandataires des membres et prend fin après l'exécution complète du contrat.
6. La présente convention est établie en   exemplaires, un pour chaque membre et un pour le maître d'ouvrage.
Note :
- Si signée par le représentant légal : joindre une attestation d'identité
- Si signée par un mandataire : joindre une procuration
CONVENTION DE GROUPEMENTCHEF DE GROUPEMENT Nom :    [SCEAU]
Signature du représentant légal ou mandataire :  
Nom du membre du groupement : 


    [SCEAU]  
Signature du représentant légal ou mandataire :   
MEMBRE DU GROUPEMENT :Nom :       [SCEAU]
Signature du représentant légal ou mandataire :
   Jour    Mois   Année 
四、商务和技术偏差表
响应人：           
（盖单位章）
	偏差
	序号
	询价文件章节及条款号
	响应文件章节及条款号
	偏差说明

	商务
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	……
	
	
	

	技术
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：1.响应人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，响应人响应询价文件的全部要求；
2.响应人要按所提供的表格填写响应文件和询价文件之间的偏差，并将商务和技术偏差分别列出；
3.响应人在上表中未提出偏差，视为完全响应询价文件。
Tableau des écarts commerciaux et techniques
répondant：           
（apposer un label de qualité）
	désalignement
	numéro de série
	Section et clause de l'appel d'offres
	Section et numéro de clause du document de réponse
	Description des écarts

	affaires commerciales
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	……
	
	
	

	compétence
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	……
	
	
	


Note : 1) Le soumissionnaire garantit que, à l'exception des écarts énumérés dans le tableau des écarts commerciaux et techniques, il répondra à toutes les exigences du document du RFQ ;
2) Le soumissionnaire doit indiquer les écarts entre le document de réponse et le document de demande de propositions conformément au tableau fourni, et énumérer les écarts commerciaux et techniques séparément ;
3. les soumissionnaires qui ne proposent pas de divergences dans le tableau ci-dessus sont réputés avoir pleinement répondu aux documents de l'appel d'offres.
资格审查资料
Informations sur l'éligibilité
（注：响应人根据前附表资质要求在此处附相关证明材料）
(Note : Le défendeur est tenu de joindre ici les documents justificatifs pertinents conformément aux exigences de qualification figurant dans le tableau précédent.)
【编注：编制采购文件时，将前附表的资质要求逐条复制粘贴在此页】
[Note aux rédacteurs : Lors de la préparation des documents de procédures d'appel d'offres, copier et coller les exigences de qualification de la liste précédente, article par article, sur cette page].
响应人营业执照
(i) Licence d'exploitation/RCCM du défendeur
……
……
总负责人简历表
	姓  名
Nom
	
	年龄
Age
	
	执业资格证书（或上岗证书）名称
Le nom du certificat de qualification professionnelle (ou certificat d'aptitude)
	

	职  称
Titre professionnel
	
	学历
Diplôme
	
	拟在本项目任职
Le poste prévu dans ce projet
	

	工作年限
Années d'expérience professionnelle
	
	从事服务工作年限
Années d'expérience dans le service
	

	毕业学校
École de graduation
	年毕业于            学校        专业
Diplômé de l'école      en      (an), avec une spécialisation en    .

	主要工作经历 Expérience professionnelle principale

	时  间
Date
	参加过的类似项目
Les projets similaires auxquels vous avez participé
	担任职务
Poste occupé
	委托人及联系电话
Mandant et numéro de téléphone de contact

	
	
	
	


注：响应人应根据响应人须知第1.8项的要求在本表后附相关证明材料。
Remarque : Le soumissionnaire doit fournir les documents justificatifs pertinents conformément à l'article 1.8 des Instructions aux soumissionnaires, à joindre à ce formulaire.
响应人提供未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的查询截图等证明材料
Le soumissionnaire s'engage ou certifie qu'il n'y a pas eu d'attribution frauduleuse de l'offre, de rupture grave de contrat ou d'annulation de contrat de sa propre responsabilité au cours des 36 derniers mois.
响应人提供近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形的承诺或证明材料
Le défendeur est en bonne santé commerciale et fournit l'engagement ou le matériel de certification attestant qu'il n'est pas en état de cessation d'activité, de reprise de biens, de gel ou de faillite.
响应人经营状况良好，提供没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态的承诺或证明材料
Les répondants fournissent des engagements ou des certificats attestant qu'il n'y a pas eu, au cours des 18 derniers mois, d'accidents majeurs ou plus graves liés à la responsabilité en matière de sécurité de la production.
响应人提供近18个月内不存在较大及以上安全生产责任事故的承诺或证明材料
Au cours des 18 derniers mois, il n'a été impliqué dans aucun accident majeur lié à la sécurité de production.
……
六、近年完成的类似项目情况表
	序号
	项目名称
	项目所在地
	合同价格
	服务期限
	总负责人
	项目描述
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 响应人应根据询价文件要求的业绩在本表后附相关证明材料；
提供业绩数量以满足资格要求的合同复印件数量为准。响应人在递交响应文件时，须同时提交能证明响应人满足业绩资格要求的合同复印件（提供合同封面、签字盖章页和服务范围页）。
tableau des projets similaires réalisés au cours des dernières années
	N
	Nom du projet
	Emplacement du projet
	prix du contrat
	Durée du service
	personne responsable
	Description du projet
	note

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Note : 1. les soumissionnaires doivent joindre à ce tableau les documents justificatifs pertinents en fonction des performances requises par le document d'appel d'offres ;
le nombre de performances fournies est basé sur le nombre de copies de contrats satisfaisant aux exigences de qualification. Lors de la soumission des documents de réponse, les soumissionnaires doivent également soumettre des copies des contrats qui peuvent prouver que les soumissionnaires répondent aux exigences de qualification de la performance (fournir la page de couverture, la page de signature et de sceau et la page de l'étendue du service du contrat).
业绩证明材料：提供2022年12月1日至投标截止之日，至少1个已完成的活动板房或类似供货业绩（提供合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页）Pour la période du 1er décembre 2022 à la date limite de soumission de l'offre, au moins une référence de projet achevé de fourniture de maisons préfabriquées ou similaire. (Les copies numérisées du contrat fournies doivent inclure au minimum : la page de signature et de sceau des deux parties (acheteur et vendeur), la date de signature du contrat et une page contenant les informations clés relatives aux exigences de la référence.)
七、服务大纲
【编注：编制人根据需要响应人提供的服务内容对以下内容进行调整】
一、服务项目概况；
二、服务范围、服务内容；
三、服务依据、服务工作目标；
四、服务机构设置、岗位职责；
五、服务工作程序、方法和制度；
六、拟投入的服务人员、试验检测仪器设备；
七、质量、进度、造价、安全、环保服务措施；
八、…… 
VI. aperçu des services
[Note de l'éditeur : le préparateur ajuste ce qui suit en fonction des services à fournir par le répondant].
I. Présentation du projet de service ;
II. étendue du service, contenu du service
III. base du service, objectifs du travail de service
IV. organisation du service, responsabilités professionnelles
V. Procédures, méthodes et systèmes de travail du service ;
VI. le personnel de service, les instruments d'essai et d'inspection et l'équipement à investir ;
VII. les mesures de qualité, de progrès, de coût, de sécurité et de protection de l'environnement ;
VIII. ......
附表1：拟委任的主要人员汇总表
	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Annexe 1 : Résumé du personnel clé à nommer
	N
	Servir sur ce projet
	nom et prénom
	titre
	professions
	Preuve de la licence ou de la qualification professionnelle
	note

	
	
	
	
	
	Nom du certificat
	grade (militaire)
	numéro de certificat
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表2：拟投入本项目的主要设备或材料表
Annexe 2 : Tableau des équipements/matériels principaux à mobiliser pour le projet
	序号
	仪器设备
名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	用途
	备注

	No
	Dénomination des équipements/instruments
	Modèle et spécifications techniques
	quantité
	Origine du pays
	Année de fabrication
	usage
	note

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


××××公司
××××（项目名称）
响应文件B
XXX Entreprises
xxxnom du projet
Document de réponse B
响应人：                                            （盖单位章）
Répondant：                                      (cachet)
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
Représentant légal ou son mandataire：      (signature)
       年       月       日
Jour      mois      l'année
目  录
一、响应函
二、报价格式
Catalogue
I. Lettre de réponse
II. format du devis
一、响应函
                     （采购人名称）: 
1．我方己仔细研究了                     （项目名称）服务采购项目采购文件的全部内容，愿意以美元（大写）                 （USD      ）的响应总报价（不含增值税），服务期限        日历天，按合同约定完成服务工作。
2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。
3．如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照询价文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。
（5）如遇国家增值税税率政策调整，本报价的不含增值税金额不变，含增值税金额根据国家政策进行调整
4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5.我方将严格按照有关法律法规及询价文件规定参加响应，理解贵方不保证响应价最低的响应人成交，并不要求对未成交理由做出任何解释。
6．                                       （其他补充说明）。
响 应 人：                                
（盖单位章）
                        法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       
（签字）
地    址：          
                             

网    址：                                       
    
电    话：          
                          
    
传    真：          
                                
邮政编码：          
                                
      年      月      日
Lettre de réponse
                     （Nom de l'Acheteur）:

Nous avons étudié attentivement le document relatif au projet de passation de marchés de services                                          （nom du projet）dans son intégralité et sommes disposés à répondre à l'offre totale de USD         （ Majuscule）                  （USD       ）（Hors TVA），la durée du service est de             ，et le travail de service sera achevé comme convenu dans le contrat. 
Nous nous engageons à ne pas modifier ou retirer le document de réponse pendant la période de validité de la réponse.
En cas de transaction :
(1) Nous nous engageons à signer le contrat avec vous dans le délai spécifié dans la notification d'achèvement après avoir reçu la notification d'achèvement.
(2) L'annexe à la lettre de réponse soumise avec la présente lettre de réponse fait partie intégrante des documents contractuels.
(3) Nous nous engageons à vous soumettre une garantie de bonne exécution conformément aux dispositions des documents de négociation concurrentielle.
(4) Nous nous engageons à achever et à remettre l'ensemble du contenu contractuel dans les délais convenus dans le contrat.
(5) Si la politique nationale en matière de taux de TVA est modifiée, le montant hors TVA du devis restera inchangé, et le montant contenant de la TVA sera ajusté en fonction de la politique nationale.
Nous déclarons par la présente que le contenu des documents de réponse soumis et les informations connexes sont complets, véridiques et exacts.
Nous participerons à la réponse dans le strict respect des lois et règlements applicables et des dispositions des documents de négociation concurrentielle,étant entendu que vous ne garantissez pas l'attribution du marché au soumissionnaire dont le prix de réponse est le plus bas et que vous n'exigez pas d'explication sur les raisons pour lesquelles le contrat n'a pas été attribué.
                                       (Autres informations complémentaires).
Soumissionnaire：                                
（Sceau de la société）
                      Représentant légal (responsable de la société) ou son mandataire :        
 （Signature）
Adresse ：            
                             

Site web ：                                         
    
Téléphone :            
                          
    
Fax：            
                                 
Code postal ：          
                                
Date          
报价格式
Format du devis
本项目采用固定总价方式，服务范围仅作为响应报价的参考，具体以委托人要求和现场实际情况为准，实施范围涵盖技术要求中的全部项目及标准。除非另有规定，响应人应针对项目服务范围及采购质量目标要求，充分预见到各种风险，同时考虑响应人企业管理经验和水平，对为本项目提供满足本采购文件要求的全面服务而发生的全部应有费用自主报价。
Ce projet adopte une méthode de prix total fixe, et l'étendue des services ne sert que de référence pour répondre à l'offre, sous réserve des exigences du mandant et de la situation réelle sur le site, et l'étendue de la mise en œuvre couvre tous les éléments et toutes les normes des exigences techniques. Sauf indication contraire, le soumissionnaire doit, en ce qui concerne l'étendue des services du projet et les exigences des objectifs de qualité de la passation de marché, prévoir pleinement tous les types de risques, et en même temps prendre en compte l'expérience et le niveau de gestion de l'entreprise du soumissionnaire, offrir de manière indépendante tous les coûts encourus pour la fourniture de services complets pour le projet afin de répondre aux exigences des documents de négociation concurrentielle.
2. 响应人的报价应包括但不限于前期准备、材料费、设备费、人工费、工器具、机械费、管理费、临时设施费、安全防护费、卫生清理及其他与本项目有关的服务人认为应计取的一切费用。
L'offre du soumissionnaire doit inclure, sans s'y limiter, les frais de préparation préalable, de matériaux, d'équipements, de main-d'œuvre, d'outillages, de machinerie, de gestion, d'installations temporaires, de protection et de sécurité, de nettoyage sanitaire, ainsi que tous autres coûts que le prestataire de services estime devoir facturer dans le cadre du projet. 
港口休息室建造服务报酬清单
          （Nom du projet）  Liste de la rémunération des services
	序号
	服务名称
Nom du service
	分项名称
Nom de l'article
	金额（美元，不含税价）
prix （USD，hors TVA)
	备注
Remarques

	1
	休息室建造服务服务
Services de construction de salons
	5套折叠板房（尺寸长5.8m×宽2.4m×高2.5m）的采购、运输、施工安装
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	合计报价/Total général
	
	


报价单位Société de cotation：_____________    报价日期Date de la cotation：__________________
授权委托人Mandant autorisé：___________    报价有效期：自规定的报价截止日期后90 天
Période de validité de la cotation：90 jours

[image: image3.jpg]& suna



[image: image4.jpg]