国家电投国际投资开发（几内亚）有限责任公司社区新建水井及水井维修项目询价采购文件

Dossier d’Appel d’Offres pour le《Projet de construction de nouveaux forages et de réhabilitation de forages existants au profit des communautés locales》-SPIC International Investment & Development(Guinea) Co.,Ltd

| 采 购 人： Acheteur： | 国家电投集团铝电投资有限公司 SPIC Aluminum & Power Investment Co., Ltd. |
| --- | --- |
| 项目单位： Société de projet： | 国家电投国际投资开发（几内亚）有限责任公司 SPIC International Investment & Development(Guinea) Co.,Ltd |

2026年1月

Janvier 2026

目 录

第一章 响应人须知	2

响应人须知前附表	2

1.总则	4

2.询价文件组成	4

3.评审说明	4

4.合同签订	7

第二章 委托人要求	8

第三章 合同	10

第四章 响应文件格式	11

目  录	13

一、法定代表人（单位负责人）身份证明	14

二、授权委托书	15

三、联合体协议书（如有）	17

四、商务和技术偏差表	18

五、资格审查资料	19

六、近年完成的类似项目情况表	21

七、服务大纲	23

目  录	27

一、响应函	28

二、报价格式	29

- 响应人须知

Instructions aux soumissionnaires

响应人须知前附表 Annexe des instructions aux soumissionnaires

| 序号 | 条款名称 Intitulé de la clause | 编 列 内 容 Contenu prescrit |  | 条款号 Réf. de la clause |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购人 Acheteur | 国家电投集团铝电投资有限公司 SPIC Aluminum & Power Investment Co., Ltd. |  | 1.1.1 |
|  | 项目单位 Nom de projet | 国家电投国际投资开发（几内亚）有限责任公司 SPIC International Investment & Development (Guinea) Co., Ltd |  | 1.1.2 |
|  | 项目名称 Nom de projet | 国家电投国际投资开发（几内亚）有限责任公司社区新建水井及水井维修项目 Projet de construction de nouveaux forages et de réhabilitation de forages existants au profit des communautés locales de SPIC International Investment & Development (Guinea) Co.,Ltd |  | 1.1.3 |
|  | 项目地点 Lieu du projet | 特里梅莱省 Préfecture deTélimélé |  | / |
|  | 采购范围 Champ d’achat | 公司拟在特里梅莱省相关社区实施一项专项供水工程，计划新建37口水井，维修32口已损坏的社区水井，以切实改善社区用水状况。详见第二章委托人要求 Mis en œuvre dans les communautés désignées de la préfecture de Télimélé, comprenant la construction de trente-sept (37) nouveaux puits et la réhabilitation de trente-deux (32) puits communautaires existants hors service, sur la base d'une reconnaissance technique préalable visant à sélectionner les emplacements les plus favorables, et ce afin d'améliorer de manière tangible et durable l'accès à l'eau des populations concernées. Pour plus de détails, voir le Chapitre II, Exigences du Mandant. |  | 1.3 |
|  | 服务期限 Durée de services | 计划工期：12个月 Durée prévue : 12 mois |  | 1.4 |
|  | 服务标准 Exigences de Qualité de Service | 在特里梅莱省相关社区新建水井或修复水井，水井质量技术标准和要求，详见第二章委托人要求。 Tous les ouvrages de forage qu’il s’agisse de nouveaux forages ou de forages nécessitant une réhabilitation, realisés dans les communautés de la préfecture de Télimélé dans le cadre du présent marché, doivent être exécutés conformément aux normes techniques en vigueur et aux spécifications. Pour plus de détails, voir le Chapitre II, Exigences du Mandant |  | 1.5 |
|  | 报价方式 Méthode de soumission | 固定总价 Prix global fixe |  | 1.6 |
|  | 付款方式 Mode de paiement | 签订合同后，根据采购人工作任务单，每口水井开工前将支付该水井总额30%的预付款，钻井深度和储水量达到合同约定条件，支付单口水井合同额30%；完成水泵安装、水井周边维护结构，并获取村、镇、专区政府验收证明后，支付剩余37%，剩余3%为质保金，质保期结束后支付（质保期以单口水井验收日期为准，质保期为一年）。。 Après la signature du contrat, sur la base d’un ordre de service émis par l’Acheteur, le paiement pour chaque forage s’effectuera selon l’échéancier suivant. En premier lieu, un acompte de trente pour cent (30%) du prix unitaire sera versé avant le démarrage des travaux dudit forage. Ensuite, trente pour cent (30%) supplémentaires seront payés après que l’Acheteur aura vérifié et constaté que la profondeur du forage et la capacité de stockage d’eau sont conformes aux stipulations contractuelles. Puis, trente-sept pour cent (37%) du prix unitaire seront réglés après l’achèvement et la vérification de l’installation de la pompe et des aménagements périphériques, ainsi que la remise à l’Acheteur d’un procès-verbal de réception définitive dûment signé par les autorités du village, du district et de la préfecture. Enfin, les trois pour cent (3%) restants constituent la retenue de garantie, dont le versement intervient à l’expiration de la période de garantie d’une durée d’un an, qui court à compter de la date de réception définitive de chaque forage. |  | 1.7 |
|  | 评审办法 Méthode de l’offre | 经评审的最低价法 La méthode du prix le plus bas |  | 3.4 |
|  | 响应人资质条件、能力和信誉 Conditions de qualification, capacité et réputation du soumissionnaire | 资质要求 Exigences de qualification | 1.具有独立订立合同的资格； 2.响应人须为在几内亚共和国特里梅莱省注册并持有有效营业执照的企业，营业执照包含建筑施工或公共工程或水井施工的工作范围。 3.具有特里梅莱省米西拉专区或孔索塔米专区政府出具的推荐信 1.Avoir la qualification pour conclure des contrats de manière indépendante ; 2) Le Soumissionnaire doit être une entreprise immatriculée localement dans la préfecture de Télimélé, République de Guinée, et titulaire d’un Registre de Commerce (RCCM) en cours de validité dont les mentions couvrent les travaux de construction, les travaux publics (BTP) ou les travaux de forage. 3) Le Soumissionnaire doit être titulaire d’une lettre de recommandation officielle émanant de la Sous-préfecture de Missira ou de la Sous-préfecture de Konsotami, dans la Préfecture de Télimélé. | 1.8 |
|  |  | 业绩要求 Exigences de performance | 响应人具有2022年12月至2025年12月在特里梅莱省已完工的水井类施工项目1个及以上工程施工业绩。（提供符合本采购要求的业绩合同扫描件，包括合同封面、合同范围页、签字页等）。 Le soumissionnaire a un ou plusieurs projets de construction de travaux de forage achevés dans la préfecture deTélimélé，entre décembre 2022 et décembre 2025. (Fournir les copies certifiées conformes des pages essentielles du contrat (couverture, étendue des travaux et signatures) ; à défaut, l’offre sera jugée non conforme sur ce critère）. |  |
|  |  | 信誉要求 Exigences en matière de réputation | 1.近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。 2.未列入铝电公司供应商不良行为处置名录内。 1.Il n’y a pas eu, au cours des 36 derniers mois, de cas de fraude pour remporter l’appel d’offres, de rupture grave de contrat ou d’annulation de contrat de sa propre responsabilité. 2.Non inclus dans la liste de l’élimination des mauvais comportements par les sociétés en aluminium et en électricité |  |
|  |  | 其他要求 Autres exigences | 1.经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 2.近36个月内不存在较大及以上生产安全（含交通安全）责任事故，近18个月在国家电投集团系统内未发生人身死亡事故； 1.Bonne situation de l’entreprise. Ne pas être en état de cessation d’activité, de reprise de biens, de gel ou de faillite. 2.Aucun accident majeur ou supérieur à la responsabilité en matière de sécurité de la production au cours des 36 derniers mois, et aucun accident mortel personnel dans le système de l’entreprise du groupe au cours des 18 derniers mois. |  |
|  | 是否接受联合体报价 Accepter ou non l’offre conjointe | 不接受 Non acceptée □接受，应满足下列要求： Accepté, les exigences suivantes doivent être respectées : |  | 1.9 |
|  | 踏勘现场 Visite du site | 不组织Non organisée □组织， 踏勘时间：Organisé, Date et heure de la visite du site □踏勘集中地点Lieu centralisé de la visite |  | 1.10 |
|  | 响应人提出问题的截止时间 Date limite de soumission des questions par les répondants | 报价截止日期24小时以前，将需澄清问题电子版（可编辑）发至国家电投电子商务平台zbcg@spicld.com Les versions électroniques (modifiables) des demandes de clarification doivent être envoyées 24 heures avant la date limite de soumission des devis à l'adresse zbcg@spicld.com. |  | / |
|  | 采购人书面澄清 Précisions écrites de l’acheteur | 采购人对要求澄清问题的合理部分予以答复，并将电子版澄清答复文件上传至国家电投电子商务平台（zbcg@spicld.com）。采购人书面要求响应人澄清的问题，响应人应在收到澄清文件按规定时间回复。 L’Acheteur répondra aux demandes de clarification jugées pertinentes et publiera les réponses électroniques sur La plateforme e-commerce SPIC : zbcg@spicld.com Pour toute demande de clarification émanant du maître d’ouvrage, le soumissionnaire devra fournir une réponse écrite dans le délai prescrit après réception du document. |  | / |
|  | 实质性要求和条件 Exigences et conditions de fond | 无 Aucune |  | / |
|  | 报价有效期 Période de validité de l’Offre | 自规定的报价截止日期后90天 90 jours à compter de la date de clôture spécifiée de l’offre |  | / |
|  | 签字或盖章要求 Signature ou Exigences relatives au cachet | 按照本采购文件的相关要求和规定在封面、表格、证明材料、其他材料等相关位置加盖单位章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 Conformément aux exigences et dispositions pertinentes du présent document de passation de marché, dans la couverture, les formulaires, les documents justificatifs, les autres documents et les autres emplacements pertinents, le cachet de la société, la signature ou le cachet du représentant légal ou de son mandataire sont apposés. |  | / |
|  | 最高限价 Prix limite maximum | 不设置Non fixéé □设置，最高限价：Fixé, prix maximum： |  | / |
|  | 报价截止时间 Délai de soumission | 以平台公告为准。 Sous réserve de l’annonce de la plateforme. |  | / |
|  | 递交响应文件地点 Lieu de dépôt des documents de réponse | zbcg@spicld.com E-mail : zbcg@spicld.com |  | / |
|  | 成交候选人公告媒介 Médias pour l’annonce des candidats retenus | zbcg@spicld.com |  | / |
|  | 响应文件开启 Ouverture des offres | 公开询价，在规定截止时间若应答人为两个时，评审小组可继续按照原程序进行询价，若应答人为一个时，可转为直接采购；或终止后重新采购。 Procédure d’appel public à la concurrence Si au moins deux soumissionnaires ont soumis une offre valable à la date limite, la procédure se poursuit selon les règles initiales. Si un seul soumissionnaire a soumis une offre valable, l’acheteur peut soit passer à un achat direct, soit annuler et relancer la procédure. □邀请询价，在规定截止时间若应答人为两个或一个时，终止本次询价活动。 Procédure d’appel d’offres restreint (sur invitation) Si un ou deux soumissionnaires seulement ont soumis une offre valable à la date limite, la procédure est annulée automatiquement. |  | / |
|  | 成交服务费 Frais de service de transaction | 无 Aucun |  | / |
|  | 其他内容 Autres contenus | 1.响应文件按技术、商务部分（也称文件A）和价格部分（也称文件B）须分开编制，单独上传，详细要求见第四章响应文件格式。 2.响应文件为PDF文件，当采购系统报价与响应文件B中报价汇总表总金额之间有差异时，以PDF文件为准；所有报价价格表须同时提供Word或Excel格式文件。 3.响应文件命名统一采用如“公司名称+××项目响应文件A”“公司名称+××项目响应文件B”方式。 4.采购监督邮箱：falvshiwu@spic.com.cn 1) Les documents de réponse concernant la partie technique et commerciale (également appelée document A) et la partie relative au prix (également appelée document B) doivent être préparés séparément et téléchargés séparément ; voir le chapitre IV pour les exigences détaillées concernant le format des documents de réponse. 2) Fichier de réponse pour le fichier PDF, lorsque l’offre du système de passation de marchés et le fichier de réponse B dans le tableau récapitulatif du montant total de la différence entre le fichier PDF prévalent ; tous les devis doivent être fournis en même temps que la liste des prix en format Word ou Excel. 3. unité de dénomination des fichiers de réponse, telle que « nom de l’entreprise + xxx fichier de réponse au projet A », « nom de l’entreprise + xxx fichier de réponse au projet B ». 4) Boîte aux lettres de supervision des marchés publics :falvshiwu@spic.com.cn |  | / |

1.总则 Dispositions générales

1.1 定义 Définitions

1.1.1采购人：见响应人须知前附表。

1.1.2项目单位：见响应人须知前附表。

1.1.3项目名称：见响应人须知前附表。

1.1.4响应人：参与本项目竞争的法人或其他组织

1.1.5成交人：最终被授予合同的响应人。

1.1.1 Acheteur : Voir le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires.

1.1.2 Unité du projet : Voir le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires.

1.1.3 Nom du projet : Voir le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires.

1.1.4 Soumissionnaire : Personne morale ou autre entité participant à la concurrence pour ce projet.

1.1.5 Titulaire retenu : Soumissionnaire à qui le contrat est finalement attribué.

1.2 项目概况Aperçu du projet

本项目询价范围为本采购文件规定的，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及设计、技术资料和技术服务等。具体内容详见技术部分有关规定。

La portée de la consultation de ce projet inclut les éléments spécifiés dans le dossier d’achat, ainsi que tous les matériaux, pièces de rechange, outils spécialisés, consommables, documentation technique, données de conception et services techniques nécessaires. Les détails sont précisés dans la section technique.

1.3采购范围：见响应人须知前附表。

Champ d’appel d’offres : Voir le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires.

1.4计划工期：见响应人须知前附表。

Durée prévue : Voir le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires.

1.5质量标准：见响应人须知前附表。

Normes de qualité : Voir le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires.

1.6承包方式：见响应人须知前附表。

Modalités d’exécution : Voir le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires.

1.7付款方式：见响应人须知前附表。

Modalités de paiement : Voir le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires.

1.8响应人资质条件、能力和信誉：见响应人须知前附表。

Capacité juridique, technique et financière, et honorabilité du soumissionnaire : Voir le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires.

1.9是否接受联合体报价：响应人须知前附表规定接受联合体报价的，除应符合响应人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中报价。

Si le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires autorise les offres conjointes, les soumissionnaires doivent, en plus de satisfaire aux exigences dudit tableau, respecter les règles suivantes :

(1) Tous les membres du groupement doivent signer un accord de consortium selon le format prévu dans le dossier d’achat, en désignant clairement le membre pilote et les droits et obligations de chaque partie ;

(2) Pour un groupement composé d’entités de la même spécialité, le niveau de qualification est déterminé sur la base de celui du membre ayant la qualification la plus basse ;

(3) Aucun membre du groupement ne peut soumissionner individuellement ou participer à un autre groupement pour le présent marché.

1.10 踏勘现场

1.10.1 响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按响应人须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。

1.10.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

1.10.1 Si le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires prévoit l’organisation d’une visite du site, l’acheteur convie les soumissionnaires à celle-ci aux date, heure et lieu spécifiés dans ledit tableau.

1.10.2 Les frais engagés par les soumissionnaires lors de la visite du site, sont à leur charge exclusive.

1.10.3 Sauf en cas de faute imputable à l’acheteur, les soumissionnaires assument seuls la responsabilité des blessures, décès ou dommages matériels survenus durant la visite.

1.10.4 Les informations sur le chantier et l’environnement périphérique fournies par l’acheteur durant la visite le sont à titre indicatif pour la préparation de l’offre. L’acheteur n’assume aucune responsabilité concernant les interprétations ou décisions prises par le soumissionnaire sur cette base.

## 2.询价文件组成 Composition du dossier de consultation

询价文件用以阐明采购范围，介绍基本的询价程序，提供相应的合同条款，提纲见目录。

响应人应认真阅读询价文件中所有的须知、格式、条款、技术要求和其它资料。如果响应人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价文件在各方面都做出实质性响应而导致其报价被拒绝，该责任由响应人承担。

Le dossier de consultation définit le champ d’appel d’offres, décrit les procédures de base de la consultation et inclut les clauses contractuelles applicables (voir sommaire).

Le soumissionnaire doit examiner attentivement toutes les instructions, formulaires, conditions, exigences techniques et autres éléments du dossier. Si le soumissionnaire omet de soumettre l’intégralité des documents requis ou si sa proposition ne répond pas substantiellement à toutes les exigences du dossier, entraînant le rejet de l’offre, la responsabilité incombe exclusivement au soumissionnaire.

## 3.评审说明 Instructions d’évaluation

3.1 评审小组 Comité d’évaluation

评审小组由采购人、项目有关专业专家组成。

Le Comité d’évaluation est composé de représentants de l’Acheteur et d’experts techniques concernés par le projet.

3.2 评审原则 Principes d’évaluation

3.2.1评审将遵循公平、公正、科学、择优的原则对所有响应人的响应文件进行评估。

3.2.2评审按照询价文件的规定的要求、条件、评审因素进行。

3.2.3响应文件应实质上响应询价文件的要求，不得有显著的差异或保留。响应人如对询价文件的某些条款、条件和规定持有异议或保留，应明确提出依据和对应的建议，评审小组将根据其合理程度予以评价。

3.2.1 L’évaluation sera conduite en appliquant les principes d’équité, d’impartialité, de scientificité et de sélection du meilleur rapport qualité-prix à toutes les offres reçues.

3.2.2 L’évaluation sera réalisée conformément aux exigences, conditions et critères d’évaluation stipulés dans le dossier de consultation.

3.2.3 L’offre doit être substantiellement conforme aux exigences du dossier de consultation, sans écart ou réserve notable. Si un soumissionnaire émet une objection ou une réserve concernant certaines clauses, conditions ou stipulations du dossier, il doit en indiquer clairement le fondement ainsi que la proposition alternative correspondante. Le Comité d’évaluation appréciera la pertinence de cette réserve dans le cadre de l’évaluation.

3.3 评审澄清 Procédure de clarification

3.3.1 评审小组对响应文件中不满足询价文件要求、不清楚、不明确之处进行专门标注和记录，整理出需要响应人澄清的问题。

3.3.2评审小组可针对响应文件中含义不明确或前后说法不一或明显笔误的内容要求响应人澄清。响应人应将书面答复签字/盖章后通过采购平台上传。

3.3.3 澄清文件作为响应文件的有效的补充文件。响应人不得超出原询价文件的范围或对原响应文件内容作实质性修改。

3.3.4评审小组不接受响应人的主动澄清。

3.3.1 Le Comité d’évaluation identifiera et consignera par écrit toute non-conformité, ambiguïté, contradiction ou erreur matérielle relevée dans les soumissions. Il établira une liste formelle de demandes de clarification adressées spécifiquement aux soumissionnaires concernés.

3.3.2 Les demandes de clarification émanent exclusivement du Comité d’évaluation. Les soumissionnaires ne sont en aucun cas autorisés à soumettre des clarifications non sollicitées.

3.3.3 Les soumissionnaires devront fournir leurs réponses écrites, signées et scellées, dans le délai et par le canal (généralement la plateforme électronique) strictement imposés par le Comité d’évaluation.

3.3.4 Toute clarification fournie ne peut avoir pour objet ou pour effet de :

(a) modifier substantiellement l’offre initiale ;

(b) étendre le périmètre ou les engagements du dossier de consultation ;

(c) corriger une offre fondamentalement non conforme ou incomplète.

3.3.5 Les réponses écrites font partie intégrante de la soumission et sont prises en compte par le Comité d’évaluation dans son évaluation finale. Leur contenu engage pleinement le soumissionnaire.

3.4 评审方法

3.4.1报价复核：对各有效响应文件的报价按询价文件规定的修正原则进行算术性复核，确定修正后的评审价格。

3.4.2主要单价因素分析：对各有效响应文件报价中的单价进行分析，检查是否有明显不合理的单价；检查主要单价因素是否有明显错误。

3.4.3评审小组将根据响应人须知前附表中资质要求和第四章响应文件构成规定提供的文件采用最低评审价法，即在综合考虑技术、商务定性的基础上，评审小组按评审价格由低至高的顺序确定排名，最低评审价为首选候选人，次低价者为备选候选人。

3.4.4本项目不一定授给最低报价者，对询价采购结果不负责解释，最低报价不是被授予合同的保证。

3.4.1 Vérification arithmétique des prix

Le Comité procède à la vérification arithmétique des offres valides conformément aux règles de correction prévues au dossier de consultation, afin d’établir le prix corrigé servant de base à l’évaluation.

3.4.2 Analyse des prix unitaires

Le Comité analyse les prix unitaires des offres valides afin d’identifier d’éventuels écarts manifestement anormaux ou erreurs matérielles dans les postes principaux.

3.4.3 Méthode d’attribution

Sur la base des exigences qualificatives et des pièces constituantes de l’offre telles que définies dans le dossier, le Comité applique la méthode de l’offre économiquement la plus avantageuse selon la démarche suivante :

Vérification préalable de la conformité technique et commerciale des offres ;

Classement des offres conformes par ordre croissant du prix corrigé ;

Désignation du soumissionnaire au prix corrigé le plus bas en tant que candidat retenu, et du second en tant que candidat suppléant.

3.4.4 Précisions concernant l’attribution

L’attribution du marché n’est pas obligatoirement faite au soumissionnaire ayant soumis l’offre au prix le plus bas.

L’Acheteur n’est pas tenu de justifier les résultats de la consultation.

Le dépôt de l’offre au prix le plus bas ne garantit en aucun cas l’attribution du marché.

3.5评审表 Tableau des critères d’évaluation

| 条款号 N° de clause | 评审因素 Facteur d’évaluation | 评审标准 Critère d’évaluation |
| --- | --- | --- |

| 1.1 | 形式评审标准 Critères d’examen formel | 响应人名称 Nom du Soumissionnaire | 与营业执照、资质证书一致 Correspondre au RCCM et aux certificats de qualification. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应函签字盖章 Signature et cachet de la lettre de réponse | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 Signé par le représentant légal ou son mandataire, ou cachet de l’entité apposé. |
|  |  | 响应文件格式 Format des documents de réponse | 符合第四章“响应文件格式”的规定 Conforme aux dispositions du Chapitre 4 sur le ‘Format des documents de réponse. |
|  |  | 报价唯一 Offre unique | 只能有一个有效报价 Offre unique est autorisée. |
| 1.1.2 | 串标审查 Contrôle de la collusion | 不同响应人的响应文件是否由同一单位或者个人编制 Rédaction identique des offres par une même entité ou personne | 评审组审核电子版响应文件的编辑作者是否为特定的同一个人，机器自动赋予的通用名称除外。 Le Comité vérifie dans les métadonnées si les documents de soumisssion ont pour auteur une même personne physique identifiée (hors noms génériques automatiques). Cette identité constitue un indice de rédaction commune. |
|  |  | 不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜 Recours à un même représentant ou mandataire | 由采购项目经理在网上查询不同响应人购买响应文件的联系人是否相同、联系电话是否相同，邮箱是否相同。与其它响应人响应文件上传IP地址是否相同 Le chef de projet vérifie en ligne, pour différents soumissionnaires, l’identité des éléments suivants :le contact (nom, téléphone, email) ayant acheté le dossier ; l’adresse IP utilisée pour déposer l’offre. |
|  |  | 不同响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人 Gestionnaire de projet identique dans les offres de différents soumissionnaires | 审查项目组织机构管理人员是否有成员为同一人。 Le Comité d’évaluation vérifie si les organigrammes ou listes du personnel de gestion présentés dans les offres de différents soumissionnaires comportent un ou plusieurs membres identiques. |
|  |  | 不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异 Offres anormalement similaires ou présentant des écarts de prix systématiques | 对各响应人的技术、商务、报价文件的一致性进行审查，文字、标点符号、页码等是否呈规律性一致，错误是否呈规律性一致。 Le Comité procède à l’analyse comparative des documents techniques, commerciaux et financiers des différentes offres pour y détecter des similitudes inhabituelles, notamment dans :la formulation textuelle, la ponctuation et la pagination ;la répétition d’erreurs identiques ou systématiques. |
|  |  | 不同响应人的响应文件相互混装 Inclusion, dans une offre, d’éléments appartenant manifestement à une autre offre. | 查询上传的响应文件电子版是否混装 Vérification du mélange de documents entre offres électroniques |
|  |  | 串通响应等违法行为评审条件 Soumissions concertées et autres actes illicites : critères d’évaluation | 除国家招标投标法、招标投标法实施条例等规定外，不同响应人的响应文件出现以下情形的，视为响应人串通投标： 1.不同响应人使用相同IP地址上传响应文件； 2.不同响应人购买响应文件人员姓名或联系方式相同。 Outre les cas prévus par le Code des appels d’offres de la République populaire de Chine et son Règlement d’application, les offres de différents soumissionnaires seront présumées être des soumissions concertées si l’une des situations suivantes est constatée : Le téléversement des offres par différents soumissionnaires depuis une même adresse IP ; L’identité ou la coïncidence substantielle du nom ou des coordonnées de la personne ayant procédé à l’acquisition du dossier de consultation pour le compte de soumissionnaires différents. |
|  |  | 无效响应条件 Conditions de soumission invalide | 除国家招标投标法、招标投标法实施条例等规定外，不同响应人的响应文件出现以下情形的，视为无效投标： 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应或者未划分标段的同一采购项目响应。单位负责人是指法定代表人。 Conformément aux dispositions du Code des appels d’offres et de son Règlement d’application, la soumission est déclarée irrecevable dans les circonstances suivantes : Des entités distinctes dont le représentant légal est la même personne physique, ou entre lesquelles il existe un lien de contrôle direct ou une relation de gestion, ne peuvent pas participer à la soumission pour le même lot ou pour le même projet d’achat non divisé en lots. Aux termes du présent document, « représentant légal » s’entend de la personne physique désignée comme le représentant légal de l’entité |
| 1.1.3 | 资格评审标准 Critères d’examen de qualification | 营业执照 RCCM | 具备有效的营业执照 Être titulaire d’un RCCM valide. |
|  |  | 资质要求 Exigences de qualification | 符合第一章“响应人须知”第1.8项规定 Conforme aux dispositions du Chapitre I, Instructions aux soumissionnaires, point 1.8. |
|  |  | 总负责人 Chef de projet principal | 符合第一章“响应人须知”第1.8项规定 Conforme aux dispositions du Chapitre I, Instructions aux soumissionnaires, point 1.8. |
|  |  | 业绩要求 Exigences de performance | 符合第一章“响应人须知”第1.8项规定 Conforme aux dispositions du Chapitre I, Instructions aux soumissionnaires, point 1.8. |
|  |  | 信誉要求 Exigences en matière de réputation | 符合第一章“响应人须知”第1.8项规定 Conforme aux dispositions du Chapitre I, Instructions aux soumissionnaires, point 1.8. |
|  |  | 其他要求 Autres exigences | 符合第一章“响应人须知”第1.8项规定 Conforme aux dispositions du Chapitre I, Instructions aux soumissionnaires, point 1.8. |
|  |  | 联合体响应人 Soumissionnaire en consortium | 符合第一章“响应人须知”第1.9项规定 Conforme aux dispositions du Chapitre I, Instructions aux soumissionnaires, point 1.9. |
|  |  | 响应人不得存在的情形 Cas d’exclusion du Soumissionnaire | 符合询价文件规定 Être conforme aux dispositions du dossier de consultation restreinte. |
| 1.1.4 | 响应性评审标准 | 响应报价 Répondre aux offres | 符合询价文件规定 Être conforme aux dispositions du dossier de consultation restreinte. |
|  |  | 响应内容 Contenu de la réponse | 符合第一章“响应人须知”第1.3项规定 Conforme aux dispositions du chapitre I, Instructions aux soumissionnaires, point 1.3. |
|  |  | 服务期限 Durée des services | 符合第一章“响应人须知”第1.4项规定 Conforme aux dispositions du Chapitre I, Instructions aux soumissionnaires, point 1.4. |
|  |  | 质量标准 Normes de qualité | 符合第一章“响应人须知”第1.5项规定 Conforme aux dispositions du Chapitre I, Instructions aux soumissionnaires, point 1.5. |
|  |  | 报价有效期 Période de validité du Offre | 符合第一章“响应人须知”规定 Conforme aux dispositions du Chapitre I, Instructions aux soumissionnaires |
|  |  | 人员要求 Exigences concernant le personnel | 符合第二章“委托人要求”规定 Conforme aux dispositions du Chapitre Ⅱ, Exigences du Mandant |
|  |  | 服务所需设备、材料或所需检测仪器设备 Équipements, matériels ou instruments de contrôle nécessaires | 符合第二章“委托人要求”规定 Conforme aux dispositions du ChapitreⅡ, Exigences du Mandant |
|  |  | 权利义务 Droits et obligations | 符合第三章“合同条款”规定 Conforme aux dispositions du Chapitre Ⅲ : Contrat |
|  |  | 服务大纲 Programme des services | 符合第二章“委托人要求”中的实质性要求和条件 Conforme aux dispositions du chapitre Ⅱ, Procuration pour le représentant légal de la soumissionnaire |
|  |  | …… | …… |

## 4.合同签订 Signature du contrat

评审小组完成询价采购情况的书面报告，经相应管理机构批准后，由采购机构通过采购平台向成交供应商发出成交通知。成交通知作为合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律约束力。

成交通知发出后，成交供应商放弃成交项目的，依据铝电公司供应商管理办法处理。

Une fois le groupe d’évaluation établi le rapport écrit sur le déroulement de la consultation restreinte et que celui-ci a été approuvé par l’autorité administrative compétente, l’organisme de passation procède, via la plateforme de marchés publics, à l’émission de la notification d’attribution au soumissionnaire retenu. Cette notification fait partie intégrante du contrat et a force obligatoire à la fois pour l’Acheteur et pour le soumissionnaire attributaire.

En cas de renonciation du soumissionnaire attributaire après l’émission de la notification d’attribution, les dispositions applicables seront celles prévues par les règles de gestion des fournisseurs de SPIC Aluminum & Power Investment Co., Ltd.

- 委托人要求

- 服务要求

1. 项目概况及总体说明 Contexte du projet

项目名称：国家电投国际投资开发（几内亚）有限责任公司社区新建水井及水井维修项目

Nom du projet : Projet de construction de nouveaux forages et de réhabilitation de forages existants au profit des communautés locales de SPIC International Investment & Development (Guinea) Co.,Ltd

为支持项目周边社区发展，国家电投几内亚铝业开发项目依据《支持当地社区发展规划》，将改善当地饮用水基础设施作为优先事项之一。为此，公司拟在特里梅莱省相关社区实施一项专项供水工程，计划新建37口水井，维修32口已损坏的社区水井，以切实改善社区用水状况。具体涉及的社区名单及水井分配信息详见下表。

Afin de soutenir le développement des communautés riveraines du projet et conformément au «Plan d’Appui au Développement Local (PADL) », le projet d’exploitation d’alumine de SPIC en Guinée a identifié l’amélioration des infrastructures locales d’eau potable comme une priorité. Dans ce cadre, la société prévoit de mettre en œuvre un projet spécial d’approvisionnement en eau dans les communautés concernées de la préfecture de Télimélé, comprenant la construction de 37 nouveaux forages et la réhabilitation de 32 forages communautaires endommagés, afin d’améliorer concrètement les conditions d’accès à l’eau. La liste détaillée des communautés concernées ainsi que la répartition des forages sont présentées dans le tableau ci-dessous.

项目单位：国家电投国际投资开发（几内亚）有限责任公司

Société de projet：SPIC International Investment & Development(Guinea) Co.,Ltd

项目规模： Liste de construction de nouveaux forages et de réhabilitation de forages existants au profit des communautés

| N° | 项目 Projet | 社区名称 Communauté | - 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Appui pour la réparation des forages exitants dans la zone du projet 项目区域内现有故障水井修复 | Carrefour Sanoco (secteurs) | 1 | Konsotami |
|  |  | Djodho houwonthian (Hamdalaye) | 1 | Konsotami |
|  |  | Bembou Sambaya (secteurs) | 2 | Daramagnaki |
|  |  | Bembou Silathy（district） | 3 | Daramagnaki |
|  |  | Dakakoura（district） | 3 | Daramagnaki |
|  |  | Thimmewi（district） | 3 | Konsotami |
|  |  | Konsotami（sous-préfecture ） | 4 | Konsotami |
|  |  | Hanccoundhe Thiandi（district） | 4 | Missira |
|  |  | Dondelopoi（district） | 6 | Missira |
|  |  | Competa（district） | 3 | Missira |
|  |  | Boundou lengue （district） | 2 | Missira |
| Total 1 |  | 11 | 32 |  |
| 1.2 | Appui pour la réalisation des nouveaux forages dans la zone du projet 项目区域内新建水井 | Daramagnaky Centre | 2 | Daramagnaki |
|  |  | Bembou Sambaya (secteurs) | 1 | Daramagnaki |
|  |  | Carrefour Sonako (secteurs) | 1 | Daramagnaki |
|  |  | Bambaya Missidet Centre（district） | 2 | Daramagnaki |
|  |  | Hoberet (secteurs) | 1 | Daramagnaki |
|  |  | Daka koura Centre（district） | 2 | Daramagnaki |
|  |  | Thimmewi Centre（district） | 2 | Konsotami |
|  |  | Kounsihou (secteurs) | 1 | Konsotami |
|  |  | Kola (secteurs) | 1 | Konsotami |
|  |  | Kegneanty (secteurs) | 1 | Konsotami |
|  |  | Mette (secteurs) | 1 | Konsotami |
|  |  | Keriwel (secteurs) | 1 | Konsotami |
|  |  | Touma Centre（district） | 2 | Konsotami |
|  |  | Sinthiourou (secteurs) | 1 | Konsotami |
|  |  | Carrefour Daroul (secteurs) | 1 | Konsotami |
|  |  | Koilein (secteurs) | 1 | Konsotami |
|  |  | Cité Angola (secteurs) | 1 | Konsotami |
|  |  | Carrefour Thierno bobo (secteurs) | 1 | Konsotami |
|  |  | Konsotami Centre | 2 | Konsotami |
|  |  | Faré (secteurs) | 1 | Konsotami |
|  |  | Telire (secteurs) | 1 | Konsotami |
|  |  | Koylen (secteurs) | 1 | Konsotami |
|  |  | Djodho houwonthian | 1 | Konsotami |
|  |  | Hanccoundhe Thiandi（district） | 2 | Missira |
|  |  | Dondelopoi（district） | 2 | Missira |
|  |  | Competa（district） | 2 | Missira |
|  |  | Boundou lengue（district） | 2 | Missira |
| Total 1 |  | 27 | 37 |  |

服务范围及内容 Champ d’application et Contenu des Services

- 承包人在特里梅莱省矿区周边27个社区现场踏勘后，选取有利位置新建水井37口，包含工作内容有：使用钻井设备钻空，安装PVC管、井内回填粒料、安装手压式取水泵及水泵下部连接管、水井周边砌筑围护结构及排水沟、安装铁质标识标牌等工作。

- 承包人在特里梅莱省矿区周边11个社区现场踏勘后，对已经损坏的32口水井进行水泵拆解、确定故障原因、更换零部件，使其满足正常取水功能。

1. Pour les nouveaux forages : 1. Forages neufs
Après une reconnaissance technique sur site dans vingt-sept (27) communautés riveraines de la zone minière de la Préfecture de Télimélé, le Titulaire du marché sélectionnera les emplacements les plus favorables pour la construction de trente-sept (37) nouveaux forages. Les travaux comprendront : le forage du puits à l’aide d’équipements spécialisés, l’installation de tuyaux en PVC, le remblayage filtrant dans le puits, l’installation d’une pompe manuelle et de sa colonne montante inférieure, la construction d’une margelle de protection et d’un canal de drainage autour du forage, ainsi que l’installation d’une plaque d’identification en métal.

2. Pour la réhabilitation des forages existants Après une reconnaissance technique sur site dans onze (11) communautés riveraines de la zone minière de la préfecture de Télimélé, le Titulaire du marché procédera à la réhabilitation de trente-deux (32) forages endommagés. Les travaux consisteront en : le démontage de la pompe, le diagnostic des causes de la panne, le remplacement des pièces défectueuses, et la remise en état complète afin de restaurer une fonction de prélèvement d’eau normale.

工程量清单（图纸） Devis quantitatif (dessins)

见附件

- 服务人员要求Exigences relatives au personnel de service

配备项目经理、专业钻井设备操作人员、现场安全员、驾驶员、及专业作业人员等。

Le Soumissionnaire doit affecter au projet l’ensemble du personnel nécessaire à son exécution, comprenant notamment : un chef de projet, des opérateurs qualifiés pour les engins de forage, des agents de sécurité sur site, des chauffeurs et des ouvriers spécialisés.

具有已竣工1个及以上土建工程或水井施工项目经理业绩，提供业绩证明材料（工程合同或竣工验收证明或质量验收单或用户证明等复印件）

Le Soumissionnaire doit justifier d’au minimum une ou plusieurs performances en tant que chef de projet de génie civil ou de travaux de forage, fournir les documents de performance (contrat de projet ou certificat d’acceptation de l’achèvement ou formulaire d’acceptation de la qualité ou certificat d’utilisateur et autres copies).

团队服务人员必须熟练掌握苏苏语、富拉语及法语，以确保与社区、政府与采购方之间沟通顺畅。

L’équipe doit être composée d’au moins deux experts. Tous ses membres doivent maîtriser couramment le soussou, le foulahs et le français pour garantir une communication fluide avec la communauté, les autorités gouvernementales et l’Acheteur.

- 质量技术标准和要求 Normes et exigences techniques et de qualité

1、新建水井技术标准及要求

- 钻孔式水井孔径为150mm，钻井深度至少60米,井内存水深度≥15米。

- 钻孔式水井井内壁安装PVC管管径125mm

- 水质颜色清澈不浑浊，满足社区生活需求。

- 钻孔式水井安装钢制手压式取水泵；

- 钻孔式水井周边砌筑矮墙围护结构，尺寸2.5m×2.5m，高度60cm；

- 井周排水沟长度3m，排水沟采用砖砌结构，宽度30cm，深度20cm。排水沟终端设沉淀池，沉淀池内部尺寸（长45cm，宽度45cm，深度45cm）

- 安装铁质标牌（尺寸40cm×60cm）按照发包方要求标识水井信息。

- 所有水井选址由承包人技术人员进行现场踏勘，选取有利的位置，若出现钻探之后水质无法达到饮用条件或无水，承包人需自费另行选址钻探1次，发包方不再支付额外费用。若承包人另行选址钻探后，仍出现无水或水质达不到当地饮用条件。若双方协商决定取消在本社区打井，则对应井的施工费用一并取消；若决定将位置更改至其他社区，发包方无需就此支付任何相关费用。

- 新建水井和维修水井工作完成后需获得社区当地村、镇、专区政府的书面满意证明（验收证明）

1. Normes et exigences techniques relatives aux nouveaux forages

Diamètre du forage de 150 mm, profondeur de forage d’au moins 60 mètres, profondeur de l’eau dans le forage≥15 mètres.

La paroi intérieure du forage foré doit être équipée de tuyaux en PVC d’un diamètre de 125 mm.

La couleur de l’eau est claire et non trouble, répondant aux besoins de la vie communautaire.

Installation de pompes à eau manuelles en acier dans les forage ;

La construction d’un muret en maçonnerie sur le pourtour du forage, de dimensions 2,5m x 2,5m et d’une hauteur de 60cm ;

La longueur du fossé de drainage autour du forage est de 3m, et le fossé de drainage est fait d’une structure de maçonnerie en briques avec une largeur de 30cm et une profondeur de 20cm. un réservoir de sédimentation est installé à l’extrémité du fossé de drainage, et les dimensions internes du réservoir de sédimentation sont (longueur de 45cm, largeur de 45cm, et profondeur de 45cm).

Un panneau en fer (0,40 m x 0,60 m) portant les informations du forage doit être installé, conformément aux directives du Maître d’Ouvrage.

La sélection de l’emplacement de chaque forage, effectuée par les techniciens de l’Entrepreneur après étude technique et reconnaissance sur site, relève de sa responsabilité exclusive. Si le premier forage s’avère non productif (absence d’eau) ou fournit une eau non conforme aux normes locales de potabilité, l’Entrepreneur procédera à ses frais à un second forage sur un nouveau site au sein de la même communauté, sans aucun supplément financier de la part du Maître de l’Ouvrage. Si les deux parties conviennent d’un commun accord d’annuler le forage prévu dans la présente communauté, les coûts de construction correspondants à ce puits seront annulés ; si elles décident de déplacer l’emplacement vers une autre communauté, le maître d’ouvrage ne sera tenu à aucun paiement supplémentaire lié à cette modification.

La réception définitive des travaux de construction de nouveaux forages et de réhabilition de forages existants est conditionnée à l’obtention, par l’Entrepreneur, d’un certificat de satisfaction écrit (procès-verbal de réception) émis par les autorités locales compétentes du village, du district et de la préfecture concernés.

2、水井维修技术标准及要求

  - 32口水井需聘请专业人员进行拆解检查，确认维修方案；

  - 对现存手压式取水泵进行拆解、确定故障原因、更换零部件并重新安装。

  - 维修后检查水泵气密性、取水压力正常、达到正常使用功能；

  - 使其达到正常取水功能，并对本次维修内容保修3个月。

2. Normes techniques et les exigences en matière de réhabilitation des forage existants

Pour 32 forages d’eau, il est nécessaire de faire appel à des professionnels pour procéder au démontage, à l’inspection et à la confirmation du plan de réhabilitation ;

Chaque pompe manuelle existante sera démontée pour diagnostic. Les pièces défectueuses identifiées seront systématiquement remplacées par des pièces neuves de qualité équivalente ou supérieure, puis la pompe sera réassemblée et réinstallée.

Après réhabilitation, l’Entrepreneur doit contrôler l’étanchéité de la pompe et s’assurer que la pression d’eau est normale et que la pompe est pleinement opérationnelle. ;

Les travaux doivent permettre de restaurer une fonction normale de prélèvement d’eau. Les prestations de réhabilitation bénéficieront d’une garantie de trois (3) mois.

- 承包方式

VI. modalités contractuelles

包工包料包安装

Comprend la fourniture du matériel et les travaux d’installation.

- 工期要求Exigences en matière de durée

总工期12个月，根据采购人需求开展。

La durée totale de la construction est de 12 mois et les travaux de forage se fera selon les directives de l’Acheteur.

- 安全文明施工要求 Exigences pour une construction sûre et civilisée

详见安全文明施工协议及合同条款

Voir l’accord sur la sécurité et la civilisation et les conditions contractuelles pour plus de détails.

- 其他 Autres

1、响应人需提前对各社区的道路情况进行勘查，以保证钻井设备可以到达打井地点。发包方不再统一组织踏勘，且后期不会因道路原因向承包人提供额外支持。

2、新建水井和维修水井工作完成后需获得社区当地村、镇、专区政府的书面满意证明（验收证明）

1) Le Soumissionnaire doit procéder, préalablement aux travaux sur chaque site, à une reconnaissance des voies d’accès afin de s’assurer que les équipements de forage puissent atteindre les emplacements de forage. L’Acheteur n’organisera pas de visite de site collective et n’apportera aucune assistance supplémentaire ultérieurement pour des motifs liés à l’accessibilité des sites.

2) Après l’achèvement des travaux de construction de nouveaux forages et de réhabilitation de forages existants, le Soumissionnaire doit obtenir et fournir à l’Acheteur des procès-verbaux de réception définitive dûment signés par le village, le district et la Sous-préfecture.

- 委托人的其他要求Autres exigences de l’Acheteur

1、在合同执行过程中，若社区自筹资金或政府民生项目与本合同内计划实施的新建水井或水井维修项目出现冲突。为避免出现资源浪费，委托人有权在分包商未开展实质性工作之前取消或更改社区位置。原则上更改后的社区与更该前的社区距离运矿通道直线距离不能相差10 KM。

Dans le cadre de l’exécution du contrat, en cas de conflit entre des projets communautaires financés sur fonds propres ou des projets sociaux du gouvernement et les projets de création ou de Réhabilitation de puits d’eau prévus au présent contrat, et afin d’éviter tout gaspillage de ressources, le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’annuler ou de modifier l’implantation de la communauté concernée, sous réserve que le Sous-traitant n’ait pas encore engagé de travaux substantiels. En principe, la communauté de remplacement devra être située à une distance en ligne droite du corridor d’acheminement du minerai ne présentant pas un écart supérieur à 1 km par rapport à la communauté initiale.

- 合同

Chapitre Ⅲ : Contrat

合同编号Numéro du contrat ：

国家电投国际投资开发（几内亚）有限责任公司社区新建水井及水井维修项目服务合同

Contrat de service pour le Projet de construction de nouveaux forages et de réhabilitation de forages existants au profit des communautés locales de SPIC International Investment & Development(Guinea) Co.,Ltd

| 买方： Maître d’Ouvrage: | 国家电投集团铝电投资有限公司 SPIC Aluminum & Power Investment Co., Ltd. |
| --- | --- |
| 卖方： Entrepreneur: |  |

签订地点：

Lieu de signature :

签订日期：2025年 XX月XX日

Date de signature : XX/XX/2025

合同条款

Clauses Contractuelles

下列文件构成本合同不可分割的组成部分：

（1）采购文件及其澄清文件

（2）报价文件及其澄清文件

（3）中标通知书

（4）合同条款

（5）合同附件(技术协议，如果有)

（6）双方授权代表签字的与合同有关的其它书面文件

上述文件如有矛盾时，以签字时间后者为准，同时签字的以排前者为准。

Les documents énumérés ci-après forment des parties intégrantes et indissociables du présent Contrat :
(1) Le dossier d’appel d’offres et ses éventuels avenants de clarification ;
(2) Le dossier de soumission et ses éventuels avenants de clarification ;
(3) La notification d’attribution du marché ;
(4) Les clauses contractuelles ;
(5) Les annexes au Contrat (protocole technique, le cas échéant) ;
(6) Tout autre document écrit relatif au Contrat, signé par les représentants dûment habilités des deux parties.

En cas de contradiction entre les documents susmentionnés, le document signé à la date ultérieure prévaudra. Si plusieurs documents portent la même date de signature, l’ordre de priorité établi dans la liste ci-dessus (de 1 à 6) sera déterminant.

- 合同协议书

Contrat

鉴于业主拟进行社区新建水井及水井维修项目项目，并依据有关法律法规，接受承包人为工程施工、竣工和保修所做的投标书，双方以 XXF几内亚法郎（大写：XX几内亚法郎）的固定合同固定总价达成一致，签订本合同，以资共同遵守。

根据业主要求，承包人愿意依照本合同所规定的条款，并就以下事项签订本合同。

Attendu que le Maître d’Ouvrage a l’intention de réaliser le « Projet de construction de nouveaux forages et de réhabilitation de forages existants au profit des communautés locales », et qu’elle a, conformément aux lois et règlements en vigueur, accepté l’offre présentée par l’Entrepreneur pour l’exécution, l’achèvement et la garantie des travaux dudit projet, les deux Parties sont convenues dun prix contractuel ferme et forfaitaire de XX Francs Guinéens (GNF) (soit : XX Francs Guinéens en toutes lettres). En conséquence, elles concluent le présent contrat pour définir leurs droits et obligations respectifs et s’engagent à s’y conformer conjointement.

À la demande expresse de la Partie A, l’Entrepreneur déclare par les présentes accepter de s’engager, pour la réalisation des travaux décrits ci-après, aux termes et conditions stipulés dans le présent contrat.

承包范围：

详见询价文件技术部分。

业主有权变更本项目承包范围，因工作范围变更引起的工程量、合同价格的调整，根据现场实际情况签证结算。

1．Champ contractuel :

Voir la section technique du document de demande pour plus de détails

Le Maître d’Ouvrage a le droit de modifier l’étendue des travaux pour ce projet. Les ajustements de la quantité de travail et du prix du contrat causés par des modifications de l’étendue des travaux seront réglés par visa en fonction de la situation réelle sur le site.

2．工期、质量及承包方式

2.1工期：

12个月。

2.2 工程质量目标：

符合与本工程项目有关的现行工程技术、施工验收标准及规范。

2.3 承包方式：

除业主提供的物资外，包工包料。

2. Durée, qualité, méthode de passation du marché

2.1 Durée : 12 mois.

2.2 Objectif de qualité du projet :

Conforme à la technologie d’ingénierie actuelle, aux normes d’acceptation de la construction et aux spécifications relatives à ce projet.

2.3 Méthode de passation du marché :

Tous les frais de matériel et de main-d’œuvre sont à la charge de l’Entrepreneur, à l’exception des matériaux fournis par le Maître d’Ouvrage.

3．术语及合同组成文件

本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条款/专用条件中相应术语的含义相同。下列文件应作为本协议的组成部分并将其视为本协议的一部分：

(a)  本合同协议书；

(b)  中标通知书；

(c)  合同条件及合同附件；

(d)  招标采购文件及补充；

(e)  承包人的投标书（包括已标价的工程量清单）；

(f)  技术规范的组成文件；

1)  包括在合同文件中的书面技术规范；

2)  参考资料中包括的技术规范。

(g)  图纸的合成资料：

1)  标明的尺寸；

2)  文字注释；

3)  图解显示。

上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

3．Des termes et des documents contractuels

Des termes dans le présent Accord ont la même signification qui leur est conférée dans les Conditions du Contrat et les Conditions Spécifiques mentionnées ci-dessous. Les documents suivants sont considérés comme faisant partie du présent Accord et doivent être considérés comme une partie intégrante de l’Accord :

(a) Accord contractuel ;

(b) Avis d’attribution du contrat ;

(c) Conditions contractuelles et annexes du contrat ;

(d) Documents d’appel d’offre et d’éclaircissement ;

(e) Soumission de l’entreprener (y compris le Devis Quantitatif et Prix Unitaires)) ;

(f) Documents composants des spécifications techniques ;

(1) Spécifications techniques écrites incluses dans les documents contractuels ;

(2) Spécifications techniques incluses dans la référence ;

(g) Documents composants des plans et des dessins

(1) Les dimensions désignatives ;

(2) Notes explicatives ;

(3) Schémas.

En cas d’ambiguïté ou de contradiction entre les documents, l’ordre de priorité est celui de leur énumération ci-dessus.

考虑到业主将按本合同规定付给承包人各项款额，承包人特此立约，向业主保证按合同规定进行施工、竣工和保修。

Compte tenu des sommes que le Maître de l’ouvrage doit verser au l’Entrepreneur en vertu du présent Contrat, dans le cadre des présentes, l’Entrepreneur s’engage et garantit au Maître de l’ouvrage que les travaux seront exécutés, achevés et garantis conformément aux termes du présent Contrat.

考虑到承包人将进行本工程的施工、竣工和保修，业主特此立约，保证按合同规定的方式和时间向承包人支付合同价格和合同规定的其他应支付的款项。

Compte tenu du fait que l’Entrepreneur exécutera la construction, l’achèvement et la garantie des travaux, le Maître de l’ouvrage s’engage et garantit au l’Entrepreneur qu’il paiera le prix du contrat et les autres sommes dues en vertu du contrat, de la manière et aux dates spécifiées dans le contrat.

本协议书由双方授权代表于上述所定日期，根据相关法律签署并加盖公章。

Le présent Accord est signé et cacheté par les représentants dûment autorisés des deux parties à la date spécifiée ci-dessus, conformément aux lois pertinentes.

| 业主/ Maître d’Ouvrage | 承包人/ Entrepreneur |
| --- | --- |
| (公章/Sceau de la société) | (公章/Sceau de la société) |
| 法定代表人或 授权委托人: （签字） | 法定代表人或授权委托人: （签字） |
| Représentant légal ou son agent : (Signature) | Représentant légal ou son agent : (Signature) |
| Date ：2025年12月XX日 | Date ：2025年12月XX日 |

第二节 合同条款 Conditions du contract

第一条  工程名称 Nom du projet

项目名称：国家电投国际投资开发（几内亚）有限责任公司社区新建水井及水井维修项目

Nom du projet : Projet de construction de nouveaux forages et de réhabilitation de forages existants au profit des communautés locales au profit des communautés locales de SPIC International Investment & Development(Guinea) Co.,Ltd

第二条 工程施工内容Contenu des travaux

本工程为社区新建水井及水井维修项目项目，项目地址位于几内亚共和国特里梅莱省。

Le présent projet concerne la construction de nouveaux forages et la réhabilitation de forages existants au profit des communautés locales. Il est situé dans la préfecture de Télimélé, en République de Guinée.

2.1工作范围与工作内容：Portée et contenu des travaux :

2.1.1工程概况

详见第二章技术要求。

2.1.1 Présentation du projet

Voir le chapitre II, Exigences techniques, pour plus de détails.

2.1.2工作范围与工作内容：

详见询价文件技术部分。

2.1.2 Portée et contenu des travaux :

Voir la section technique du document de demande pour plus de détails

2.1.3工作内容及要求：

详见询价文件技术部分。

业主有权变更本项目承包范围，因工作范围变更引起的工程量、合同价格的调整，根据现场实际情况签证结算。

2.1.3 Contenu des travaux et exigences :

Voir la section technique du document de demande pour plus de détails

Le Maître d’Ouvrage a le droit de modifier la portée contractuelle de ce projet, les ajustements du volume de travail et du prix du contrat dus à des modifications de l’étendue des travaux seront réglés par la signature d’un document basé sur la situation réelle sur le site.

第三条 合同工期 Durée contractuelle

计划开工日期：合同签订之日起。

竣工日期：合同签订后12个月。

Date de démarrage：Date de signature du contrat.

Date d’achèvement：12 mois après la signature du contrat.

第四条  工程施工质量标准 Normes de qualité des travaux d’ingénierie

4.1 承包人严格按照几内亚共和国相关国家标准和工程规范进行设计、施工，并依据相应的验收标准进行验收，承包人应在工程预计结束5日前通知业主，双方共同办理验收手续，工程质量等级为合格以上。

4.2 施工过程中，如设计方案及措施在实际施工中需变更或者业主要求对工程内容进行改变的，承包人必须及时向业主提交工程联系单经业主签署后确认，变更工程量及费用签证确认。

4.3 工程竣工验收后20天内，承包人负责整理和编制完整的、有效的技术资料及工程结算资料，作为本工程的审核依据。

4.4 质量管理目标：满足技术要求，水质清澈 满足当地社区生活用水要求、获取当地社区及政府满意。

4.5 完善项目质量管理机构。项目经理部成立质量管理领导小组，明确责任，各专业工程师及职能部门主管参加。

4.6 加强教育，提高项目全员的综合素质。

4.6.1 上岗前进行岗位培训。培训内容：主要技术交底、施工规范及操作规范、安全施工规范、质量验收标准。目的是要让全体参建人员明确自己的工作职责、应遵循的标准，以规范施工行为。

4.6.2 进行全项目成员的质量教育，强化质量意识，提高质量觉悟。使参加施工的每个成员都知道自己的工作直接影响工序质量和施工成本。

4.1L’Entrepreneur exécute les travaux en stricte conformité avec les normes nationales et les règles de l’art en vigueur en République de Guinée. La réception est effectuée selon les critères applicables. L’Entrepreneur est tenu d’informer le Maître d’Ouvrage par écrit cinq (5) jours ouvrables avant la date prévisionnelle d’achèvement des travaux, afin de procéder à une réception conjointe. La qualité des travaux doit atteindre au minimum le niveau « conforme » aux prescriptions contractuelles.

4.2 Toute modification de la portée des travaux, qu’elle soit proposée par l’Entrepreneur ou ordonnée par le Maître d’Ouvrage, doit faire l’objet d’une demande écrite et préalable de l’Entrepreneur, soumise à l’autorisation du Maître d’Ouvrage. Aucun travail supplémentaire ou différent ne sera exécuté sans un ordre de service écrit émanant du Maître d’Ouvrage. Les ajustements correspondants des quantités et du prix contractuel seront formalisés par un avenant au présent contrat.

4.3 Dans les vingt (20) jours suivant la réception provisoire des travaux, l’Entrepreneur doit remettre au Maître d’Ouvrage un dossier des ouvrages exécutés (DOE) complet, comprenant l’ensemble des documents techniques et le décompte final. Ce dossier sert de base au règlement définitif du projet.

4.4 Objectif de qualité les ouvrages devront respecter les normes techniques, fournir une eau claire répondant aux besoins domestiques de la communauté locale, et obtenir la satisfaction tant de la communauté que des autorités concernées.

4.5 L’Entrepreneur doit mettre en place une structure de gestion de la qualité pour le projet, dirigée par le chef de projet et incluant un comité qualité aux responsabilités définies.

4.6 L’Entrepreneur doit mettre en œuvre un programme de formation et de sensibilisation obligatoire pour tout le personnel, couvrant : (i) les spécifications et règles de sécurité ; (ii) la culture qualité ;

第五条  合同价款及结算方式 Prix du contrat et modalités de règlement

5.1 合同价款：本工程为固定总价，合同总价为xx几郎（大写：xx几郎）。详见附表。

固定总价应包括工程的设计、所需物资及材料的购置及运输、施工、安装、竣工验收和维护而发生的各项应有费用，其中包括直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、规费、现行费用中的其它费用、安全措施费、大型机具进出场费、现场安全、文明施工费用、二次搬运费、投保保险、政策性调整、物价变动和合同规定的其他所有风险、责任、不可预见费等，以及为完成本工程所需的或可能产生的全部费用。

5.2 合同价格调整及计价方式。

本工程采用固定总价承包。本合同价款在合同实施期间不因政策及市场因素变化而变动。除业主要求的工作范围及方案变更外，承包人为完成本工程发生的所有费用均包括在合同总价中，不做调整。

5.1 Montant du contrat : Le présent contrat est conclu pour un Prix global fixe. Le montant total contractuel est fixé à XX GNF (en lettres: XX Francs Guinéen ). Voir le tableau en détail.

Le prix comprend toutes les dépenses encourues pour la conception des travaux, l’acquisition et le transport des fournitures et matériaux nécessaires, la construction, l’installation, la réception et l’entretien de l’ouvrage, y compris les frais directs et indirects, les remises de prix prescrites par les documents pertinents, les bénéfices, les redevances, Les autres dépenses courantes, les mesures de sécurité, les frais d’entrée et de sortie du gros outillage, la sécurité du chantier, les frais de construction civile, les frais de manutention secondaire, les assurances, les ajustements de politique générale, les changements de prix et tous les autres risques prévus par le contrat, les responsabilités, Les dépenses imprévues, etc., ainsi que tous les frais nécessaires ou pouvant être engagés pour l’exécution des travaux.

5.2 Ajustement de prix du contrat et méthode de calcul :

Ce travail est contracté avec un prix total fixe. Le prix du contrat ne change pas pendant la durée du contrat en raison de changements de politique et de facteurs de marché. Toutes les dépenses engagées par l’Entrepreneur pour l’exécution de ces travaux sont incluses dans le prix total du contrat sans ajustement, à l’exception de la portée des travaux et des changements de programme demandés par le Maître d’Ouvrage.

第六条  付款方式 Modalité de paiement

6.1合同款项将采用如下方式进行支付：

签订合同后，根据业主工作任务单，每口水井开工前将支付该水井总额30%的预付款，钻井深度和储水量达到合同约定条件，支付单口水井合同额30%；完成水泵安装、水井周边维护结构，并获取村、镇、专区政府验收证明后，支付剩余37%，剩余3%为质保金，质保期结束后支付（（保期以单口水井验收日期为准，质保期为一年）。

Après la signature du contrat, sur la base d’un ordre de service émis par le Maître d’Ouvrage, le paiement pour chaque forage s’effectuera selon l’échéancier suivant. En premier lieu, un acompte de trente pour cent (30%) du prix unitaire sera versé avant le démarrage des travaux dudit forage. Ensuite, trente pour cent (30%) supplémentaires seront payés après que le Maître d’Ouvrage aura vérifié et constaté que la profondeur du forage et la capacité de stockage d’eau sont conformes aux stipulations contractuelles. Puis, trente-sept pour cent (37%) du prix unitaire seront réglés après l’achèvement et la vérification de l’installation de la pompe et des aménagements périphériques, ainsi que la remise au Maître d’Ouvrage d’un procès-verbal de réception définitive dûment signé par les autorités du village, du district et de la préfecture. préfecture Enfin, les trois pour cent (3%) restants constituent la retenue de garantie, dont le versement intervient à l’expiration de la période de garantie d’une durée d’un an, qui court à compter de la date de réception définitive de chaque forage.

6.2 承包人账户及账号信息如下：Compte bancaire de l’Entrepreneur :

账户名称Nom du compte :

开户行Banque :

银行账号Compte bancaire:

税号  NIF：

增值税号 N°TVA：

第七条  质量缺陷责任期

本合同工程的质量缺陷责任期为365天，自竣工验收通过日起计算。

Article 7. Délai de garantie de la qualité des travaux

La période de responsabilité des défauts de qualité pour les travaux contractuels est de 365 jours à compter de la date d’achèvement et de réception.

第八条 业主权利义务 Droits et obligations du Maître d’Ouvrage

8.1 业主负责，在开工前向承包人提供本合同项下施工作业所需的社区负责人联系方式。

8.2 负责监督各项管理目标的落实和考核；督促承包人编制施工组织设计，编制施工计划；实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测等的控制、监督、检查和验收。

8.3 负责工程测量定位、技术交底，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

8.4按本合同约定，及时向承包人支付合同价款。

8.5当承包人的施工进度、质量、安全文明施工措施无法满足现场要求，业主有权对承包人的工作内容及工程量做出调整。

8.6 因承包人进度缓慢无法满足实际需求时，在业主书面告知15天之内未能采取有效措施进行改善，业主有权取消合同。

8.1 Le Maître de l’Ouvrage est responsable de fournir à l’Entrepreneur, avant le début des travaux, les coordonnées des responsables des communautés nécessaires à l’exécution des travaux prévus au présent contrat.

8.2 Le Maître d’Ouvrage est chargé de surveiller et d’évaluer de divers objectifs de la gestion du projet : superviser l’Entrepreneur à élaborer la conception de l’organisation des travaux, du plan de construction ; mettre en œuvre le contrôle, la supervision, l’inspection et la réception de l’ouvrage sur la qualité, la durée de la construction, la sécurité et la civilisation d’exécution, les mesures et les essais, etc.

8.3 Le Maître d’Ouvrage est responsable de la mesure et du positionnement du projet, de l’éclaircissement technique, de l’organisation en général de la collecte de données d’archives techniques et de la réception d’achèvement．

8.4 Le Maître d’Ouvrage s’engage à régler le prix contractuel à l’Entrepreneur dans les délais et selon les modalités prévues au présent contrat.

8.5 Si les performances de l’Entrepreneur en matière d’avancement, de qualité, ou de sécurité s’avèrent non conformes aux exigences contractuelles ou du chantier, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de modifier la portée ou les quantités de travaux confiés à l’Entrepreneur, selon les modalités de l’article [indiquer le numéro de l’article sur les modifications, par ex. 4.2]

8.6 Si les travaux n’avancent pas à un rythme suffisant pour répondre aux besoins réels et si, dans un délai de quinze (15) jours suivant une notification écrite du Maître de l’Ouvrage, l’Entrepreneur ne prend pas de mesures efficaces pour y remédier, le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de résilier le contrat.

第九条  承包人权利义务

9.1 对本合同范围内的工程质量向业主负责，组织熟练工人投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

9.2 严格按照设计方案、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到合同约定的标准。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。加强现场管理，严格执行当地环保、消防等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

9.3 承包人要严格执行几内亚劳工保护规定，提供合格的生活和工作条件。自觉接受业主及有关部门的管理、监督和检查。接受业主随时检查其施工设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

9.4 按业主统一规划堆放材料、机具，按业主标准化工地要求设置标牌。

9.5 负责协调与当地居民及政府的协调工作。

9.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合业主办理竣工验收。

9.7 承包人自行解决水、电等接入，费用已在合同价中。按照几内亚当地法律要求，承包人自费负责工地设施的建设和保养，包括修建通往工地的道路。

9.8承包人管理

承包人在接到开工通知后10天内，应向业主提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排说明，并定期向业主提交施工场地人员变动情况的报告。在投标阶段拟派的项目经理不得擅自更换，其离开和撤换需征得业主同意。

9.9确保工期进度

无论何种原因造成施工计划进度滞后，承包人均应按照业主的指示，采取有效措施跟进，并及时将合同进度修改计划报送业主审批备案。

Article 9. Droits et obligations de l’Entrepreneur

9.1 L’Entrepreneur est pleinement responsable envers le Maître d’Ouvrage de la qualité des ouvrages dans le cadre du présent contrat. Il doit mobiliser une main-d’œuvre qualifiée et se conformer strictement à toutes les lois et règlements en vigueur.

9.2 L’Entrepreneur doit strictement respecter les plans de conception, les normes de réception des travaux, les exigences techniques pertinentes et l’organisation de la construction pour mener à bien les travaux, garantissant ainsi que la qualité atteint le niveau stipulé dans le contrat. Il doit planifier scientifiquement les travaux, y consacrer des ressources humaines et matérielles suffisantes afin d’en assurer le délai. Il doit renforcer la formation à la sécurité, appliquer rigoureusement les normes techniques de sécurité, observer strictement les règles de sécurité, mettre en œuvre les mesures de sécurité et garantir la sécurité sur le chantier. Il doit renforcer la gestion du site, appliquer strictement les règlements des autorités locales concernées en matière d’environnement, de prévention des incendies, etc., relatifs à la gestion du chantier, et maintenir un chantier propre et ordonné.

9.3 L’Entrepreneur doit appliquer strictement la réglementation guinéenne sur la protection des travailleurs et fournir des conditions de vie et de travail décentes. Il accepte volontairement la gestion, la supervision et les inspections du Maître d’Ouvrage et des autorités concernées. Il accepte à tout moment que le Maître d’Ouvrage vérifie ses équipements de construction, le stockage et l’utilisation des matériaux, ainsi que les documents valides et les qualifications de ses opérateurs.

9.4 L’Entrepreneur doit entreposer les matériaux et les machines selon le plan général défini par le Maître d’Ouvrage et installer les panneaux conformément aux exigences du Maître d’Ouvrage pour un chantier standardisé.

9.5 L’Entrepreneur est responsable de la coordination avec les résidents locaux et le gouvernement.

9.6 L’Entrepreneur doit soumettre les rapports dans les délais, fournir des données techniques et économiques originales complètes et coopérer avec le Maître d’Ouvrage pour mener à bien la réception des travaux.

9.7 L’Entrepreneur doit résoudre de manière autonome les raccordements en eau et électricité, dont les coûts sont déjà inclus dans le prix du contrat. Conformément à la législation locale guinéenne, l’Entrepreneur est responsable, à ses propres frais, de la construction et de l’entretien des installations du chantier, y compris la construction des routes d’accès.

9.8 L’Entrepreneur doit, dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de commencement des travaux, soumettre au Maître d’Ouvrage une description de son organe de gestion sur le chantier ainsi que des dispositions relatives au personnel, et lui présenter périodiquement des rapports sur les changements de personnel sur le chantier. Le chef de projet proposé lors de la phase de soumission ne peut être remplacé arbitrairement ; son départ et son remplacement doivent être approuvés par le Maître d’Ouvrage.

9.9 Quelle que soit la raison du retard dans l’avancement des travaux, l’Entrepreneur doit prendre des mesures efficaces conformément aux instructions du Maître d’Ouvrage, et soumettre en temps utile le plan révisé d’avancement des travaux au Maître d’Ouvrage pour approbation et enregistrement.

第十条  施工准备 Préparation de la construction

10.1 正式开工前，双方进行施工场地和工程交底，包括工程内容及场地交接等。按照几内亚法律的有关规定，承包人应在施工计划红说明施工所需物资、使用方式、工程进度，并在授标后1个月内提交业主审核。工程进场交接完成后承包人全面负责施工区域内的全部安全工作。

10.2 涉及破路挖掘、停水等的施工项目，承包人需提前四天书面告知业主，说明施工的内容、施工时间、施工天数等。业主根据具体情况，予以批准和按时间节点要求，作好相应配合。承包人严格按照批准的施工规定实施施工。

10.3 文明施工：承包人负责施工场地的清洁，建筑材料的堆放。业主指定废弃物堆放地点，施工区域内的建筑垃圾按规定地点堆放并及时清运，区域外不得堆放任何建筑垃圾，危险废弃物按相关规定妥善处理。遵守相关法律法规，禁止违反职业健康安全规定的行为。

10.1 Avant le démarrage officiel des travaux, les deux Parties procèdent à la remise du chantier et à la transmission des documents techniques du projet, incluant le contenu des travaux et la passation de terrain. Conformément à la législation guinéenne, l’Entrepreneur doit présenter dans le plan d’exécution des travaux (en surbrillance/indiqué), les matériaux nécessaires, leurs modalités d’utilisation et le planning d’avancement, et soumettre ce plan à l’approbation du Maître d’Ouvrage dans un délai d’un mois après l’attribution du marché. Après la prise de possession du chantier, l’Entrepreneur assume l’entière responsabilité de la sécurité sur l’ensemble de la zone des travaux.

10.2 Pour tous travaux impliquant des tranchées sur voirie ou des coupures d’eau, l’Entrepreneur doit informer le Maître d’Ouvrage par écrit quatre (4) jours ouvrables à l’avance, en précisant la nature, l’horaire et la durée prévue des interventions. Le Maître d’Ouvrage donne son approbation selon le cas et apporte sa collaboration aux échéances requises. L’Entrepreneur exécute ces travaux en se conformant strictement aux prescriptions approuvées.

10.3 L’Entrepreneur est responsable de la propreté du chantier et du stockage ordonné des matériaux de construction. Le Maître d’Ouvrage désigne un emplacement pour les déchets. Les gravats dans la zone de construction doivent être déposés à l’endroit désigné et évacués en temps utile. Aucun déchet ne doit être entreposé hors de cette zone. Les déchets dangereux doivent être traités conformément à la réglementation en vigueur. L’Entrepreneur doit respecter les lois et règlements applicables et interdire tout comportement contraire aux règles de santé et de sécurité au travail.

第十一条  安全责任及环境保护

11.1 承包人在现场施工必须服从业主安全管理人员的管理及监督。在施工过程中实现如下安全目标：

（1）不发生轻伤及以上人身事故

（2）不发生一般及以上机械设备事故

（3）不发生一般及以上火灾事故

（4）不发生一般及以上责任性交通事故

（5）杜绝重复发生相同性质的事故

（6）杜绝各类重大违章

如未能实现上述目标，业主将按照有关细则进行处罚，发现每人次违章罚款处罚违章者10美元，承包人100美元。发现发生重复性违章或严重安全隐患，业主以书面形式通知施工单位整改，并按业主安全奖惩实施细则相应条款处10—100美元/次罚款,处罚金在工程款中扣除。

11.2 承包人在施工期间，必须安排具有相应上岗操作证的专业人员全面负责施工场所的安全，遵守业主的各项规章制度，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，设置必要的安全防护栏、警示标识等，须确保自身和业主以及第三方的人身与设备的安全，若因施工不当或安全措施不到位而所造成的一切损失（人身或经济损失），均由承包人负责承担。

11.3 业主有责任和义务对承包人的施工和管理人员的进入施工区域实行管理，监督与协助承包人落实各项安全责任。业主有协助工程事故的急救与处理的义务。

11.4 在工程施工过程中，承包人应按当地建筑施工有关环境保护条例进行施工，自费寻找建筑垃圾对方场地并得到业主同意。确保施工废弃物不污染、不影响环境，建筑垃圾清理完整，不留痕迹。因承包人不当施工导致的环境污染、或收到当地社区投诉的，承包人应负责妥善解决并承担因此产生的所有费用。

Article 11. Responsabilité de la sécurité et Protection de l’environnement

11.1 L’Entrepreneur est tenu de se soumettre à la gestion et à la supervision du personnel chargé de la sécurité du Maître d’Ouvrage sur le chantier. Il doit atteindre les objectifs de sécurité suivants durant l’exécution des travaux :

(1) Aucun accident corporel, qu’il s’agisse de blessures légères ou graves.

(2) Aucun accident d’équipement mécanique de niveau « général » ou supérieur.

(3) Aucun incendie de niveau « général » ou supérieur.

(4) Aucun accident de la route de niveau « général » ou supérieur imputable à sa responsabilité.

(5) Éliminer toute récidive d’accidents de même nature.

(6) Éradiquer toute violation majeure des règles de sécurité.

Si les objectifs ci-dessus ne sont pas atteints, le Maître d’Ouvrage appliquera les pénalités suivantes conformément à ses règlements intérieurs :

Pour chaque violation constatée : une amende de dix dollars américains (10 USD) sera infligée au contrevenant et une amende de cent dollars américains (100 USD) à l’Entrepreneur.

En cas de violation répétée ou de risque grave pour la sécurité identifié, le Maître d’Ouvrage notifiera par écrit à l’Entrepreneur la nécessité de remédiation et pourra lui infliger une amende comprise entre dix et cent dollars américains (10 - 100 USD) par occurrence, conformément à sa réglementation sur les récompenses et sanctions en matière de sécurité. Toutes les amendes seront déduites des paiements dus au titre du présent contrat.

11.2 Durant toute la période des travaux, l’Entrepreneur doit :

a) Désigner du personnel qualifié et dûment certifié pour assurer pleinement la sécurité du chantier.

b) Se conformer à tous les règlements du Maître d’Ouvrage.

c) Organiser les travaux en respectant strictement les normes de sécurité en vigueur.

d) Mettre en œuvre toutes les mesures de protection nécessaires (barrières, signalisation, etc.).

e) Garantir la sécurité des personnes (son personnel, celle du Maître d’Ouvrage et des tiers) et des équipements.

L’Entrepreneur assume l’entière de toutes les pertes ou dommages, corporels ou économiques, résultant d’une mauvaise exécution des travaux ou de mesures de sécurité inadéquates.

11.3 Le Maître d’Ouvrage a le droit et le devoir de contrôler l’accès de tout le personnel de l’Entrepreneur à la zone des travaux, de superviser et d’assister ce dernier dans la mise en œuvre de ses obligations de sécurité. Le Maître d’Ouvrage s’engage également à prêter assistance en cas d’accident, pour les premiers secours et la gestion des suites de l’accident.

11.4 L’Entrepreneur doit exécuter les travaux en se conformant à la réglementation locale en matière de protection de l’environnement pour le bâtiment. Il doit trouver et financer à ses frais un site de décharge pour les déchets de construction, après approbation écrite du Maître d’Ouvrage. Il doit veiller à ce que les déchets ne polluent pas l’environnement, qu’ils soient entièrement évacués sans laisser de traces. En cas de pollution environnementale due à ses pratiques ou de plainte des communautés locales, l’Entrepreneur est tenu de résoudre le problème à ses frais et d’en supporter toutes les conséquences financières.

第十二条  违约责任，合同生效 Responsabilité pour manquement et Entrée en vigueur

12.1 遇到自然灾害或其它人力不可抗拒的突发事件，双方另行协商解决。

12.2 按合同中相关规定，双方应按要求各自承担相应责任和义务，如果因业主原因拖延工期，合同工期可顺延；如因承包人原因造成工程竣工验收延误，影响业主按期使用，导致业主遭受损失的，承包人应承担相应违约责任；每延期一天在合同工程款支付时扣除10美元，违约金总额不超过合同总金额的5%。

12.3承包人如未能按照合同约定确保完成工程质量目标，应承担工程质量违约金，业主应依据有关规定进行罚款，质量违约金最高限额为合同总价的 10%。

承包人支付违约金，并不免除承包人按照合同继续履行的义务。

12.4本合同签订6份，业主执4份，承包人执2份，具有同等效力，由合同双方分别保存；双方签字、盖章后生效．

12.5双方如选择终止合同的，承包人应继续执行合同中未终止部分的合同义务并承担合同约定的所有责任，业主有权从应支付货款中直接扣除终止部分的合同价款和承包人应承担的逾期违约金。

签约双方任何一方由于人力不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应允延长，延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、瘟疫等。

12.1 En cas de force majeure (telle que définie au paragraphe 12.5 ci-dessous), incluant les catastrophes naturelles, les Parties se consulteront pour trouver une solution équitable.

12.2 Conformément au présent contrat, chaque Partie assume ses obligations. Si un retard est imputable au Maître d’Ouvrage, le délai contractuel sera prolongé en conséquence. Si un retard dans l’achèvement et la réception des travaux est imputable à l’Entrepreneur et cause un préjudice au Maître d’Ouvrage, ce dernier pourra réclamer des dommages-intérêts forfaitaires pour retard. Ceux-ci sont fixés à dix dollars américains (10 USD) par jour de retard. Le montant total de ces dommages-intérêts forfaitaires ne pourra excéder cinq pour cent (5%) du prix contractuel total.

12.3 Si l’Entrepreneur n’arrive pas à réaliser des objectifs de qualité du projet conformément aux prescriptions contractuelles, il paiera les dommages-intérêts liquidés liés à la qualité du projet et le Maître d’Ouvrage imposera une amende conformément aux spécifications pertinentes. Le montant maximal des dommages-intérêts liquidés s’élève à 10% du prix total du contrat.

Le paiement des dommages-intérêts liquidés par l’Entrepreneur ne libère pas l’Entrepreneur de son obligation de poursuivre l’exécution du contrat.

12.4 Ce contrat est signé en 6 exemplaires, 4 exemplaires pour le Maître d’Ouvrage et 2 exemplaires pour l’Entrepreneur, et qui sont conservés respectivement par les parties contractantes, le présent contrat prendra effet à compter de sa signature et cachet.

12.5 Si les deux parties choisissent de résilier le contrat, l’Entrepreneur continuera à exécuter les obligations contractuelles de la partie non résiliée du contrat et à assumer toutes les responsabilités convenues dans le contrat, et le Maître d’Ouvrage aura le droit de déduire directement du paiement dû le prix du contrat de la partie résiliée et les dommages-intérêts liquidés en retard à la charge de l’Entrepreneur.

Si l’une des parties contractantes est empêchée d’exécuter le contrat par un événement de force majeure, le délai d’exécution du contrat est prolongé d’une période égale au temps affecté par l’événement. Un évènement de force majeure est un évènement qui n’était pas prévisible par les parties au moment de la conclusion du contrat et dont la survenance et les conséquences sont inévitables et insurmontables, tel que la guerre, un incendie grave, une inondation, un typhon, un tremblement de terre, une peste, etc.

第十三条 分包 Sous-Traitance

13.1 本工程允许分包，按照几内亚《劳动法》有关规定，分包商至少60%股本应当由几内亚籍公民持有。分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，并向业主提交分包合同副本。

13.2 承包人应按照合同条件及时支付分包人所承担的工作范围的工程款项，如出现拖期支付、拒绝支付等情况发生时，业主将有权利从合同条款中扣除应支付给分包单位的款项，直接支付给分包单位，并保留对承包人违约索赔的权利。

13.3 承包人对本工程施工任务的执行和组织承担完全责任。经同意的分包项目，不应免除承包人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。承包人除了完成自己承担的施工任务以外，还应负责组织和指挥分包施工单位的施工，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件。承包人与分包商均需实施职业培训政策，培训几内亚籍员工为完成项目活动所需的相关技能和技术。分包单位的任何违约和疏忽，均视为承包人的违约和疏忽。

13.1 La sous-traitance est autorisée pour le présent projet. Conformément aux dispositions du Code du travail guinéen, au moins soixante pour cent (60%) du capital social d’un sous-traitant doit être détenu par des ressortissants guinéens. Les compétences du sous-traitant doivent correspondre aux normes et à l’envergure des travaux sous-traités. Une copie du contrat de sous-traitance doit être soumise au Maître d’Ouvrage.

13.2 L’Entrepreneur doit payer en temps voulu le sous-traitant pour les travaux relevant de son champ d’activité, conformément aux conditions du contrat. En cas de retard ou de refus de paiement, le Maître d’Ouvrage a le droit de déduire du montant dû à l’Entrepreneur les sommes correspondant aux travaux du sous-traitant et de les payer directement à ce dernier. Le Maître d’Ouvrage se réserve en outre le droit d’engager des poursuites pour manquement contractuel de l’Entrepreneur.

13.3 L’Entrepreneur assume l’entière responsabilité de l’exécution et de l’organisation des travaux du présent projet. Le recours à des sous-traitants agréés ne le dégage d’aucune responsabilité ou obligation au titre du contrat. Outre l’exécution de ses propres travaux, l’Entrepreneur est responsable de l’organisation, de la direction des travaux des sous-traitants, et doit leur fournir et créer les conditions de travail nécessaires. L’Entrepreneur et les sous-traitants doivent mettre en œuvre une politique de formation professionnelle afin de doter le personnel guinéen des compétences et techniques requises pour les activités du projet. Tout manquement ou négligence d’un sous-traitant est considéré comme un manquement ou une négligence de l’Entrepreneur.

第十四条 其它 Divers

14.1 在合同执行过程中如发生争议，合同双方应友好协商解决。

14.2 如协商后仍未能达成一致，任何一方均可向工程所在地仲裁机构提出仲裁。纠纷处置期间，除正在进行争执的部分外，本合同其它部分应继续执行。

14.1 En cas de litige résultant de l’exécution du présent contrat, les parties doivent résoudre le litige par voie de négociation amiable.

14.2 Si aucun accord n’est conclu après la négociation, l’une ou l’autre partie peut arbitrer auprès de l’institution d’arbitrage dans la localité du projet. Pendant le traitement du litige, le reste du présent contrat continue d’être exécuté, à l’exception de la partie qui est contestée.

第十五条  合同附件

15.1 附件1：廉洁协议

15.2 附件2：工程质量保修书

15.3 附件3：分项报价表

Article 15. Annexe du contrat

15.1 Annexe 1: Garantie de la qualité de projet

15.2 Annexe 2 : Accord sur la construction sûre et civilisée

15.3Annexe 3: Tableau de devis détaillé

| 业主/ Maître d’Ouvrage | 承包人/ Entrepreneur |
| --- | --- |
| (公章/Sceau de la société) | (公章/Sceau de la société) |
| 法定代表人或 授权委托人: （签字） | 法定代表人或授权委托人: （签字） |
| Représentant légal ou son agent : (Signature) | Représentant légal ou son agent : (Signature) |
| Date ：2025年12月xx日 | Date ：2025年12月xx日 |

附件1：廉洁协议书 Accord d’intégrité

廉洁协议

Accord d’intégrité

业主：国家电投国际投资开发（几内亚）有限责任公司

统一社会信用代码：RCCM：GC.-KAL/030.255A/2010

法定代表人：

地址：

联系电话：

Partie A: SPIC International Investment & Development(Guinea) Co.,Ltd

Code de crédit social unifié: RCCM：GC.-KAL/030.255A/2010

Représentant légal:

Adresse:

Téléphone de contact:

承包人：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

联系电话：

Partie B:

Code de crédit social unifié:

Représentant légal:

Adresse:

Téléphone de contact:

以上业主、承包人单独称为“一方”，合称“双方”。

本协议中所称“贿赂方”“违约方”指商业贿赂的实施方；“守约方”指商业贿 赂实施方的相对方。

本协议所称“对方”，包括相对方公司及其子公司、分公司、关联公司及下属员工，以及与相对方公司有直接利益关系的所有单位及人员。

鉴于业主与承包人之间形成的商业合作关系，为体现公平合理、对等互利的合作宗旨，确保甲乙双方各级从业人员遵守职业道德，廉洁守法、秉公办事，不利用职权之便谋取私利，致使合作双方蒙受损失，甲、乙双方本着诚实信用、协商一致、平等自愿的原则达成本《廉洁协议》（以下简称为“协议”），以资共同遵守。

Le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur sont individuellement désignées comme « une Partie » et collectivement comme « les Parties ».

Considérant la relation de coopération commerciale établie entre le Maître d’Ouvrage et la Partie B, et dans le souci de matérialiser des principes de coopération équitables, raisonnables, réciproques et mutuellement bénéfiques, de garantir que les collaborateurs à tous les niveaux des deux Parties respectent l’éthique professionnelle, fassent preuve d’intégrité, se conforment à la loi, agissent impartialement et n’usent pas de leurs fonctions pour rechercher des avantages personnels au détriment des deux Parties, les Parties A et B, sur la base des principes de bonne foi, de consentement mutuel, d’égalité et de volontariat, sont convenues de conclure le présent Accord d’Intégrité (ci-après dénommé « l’Accord ») pour être dûment respectées par les deux Parties.

Les termes « Partie corruptrice » et « Partie défaillante » mentionnés dans le présent Accord désignent la Partie qui se livre à des actes de corruption commerciale. « Partie non défaillante » désigne la Partie adverse de celle qui commet de tels actes.

Le terme « Partie adverse » (ou « l’autre Partie ») mentionné dans le présent Accord comprend la société de l’autre Partie, ses filiales, succursales, sociétés affiliées et ses employés, ainsi que toutes les entités et personnes entretenant des relations d’intérêt direct avec ladite société.

第一条 总则

1.双方禁止一切形式的商业贿赂。

2.本协议所称“商业贿赂”包括但不限于：行贿、受贿以及根据法律法规规定的以其他方式收受、发放任何财物或其他利益的行为。一经发现，守约方将依法追究违约方相关法律责任，并有权要求违约方赔偿由此所致的一切损失。

3.双方对商业贿赂的问题实行“零容忍”政策，只要有违反本协议的贿赂行为发生，不论数额的大小，不论次数的多少，不论不正当利益是否兑现，不论是否发生损害，均视为贿赂方对本协议的违反。

Article 1 Dispositions générales

Toute forme de corruption commerciale est strictement interdite par les Parties.

La « corruption commerciale » visée par le présent Accord comprend, sans s’y limiter, l’octroi ou la réception de pots-de-vin, ainsi que tout autre mode de réception ou de distribution de biens ou d’avantages, tel que défini par les lois et règlements applicables. Toute violation, une fois constatée, autorisera la Partie non défaillante à exiger de la Partie défaillante la réhabilitation de l’intégralité des préjudices subis et à engager contre elle toutes les poursuites légales prévues par la loi.

Les Parties appliquent une politique de « tolérance zéro » en matière de corruption commerciale. Tout acte de corruption en violation du présent Accord, quel qu’en soit le montant, la fréquence, que l’avantage indu ait été obtenu ou non, ou qu’un préjudice en soit résulté ou non, sera considéré comme une violation du présent Accord par la Partie corruptrice.

第二条 商业贿赂的对象

1.本协议所称“商业贿赂”的对象包括但不限于本协议的相对方及其子公司、分公司、关联公司及下属员工，以及与相对方公司有直接利益关系的所有单位及人员。

2.本协议所称“利害关系人”，若当事人为自然人的，包括但不限于该自然人的配偶、直系亲属及旁系亲属、配偶的直系亲属及旁系亲属，其他关系密切的亲属、同学、同事和朋友；若当事人为单位的，包括该单位的分支机构、代表处、母公司、子公司、控股公司、关联公司或者有投资关系、合作关系企业，以及与该单位股东及其高管有关联关系的单位和个人。

Article 2 Objets de la corruption commerciale

Les objets de la « corruption commerciale » visée par le présent Accord comprennent, sans s’y limiter, la Partie adverse au sens de l’Accord, ses filiales, succursales, sociétés affiliées et employés, ainsi que toutes les entités et personnes entretenant des relations d’intérêt direct avec ladite société adverse.

La notion de « Personnes ayant un lien d’intérêt » visée par le présent Accord s’entend : a) si la personne concernée est une personne physique, de son conjoint, de ses ascendants et descendants, de ses collatéraux, des ascendants, descendants et collatéraux de son conjoint, ainsi que de tout autre parent proche, camarade de classe, collègue ou ami ; b) si la personne concernée est une entité morale, de ses filiales, bureaux de représentation, société mère, sociétés sœurs, sociétés contrôlées, sociétés affiliées, ainsi que de toute entité ayant des relations d’investissement ou de coopération avec elle, et des entités ou individus liés à ses actionnaires ou à ses dirigeants.

第三条 受贿行为

1.双方对受贿行为持“零容忍”态度。

2.受贿行为是指一方利用业务、职务上的便利，索取对方财物或者非法收受对方财物，为对方谋取利益的行为。

3.双方承诺自觉遵守中国、几内亚相关法律法规、国际公约与倡议及公司有关规章制度，双方及其利害关系人不得存在以任何理由在业务洽谈、招投标、签约、合同履行等所有业务相关过程中收受、间接收受或索取任何财物或好处等的不廉洁行为。

Article 3 Pots-de-vin

Les deux Parties affichent une attitude de « tolérance zéro » à l’égard de la réception de pots-de-vin.

La réception de pots-de-vin désigne le fait, pour une Partie, d’abuser de sa position dans le cadre d’une affaire ou de ses fonctions pour solliciter ou accepter illicitement des biens ou avantages de l’autre Partie, en échange de faveurs pour cette dernière.

Les deux Parties s’engagent à respecter scrupuleusement les lois et règlements applicables en Chine et en Guinée, les conventions et initiatives internationales, ainsi que leurs règlements internes. Aucune des Parties, ni aucune Personne ayant un lien d’intérêt avec elle, ne se livrera, pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel stade des processus afférents aux affaires (négociations, appels d’offres, signature, exécution des contrats, etc.), à des pratiques contraires à l’intégrité, telles que l’acceptation, l’acceptation indirecte ou la sollicitation de biens ou d’avantages quelconques.

第四条 行贿行为

1.双方对行贿行为持零容忍态度。

2.行贿行为是指一方为谋取不正当利益，给予对方财物或好处的行为。

3.双方承诺不得存在以获取业务或获取其他权益为由而向对方行贿，给予或许诺给予任何形式的好处、费用或回扣等的不廉洁行为。

Article 4 Actes de corruption

Les deux Parties affichent une attitude de tolérance zéro à l’égard de l’octroi de pots-de-vin.

L’octroi de pots-de-vin désigne le fait, pour une Partie, de donner ou de promettre des biens ou avantages à l’autre Partie afin d’obtenir des avantages illégitimes.

Les Parties s’engagent à ne pas se livrer à des actes contraires à l’intégrité, tels que l’octroi de pots-de-vin, la promesse ou l’offre de quelque avantage, frais ou commission que ce soit à l’autre Partie, dans le but d’obtenir des affaires ou d’autres droits.

第五条 廉洁义务

1.一方不得要求或接受另一方的礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等非法财物或利益；

2.一方不得要求或接受可能对公正开展业务有影响的另一方提供的回扣或其他不正当利益；

3.一方不得要求或接受可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动，符合双方规章制度规定的正常商业往来活动除外；

4.一方不得要求或者接受另一方为其住房装修、利害关系人的工作安排以及出国、外出旅游等提供方便；

5.一方不得要求或接受另一方提供其它非法财物或利益。

Article 5 Obligation d’intégrité

Aucune des Parties ne doit :

Demander ou accepter de l’autre Partie des cadeaux en espèces, des titres négociables, des objets de valeur, des ristournes, des commissions, des « frais de remerciement » ou tout autre bien ou avantage illicite ;

Demander ou accepter de l’autre Partie des ristournes ou autres avantages injustifiés susceptibles d’influencer l’exécution impartiale des affaires ;

Demander ou accepter des invitations à des banquets ou à des activités de divertissement de la part de l’autre Partie qui pourraient influencer l’exécution impartiale des affaires, à l’exception des interactions commerciales normales autorisées par les règlements internes des deux Parties ;

Demander ou accepter de l’autre Partie des facilités pour la décoration de logements, l’emploi de Personnes ayant un lien d’intérêt, ou des voyages à l’étranger ou des déplacements touristiques ;

Demander ou accepter de l’autre Partie tout autre bien ou avantage illicite.

第六条 本协议项下的“非法财物或利益”，具体包括但不限于：

1.现金、有价券（卡）、红包、贵重物品、数字货币、游戏装备、房屋装修等任何形态的具有一定价值的财物，以及可以用金钱计算数额的财产性利益及需要支付货币的其他利益；

2.与一方有利益关系的单位或个人不正当的报销费用，或以劳务费/咨询费等名目收取的报酬；

3.与一方有利益关系的单位或个人的宴请，受邀外出旅游或进入营业性娱乐场所，符合双方规章制度规定的正常商业往来活动除外；

4.私下向与一方有利益关系的单位或个人借款或借用的贵重物品，包括但不限于以租借方式长期免费或低价供给、使用贵重物品（包括不动产、车辆，手提电脑等）；

5.利用业务、职务便利以设置人为障碍等理由要挟与一方有利益关系的单位或个人支付的金钱或提供好处；

6.利用业务、职务便利，对采购（或购买）的产品所作加价；

7.为满足自身利益需求、获取业务以及为达成其他不法利益而向与一方有利益关系的单位或个人以现金、财物等方式进行的利益输送；

8.以其他方式变相行贿、受贿，如给付或收受就学、荣誉、特殊待遇等的非财产性利益。

Article 6 Les « Biens ou Avantages illicites » visés par le présent Accord comprennent, sans s’y limiter :

Toute valeur patrimoniale, quels qu’en soient la forme et le support : espèces, chèques-cadeaux, « enveloppes rouges », objets de valeur, cryptomonnaies, objets de jeu virtuels, travaux de décoration, etc., ainsi que tout avantage patrimonial dont la valeur est appréciable en argent ou dont la jouissance nécessite une dépense ;

Le remboursement indu de dépenses par une entité ou une personne ayant un lien d’intérêt avec une Partie, ou toute rémunération perçue sous l’appellation de frais de consultance ou d’honoraires ;

Les invitations à des banquets, voyages ou entrées dans des lieux de divertissement payants par une entité ou une personne ayant un lien d’intérêt avec une Partie, sauf pour les échanges commerciaux normaux autorisés par les règlements internes ;

Les prêts d’argent ou le prêt/usage à long terme, gratuit ou à prix anormalement bas, d’objets de valeur (immobilier, véhicules, ordinateurs portables, etc.) par une entité ou une personne ayant un lien d’intérêt avec une Partie ;

L’extorsion, par abus de position dans les affaires ou les fonctions, de paiements ou d’avantages d’une entité ou personne ayant un lien d’intérêt, sous de faux prétextes ;

Les majorations de prix indues sur des produits achetés, obtenues par abus de position ;

Le transfert d’avantages, sous forme d’espèces ou de biens, à une entité ou personne ayant un lien d’intérêt, pour satisfaire des intérêts personnels, obtenir des affaires ou d’autres avantages illégitimes ;

Toute autre forme déguisée de corruption, telle que l’octroi ou la réception d’avantages non patrimoniaux (admission dans des établissements d’enseignement, honneurs, traitements privilégiés, etc.).

第七条 违约责任

1.违约方违反本协议任一条款约定，要求或接受本协议项下的任一“非法财物和利益”，或存在其他违反法律法规、公司规章制度的行贿、受贿行为的，经守约方查证属实或被行政/司法机关立案查处的，守约方有权立即与违约方解除商业合作关系，并不支付任何违约金。

2.违约方存在上述行为的，应当赔偿由此给守约方造成的全部损失。情节涉及违反法律、法规等强制性规定的，违约方将被移送至行政机关或司法机关进行处理，由有权机关追究违约方的行政或刑事责任。

Article 7 Responsabilité de violation

Si la Partie défaillante viole une quelconque disposition du présent Accord, demande ou accepte des « Biens ou Avantages illicites » au sens de l’Accord, ou se livre à d’autres actes de corruption en violation des lois, règlements ou règles internes applicables, et que ces faits sont avérés par la Partie non défaillante ou font l’objet de poursuites administratives ou judiciaires, la Partie non défaillante aura le droit de résilier immédiatement toute relation de coopération commerciale avec la Partie défaillante, et ce sans avoir à payer la moindre indemnité de rupture.

En cas de manquement visé à l’alinéa précédent, la Partie défaillante sera tenue de réparer l’intégralité du préjudice causé à la Partie non défaillante. Si les faits relèvent de violations légales ou réglementaires, la Partie défaillante pourra être déférée aux autorités administratives ou judiciaires compétentes aux fins de poursuites.

第八条 反欺诈、反舞弊、反商业贿赂调查程序

1.守约方启动反欺诈、反舞弊、反商业贿赂等调查时，需要违约方配合协助的，违约方应当无条件接受，并对调查给予最大的协助、配合与支持。

2.违约方拒不配合、拖延配合或有提供虚假材料、销毁隐匿相关材料等阻挠、妨碍调查的其他行为，或泄露守约方调查信息的，或对调查人员实施威胁、恐吓、贿赂、打骂、侮辱等行为的，守约方可以不经调查，直接推定相关事实成立并做出处理，违约方甘愿接受所作处理，不持异议。

3.守约方为调查处理贿赂、舞弊行为所发生的调查费用、审计费用、律师费用、差旅费用、诉讼费用、仲裁费用等全部费用，一旦查实，由违约方承担。

Article 8 Procédures d’enquête anti-fraude, anti-fraude et anti-corruption commerciale

Lorsqu’une Partie non défaillante engage une enquête pour fraude, corruption commerciale ou autres manquements similaires, la Partie défaillante est tenue d’y coopérer pleinement, sans condition, et d’apporter toute l’assistance et le soutien nécessaires.

Si la Partie défaillante refuse de coopérer, retarde sa coopération, fournit de faux documents, détruit des preuves, entrave l’enquête de quelque manière que ce soit, divulgue des informations la concernant, ou intimide, menace, corrompt, agresse ou insulte les enquêteurs, la Partie non défaillante pourra, sans qu’une enquête complète ne soit nécessaire, présumer l’exactitude des faits allégués et prendre les mesures qui s’imposent. La Partie défaillante accepte par avance une telle décision sans réserve.

Tous les frais raisonnables engagés par la Partie non défaillante pour mener l’enquête et traiter l’affaire (frais d’enquête, d’audit, d’avocat, de déplacement, de procédure judiciaire ou d’arbitrage) seront intégralement supportés par la Partie défaillante une fois les faits établis.

第九条 披露义务

当一方发现商业贿赂等不正当利益交易时，有义务及时向另一方进行举报、投诉和揭发。

Article 9 Obligation de divulgation

Toute Partie qui découvre une transaction impliquant des avantages illicites, tels que des actes de corruption commerciale, est tenue d’en informer et d’en dénoncer les faits à l’autre Partie dans les plus brefs délais.

第十条 境外合作伙伴特别条款

1.本协议适用范围不仅涵盖双方在中国内地设立的公司及其子公司、分公司、关联公司、以及相关员工；还涵盖双方在中国内地以外的其他国家或地区的公司及其子公司、分公司、关联公司、以及相关员工（以下简称为“境外合作伙伴”）。

2.若本协议一方或双方为上述境外合作伙伴，且本协议项下的条款要求与境外合作伙伴的公司所在地或业务所在地的法律法规等强制性规定不一致的，应当遵循最严格规定。否则一方或双方构成对本协议的违反，应当承担相应法律责任。

Article 10 Dispositions particulières pour les partenaires étrangers

Le présent Accord s’applique non seulement aux sociétés établies par les Parties en Chine continentale et à leurs filiales, succursales, sociétés affiliées et employés, mais aussi aux sociétés des Parties situées dans d’autres pays ou régions (ci-après « Partenaires Étrangers ») et à leurs structures et personnels associés.

Si l’une ou les deux Parties à cet Accord sont des Partenaires Étrangers, et qu’une disposition de l’Accord est en contradiction avec une loi ou réglementation impérative du pays où le Partenaire Étranger est établi ou opère, la disposition la plus stricte prévaudra. Le non-respect de cette règle constituera une violation de l’Accord et engage la responsabilité de la Partie concernée.

第十一条 通知与送达

1.本协议项下双方之间的一切通知及发生争议时的法律文书（包括但不限于传票、开庭通知书、判决书、裁定书、调解书等）均应通过邮递、快递、电子邮件或双方同意的其他方式送达，本协议首部的联系方式及联系地址为有效的送达地址。

2.上述送达地址适用于仲裁、一审、二审、再审和执行各个诉讼阶段。相关法律文书按上述地址进行送达，因无人签收、拒收等原因导致被退回的，退回之日即为送达之日。上述地址如有变更，变更方必须在变更后3日内以书面形式通知对方，否则按上述地址进行的送达仍然有效，未及时通知变更情况的一方自行承担由此产生的法律后果。

Article 11 Notification et signification

Toutes les notifications entre les Parties au titre du présent Accord, ainsi que tout document juridique dans le cadre d’un litige (assignation, convocation, jugement, etc.), devront être adressés par courrier recommandé, courrier express, courriel ou tout autre moyen convenu. Les coordonnées indiquées en préambule font foi pour la signification.

Ces adresses sont valables pour toutes les phases de procédure (arbitrage, première instance, appel, etc.). Une signification à ces adresses est réputée faite, même en cas de retour pour refus ou absence. Toute modification d’adresse doit être notifiée par écrit à l’autre Partie dans les 3 jours. À défaut, les significations à l’ancienne adresse restent valables, aux risques et périls de la Partie n’ayant pas notifié le changement.

第十二条 适用法律及争议解决

1.法律适用

本协议适用中华人民共和国法律；涉及在几内亚共和国履行的事项，就该事项适用几内亚法律强制性规定。

2.争议解决机制

（1）协商前置：任何争议应先行通过书面协商解决，协商期不超过60日。

（2）仲裁管辖：中方当事人或中资控股（持股≥50%）实体发起的争议，提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）北京总会，适用其现行仲裁规则。几方当事人或几资控股实体发起的争议，提交科纳克里商事仲裁中心，适用UNCITRAL仲裁规则。

（3）仲裁地为香港，仲裁语言为中文/法文。

3.费用承担

败诉方应承担胜诉方合理的仲裁费用（含仲裁费、律师费、鉴定费），其他费用由各方自行承担。

4.保全执行

各方同意向有管辖权的法院申请临时措施，不影响仲裁进行。

5.如果违约方对本协议的违反构成行政或刑事责任的，守约方将移送行政机关或司法机关进行处理，由有权机关追究违约方的行政或刑事责任。

Article 12 Droit applicable et règlement des litiges

Droit applicable : Le présent Accord est régi par le droit de la République populaire de Chine. Pour les obligations à exécuter en République de Guinée, les dispositions impératives du droit guinéen s’appliqueront à ces obligations.

Règlement des litiges :

a. Négociation préalable : Tout litige sera soumis à une négociation écrite d’une durée maximale de 60 jours.

b. Arbitrage : Les litiges initiés par une partie chinoise ou une entité à contrôle chinois (≥50%) seront soumis à la Commission de l’Economie et du Commerce International de Chine (CIETAC) à Pékin, selon son règlement. Les litiges initiés par une partie guinéenne ou une entité à contrôle guinéen seront soumis au Centre d’Arbitrage Commercial de Conakry, selon le Règlement d’Arbitre de la CNUDCI.

c. Le siège de l’arbitrage est Hong Kong. La langue de la procédure est le chinois ou le français.

Frais : La partie perdante supportera les frais d’arbitrage raisonnables de la partie gagnante (frais d’arbitrage, honoraires d’avocat, d’expert). Chaque partie supporte ses autres frais.

Mesures conservatoires : Les Parties peuvent solliciter des mesures provisoires auprès d’un tribunal compétent, sans affecter la procédure d’arbitrage.

Si une violation constitue une infraction administrative ou pénale, la Partie non défaillante pourra la signaler aux autorités compétentes.

第十三条 其他

1.本协议自双方签署之日起生效，未尽事宜由双方协商解决并另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

2.除非本协议另有规定，一方未行使或迟延行使本协议项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

3.本协议具有独立的法律效力，不因双方之间签订的其他合同的解除、终止或无效而解除、终止或无效。

4.本协议为中文、法语双语言文本，均具有同等的法律效力。当中文与法语文本解释不一致时，除几内亚备案的合同以法语为准外，其他合同均以中文文本为准。

5.本协议与合同份数保持一致，甲乙双方各执与其合同数量对等的份数，均具有同等法律效力；本协议随主合同生效之日起生效。

Article 13 Autres

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties. Les questions non prévues seront résolues par avenant signé par les Parties, lequel aura force juridique équivalente.

Le non-exercice ou l’exercice tardif d’un droit par une Partie ne vaut pas renonciation. L’exercice partiel d’un droit n’exclut pas l’exercice des autres.

Le présent Accord a un effet juridique indépendant. Sa validité n’est pas affectée par la résiliation, l’extinction ou la nullité de tout autre contrat liant les Parties.

Le présent Accord est établi en versions chinoise et française, les deux faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version chinoise prévaudra, sauf pour le contrat devant être déposé auprès des autorités guinéennes, auquel cas la version française prévaudra.

Le nombre d’exemplaires de cet Accord correspond à celui du contrat principal. Chaque Partie détient un nombre d’exemplaires égal à celui du contrat principal qu’elle détient, tous ayant la même valeur. Le présent Accord entre en vigueur en même temps que le contrat principal.

（以下为签署页 无正文）

(Page de signature)

业主签字:                          承包人签字:

Partie A :                            Partie B :

日期：                             日期：

Date

单位盖章有效                       单位盖章有效

Cachet de l’entreprise :                Cachet de l’entreprise :

# 附件2：工程质量保修书

# Annexe 2：

Garantie de la qualité du projet

业    主/ Le Maître d’Ouvrage：

承 包 商/L’Entrepreneur：

为保证工程在合理年限内正常使用，业主、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

Afin de garantir l’utilisation normale du projet dans un délai raisonnable, une garantie de qualité du projet a été signée par le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur．L’Entrepreneur assume la responsabilité de la garantie de qualité du projet conformément aux règles de gestion pertinentes et à l’accord conclu entre les parties pendant la période de garantie de la qualité.

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围是:工程承包范围。

- Contenu et portée de la garantie de qualité d’ingénierie

Portée de la garantie de qualité : dans le cadre du contrat d’ingénierie

二、质量保修期

从投入使用且办理履约证书之日起分别计算保修期。本工程约定的保修期为180天。

- La période de garantie de qualité

La période de garantie est calculée séparément à partir de la date de mise en service et d’attribution du certificat de performance. La période de garantie dans ce projet est conclue 180 Jours.

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，业主可委托其他人员修理，保修费从质量保证金内扣除。

2.发生紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由业主承担。

3.在国家规定的工程合理使用年限内，承包人应确保施工结构质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

- Responsabilité de la garantie de qualité

(1) Pour les articles entrant dans le champ d’application et le contenu de la garantie, l’Entrepreneur enverra une réhabilitation dans les 7 jours à compter de la date de réception de l’avis de réhabilitation. En cas de l’Entrepreneur n’enverra aucune réhabilitation dans les délais convenus, le Maître d’Ouvrage pourra confier la réhabilitation à un autre personnel et les frais de réhabilitation seront déduits dans la retenue de garantie.

(2) En cas d’incident de réhabilitation d’urgence, l’Entrepreneur doit arriver sur les lieux de l’incident immédiatement après avoir reçu la notification de l’incident. Les incidents causés par des autres raisons que la qualité de la construction du l’Entrepreneur sont à la charge du Maître d’Ouvrage.

(3) L’Entrepreneur assurera la qualité de la structure principale dans le délai d’utilisation raisonnable d’ingénierie stipulé par l’État. En cas des dommages à la personne et aux biens causés par l’Entrepreneur dans un délai raisonnable d’ingénierie, l’Entrepreneur est responsable des dommages.

四、质量保证金的支付

本工程约定的工程质量保证金为合同结算价款的3%。

- Paiement de la retenue de garantie

La Retenue de garantie de ce contrat est de 3% du montant du contrat défini dans l’Accord Contractuel．

五、质量保证金的退还

工程质量缺陷责任期结束后30日内，承包人提供3%合同金额的收据，在所有工程缺陷经业主确认修缮完毕后予以支付。

- Retour de la retenue de garantie

L’Entrepreneur remettra une facture représentant 3% du montant du contrat au Maitre d’Ouvrage dans les 30 jours suivant l’expiration du délai de notification des défauts, une fois que la réhabilitation des défauts et des défauts potentiels aura été confirmé par le Maitre d’Ouvrage, la retenue de garantie sera versée à l’Entrepreneur.

六、其他

双方约定的其它工程质量保修事项：质量保证金返还后，并不免除承包人对所施工范围在设计使用年限内的保修责任。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由业主公司和承包人双方共同签署。

- Autres

Autres articles de la garantie de qualité d’ingénierie convenus entre les deux parties: après le retour de la retenue de garantie de qualité, cela ne dégage pas la responsabilité de la garantie de l’Entrepreneur de ce projet pendant la durée de vie de la conception.

La garantie de la qualité de ce projet est signée par le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur, en tant que pièce jointe au contrat de construction.

附件3 分项报价表

| 序号 N | 名称 NOM | 内 容 描 述 Description du projet | 单位 unité | 数量 quantités | 单价（几郎） Prix unitaire (GNF ) | 合价（几郎） Prix combiné (GNF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建水井 Construction de nouveaux forages | 包含工作内容有：使用钻井设备钻空，安装PVC管、井内回填粒料、安装手压式取水泵及水泵下部连接管、水井周边砌筑围护结构及排水沟、安装标识标牌等工作。 Les travaux comprenaient : le forage avec du matériel de forage, l’installation de tuyaux en PVC, le remblayage des Forage avec un matériau granulaire, l’installation de pompes manuelles d’extraction d’eau et de tuyaux de raccordement inférieurs aux pompes, des enceintes en maçonnerie et des fossés de drainage autour des Forage, ainsi que l’installation de panneaux de signalisation. | 口/unité | 32 |  |  |
| 2 | 修复水井 Réhabilitation des forage | 承包人对社区已损坏的水泵拆解、采购新水泵并重新安装水泵，使其满足正常取水功能。 L’entrepreneur a démantelé, le Soumissionnaire réalisera la réhabilitation de 37 forages endommagés. Les travaux consisteront en : le démontage de la pompe, le diagnostic des défaillances, le remplacement des pièces défectueuses, et la remise en état en vue de restaurer la fonction normale de prélèvement d’eau. | 口/unité | 37 |  |  |
| 3 | 合计/total Sous-préfecture |  |  |  |  |  |

第四章 响应文件格式

Format des Documents de Réponse

【编注：响应文件按技术、商务部分（也称文件A）和价格部分（也称文件B）须分开编制，单独上传】

【Note: Les documents de réponse doivent être préparés séparément en deux parties: Technique et Commerciale (également appelée Document A) et Prix (également appelée Document B), et doivent être téléchargés séparément.】

重要提示：Avis Important :

1.请各响应人严格按照响应文件格式编制响应文件（包括封面、目录、章节），未按响应文件格式编制的响应文件引起的一切后果自负。

Les soumissionnaires doivent strictement respecter le format prescrit pour la préparation des documents de réponse (y compris la page de couverture, la table des matières et les sections). Toute conséquence résultant du non-respect de ce format sera intégralement supportée par le soumissionnaire.

2.请各响应人务必仔细阅读采购文件，编写有关内容。

Les soumissionnaires sont instamment priés de lire attentivement le dossier d’appel d’offres et de rédiger le contenu en conséquence.

国家电投国际投资开发（几内亚）有限责任公司社区新建水井及水井维修项目

响应文件A

Document de réponse A

响应人Soumissionnaire：                         （盖单位章cachet de l’entreprise）

法定代表人或其委托代理人

Représentant légal ou son mandataire :            （签字）(signature)

日期DATE:        年Année       月Mois       日Jour

目  录

一、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书（如有）

四、商务和技术偏差表

五、资格审查资料

六、近年完成的类似项目情况表

七、服务大纲

八、拟分包项目情况表（如有）

Sommaire

I. Preuve d’identité du représentant légal (Personne responsable de de l’entreprise) (applicable au cas où il n’y a pas de mandataire)

II. Procuration pour le représentant légal de la soumissionnaire (Applicable dans le cas où il y a un mandataire)

III. Convention de groupement momentané d’entreprises (GME)

Ⅳ.Tableau des écarts commerciaux et techniques

Ⅴ. Documents de Vérification des Qualifications

VI Tableau des projets similaires réalisés au cours des dernières années

Ⅶ. Plan d’Organisation de Chantier

VIII. Fiche d’information sur les projets à sous-traiter (le cas échéant)

## 一、法定代表人（单位负责人）身份证明

Preuve d’identité du représentant légal (personne responsable de l’entreprise)

（适用于无委托代理人的情况）

(Applicable au cas où il n’y a pas de mandataire)

响应人名称：

姓名：          性别：        年龄：        职务：         联系电话：

系                       （响应人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

Nom de la soumissionnaire :

Nom de la personne légale de l’entreprise :          Sexe :           Age: _____ Fonction :____________ Contact Tel :.                       .

La personne susmentionnée est certifiée par la présente comme étant le représentant légal de notre société !

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由响应人加盖单位公章。

Pièce jointe : une copie de la carte d’identité du représentant légal (responsable de l’unité).

Remarque : cette pièce d’identité doit porter le cachet officiel de l’unité apposé par le défendeur.

响应人：                      （盖单位章）

Nom de la soumissionnaire :              (Cachet de l’entreprise)

年        月        日

Jour      mois      l’année

法定代表人身份证正反面扫描件粘贴处 Carte d’identité du représentant légal, recto et verso, copie scannée du lieu de collage

二、授权委托书

II. Procuration pour le représentant légal de la soumissionnaire

响应人法定代表人授权书（格式）

（适用于有委托代理人的情况）

Attestation d’habilitation du représentant légal à autoriser d’autres personnes à présenter des documents d’appel d’offres (Format)

(Applicable s’il y a un mandataire)

项目名称/Nom du projet：

日    期/Date：

致：国家电投集团铝电投资有限公司

（响应人名称） ，中华人民共和国合法企业，法定地址                        。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                                 授权人签名：

职        务：                                 职      务：

联系电话（手机）：                             联系电话（手机）：            .

响应人：           	（盖单位章）

年      月      日

Destinataire : SPIC Aluminum & Power Investment Co., Ltd.

(nom de la société), entreprise légale en République populaire de Chine, dont l’adresse légale est             .

(Nom de la Représentant légal de l’entreprise) autorise par la présente (Nom de la personne autorisée par le représentant légal), au nom de notre société, à s’occuper du devis, de la négociation, de la passation des marchés et d’autres travaux spécifiques concernant le projet susmentionné, et à signer tous les documents, accords et contrats pertinents.

Nous sommes entièrement responsables de la signature de la personne autorisée.

Cette autorisation reste valable jusqu’à ce qu’une notification écrite de révocation soit donnée. Tous les documents signés par la personne autorisée (pendant la période de validité de l’autorisation) ne sont pas invalidés par la révocation de l’autorisation.

Signature de la personne autorisée par le représentant légal：.                              .

Fonctions：                                ,

Numéro de contact (mobile)：                              ,

Signature de la Représentant légal de l’entreprise：                                 .

Fonctions：                              .

Numéro de contact (Téléphone portable)：                           ,

Soumissionnaire：      （cachet de l’entreprise）

Jour      mois      l’année

法定代表人身份证正反面扫描件粘贴处 Veuillez photocopier le recto et le verso de la carte d’identité du représentant légal de l’entreprise et la coller ici.

被授权人人身份证正反面扫描件粘贴处 Veuillez photocopier le recto et le verso de la carte d’identité du mandant désigné par le représentant légal de l’entreprise et le coller ici.

三、联合体协议书（如有）

（注：响应人须知前附表1.9要求中不接受联合体的无需提供）

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加              （项目名称）材料采购项目报价。现就联合体报价事宜订立如下协议。

1.                   （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加报价活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、报价文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：	  		            	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         	（签字）

联合体成员名称：                          	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字）

联合体成员名称：                          	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字）

……

年       月       日

III. CONVENTION DE GROUPEMENT MOMENTANÉ D’ENTREPRISES (GME) (le cas échéant)

(N.B. : À ne fournir que si le tableau annexe des instructions aux soumissionnaires (point 1.9) autorise les groupements. Dans le cas contraire, omettre.)

CONVENTION DE GROUPEMENT

Les entités suivantes : (Noms de tous les membres du groupement)

Conviennent de constituer un groupement momentané d’entreprises dénommé : (Nom du Groupement)

en vue de participer conjointement à la consultation pour le projet : (Nom du Projet).

Les termes de la convention sont les suivants :

1. Désignation du Mandataire

La société (Nom du membre mandataire) est désignée comme Mandataire du groupement.

2. Pouvoirs du Mandataire

Les membres du groupement habilitent le Mandataire à les représenter dans le cadre de la présente consultation, notamment pour :

Signer tous les documents,

Soumettre et recevoir toute documentation, information ou instruction,

Conduire les négociations contractuelles,

Assurer l’organisation et la coordination durant la phase d’exécution du contrat,

Et, de manière générale, traiter de toute question relative au présent projet.

3. Engagement Solidaire

Tous les actes accomplis et documents signés par le Mandataire dans le cadre du présent projet engagent l’ensemble des membres du groupement. Les membres s’engagent à exécuter conjointement et solidairement leurs obligations conformément au dossier de consultation, à la soumission et au contrat, et assument une responsabilité solidaire vis-à-vis de l’Acquéreur.

4. Répartition des Missions

La répartition interne des missions entre les membres du groupement est la suivante :

(Détailler ici les attributions précises de chaque membre).

5. Durée de Validité

La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature (et/ou scellement) par le Représentant Légal ou le Mandataire dûment autorisé de chaque membre. Elle devient caduque à l’achèvement complet des obligations contractuelles.

6. Exemplaires

La présente convention est établie en (nombre) exemplaires, dont un pour chaque membre du groupement et un pour l’Acquéreur.

N.B. : Joindre à la présente convention l’Attestation d’Identité du Représentant Légal pour les signatures apposées par ce dernier, ou l’Acte de Délégation de Pouvoir pour les signatures apposées par un mandataire.

LE MANDATAIRE DU GROUPEMENT

Nom : (Sceau de l’entité)

Représentant Légal ou Mandataire Dûment Autorisé : (Signature)

MEMBRE DU GROUPEMENT

Nom : (Sceau de l’entité)

Représentant Légal ou Mandataire Dûment Autorisé : (Signature)

MEMBRE DU GROUPEMENT

Nom : (Sceau de l’entité)

Représentant Légal ou Mandataire Dûment Autorisé : (Signature)

[...]

Fait à ________, le        Jour /      Mois /       An

四、商务和技术偏差表

响应人：           	（盖单位章）

| 偏差 | 序号 | 询价文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 技术 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：1.响应人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，响应人响应询价文件的全部要求；

2.响应人要按所提供的表格填写响应文件和询价文件之间的偏差，并将商务和技术偏差分别列出；

3.响应人在上表中未提出偏差，视为完全响应询价文件。

IV Tableau des écarts commerciaux et techniques

Société de soumissionnaire：           	（cachet de l’entreprise）

| Désalignement | Numéro de série | Section et clause de l’appel d’offres | Section et numéro de clause du document de réponse | Description des écarts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaires commerciales | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| Compétence | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

Note :

1) Le soumissionnaire garantit que, à l’exception des écarts énumérés dans le tableau des écarts commerciaux et techniques, il répondra à toutes les exigences du document du RFQ ;

2) Le soumissionnaire doit indiquer les écarts entre le document de réponse et le document de demande de propositions conformément au tableau fourni, et énumérer les écarts commerciaux et techniques séparément ;

3. Les soumissionnaires qui ne proposent pas de divergences dans le tableau ci-dessus sont réputés avoir pleinement répondu aux documents de l’appel d’offres.

- 资格审查资料

Documents de Vérification des Qualifications

（注：响应人根据前附表资质要求在此处附相关证明材料）

【编注：编制采购文件时，将前附表的资质要求逐条复制粘贴在此页】

- 响应人营业执照

Copie du certificat d’immatriculation commerciale (Business License) du soumissionnaire ;

- ……

- 总负责人简历表 Formulaire de CV du Chef de Projet

| 姓 名Nom et prénom |  |  | 年龄 Âge |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称Intitulé du certificat / titre professionnel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 Titre |  |  | 学历 Formation |  | 拟在本项目任职 Pour servir dans ce projet |  |  |  |
| 工作年限 Expérience professionnelle globale |  |  |  |  | 从事服务工作年限 Expérience dans la supervision |  |  |  |
| 毕业学校Diplôme universitaire | 年毕业于 学校 专业 Diplômé de l’université XX en XX, avec une spécialisation en XX |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 Expérience professionnelle principale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 Date |  | 参加过的类似项目 Expérience en supervision |  |  |  | 担任职务Fonction ou un poste occcupée | 委托人及联系电话 Mandataire et Numero |  |

注：响应人应根据响应人须知第1.8项的要求在本表后附相关证明材料。

Note : Le répondant doit joindre au présent formulaire les preuves justificatives pertinentes, conformément aux exigences du chef de projet stipulées à l’article 1.8 des instructions au répondant.

- 响应人提供未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的查询截图等证明材料

Le soumissionnaire doit fournir la preuve qu’il bénéficie d’une bonne solvabilité et d’une bonne crédibilité (vérifié sur le site web « Crédit China » www.creditchina.gov.cn, et qu’il n’est pas inscrit sur la liste des entités gravement déloyales), et qu’il ne se trouve pas dans une situation d’arrêt d’activité ordonné administrativement, de mise sous tutelle de ses biens, de gel de ses actifs ou de faillite qui l’empêcherait de remplir le contrat après l’attribution du marché.

- 响应人提供近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形的承诺或证明材料

Le soumissionnaire fournit une attestation sur l’honneur ou des preuves justificatives attestant que, au cours des 36 derniers mois, il n’a pas été responsable d’une attribution de marché obtenue par tromperie, d’une rupture grave de contrat, ou de la résiliation d’un quelconque contrat en raison de sa propre responsabilité.

- 响应人经营状况良好，提供没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态的承诺或证明材料

Le soumissionnaire doit attester de sa bonne santé financière et fournir un engagement ou une preuve certifiant qu’il ne se trouve pas dans l’une des situations suivantes : sous le coup d’une injonction de cessation d’activités, en état de mise sous tutelle, de gel de ses biens ou de faillite.

- 2.近36个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，近18个月在集团公司系统未发生人身死亡事故的承诺或证明材料

Le soumissionnaire doit fournir un engagement ou une attestation confirmant qu’aucun accident de sécurité de gravité importante ou majeure imputable à sa responsabilité n’est survenu au cours des 18 derniers mois.

- ……

- 近年完成的类似项目情况表

Tableau des projets similaires réalisés au cours des dernières années

| 序号 | 项目名称Nom du projet | 项目所在地Lieu du projet | 合同价格Prix du contrat | 服务期限Durée des services | 总负责人Chef de projet | 项目描述Description du projet | 备注Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 响应人应根据直接采购文件要求的业绩在本表后附相关证明材料；

- 提供业绩数量以满足资格要求的合同复印件数量为准。响应人在递交响应文件时，须同时提交能证明响应人满足业绩资格要求的合同复印件（提供合同封面、签字盖章页和服务范围页）。

Note :

Note : Le Soumissionnaire doit joindre à ce tableau les preuves justificatives correspondantes, conformément aux exigences du dossier de consultation restreinte en matière d’expérience requise. Le nombre de références fournies est déterminé par le nombre de copies de contrats nécessaires pour satisfaire aux critères de qualification.

Lors du dépôt de sa proposition, le Soumissionnaire doit impérativement soumettre les copies des contrats attestant qu’il répond à ces exigences, lesquelles copies doivent inclure la page de couverture, les pages de signature et de sceau, ainsi que la page délimitant le champ des services.

业绩证明材料：响应人具有2022年12月至2025年12月在特里梅莱省已完工的土建或水井类施工项目1个及以上工程施工业绩。（提供符合本采购要求的业绩合同扫描件，包括合同封面、合同范围页、签字页等）。

Preuve d’expérience requise : Le soumissionnaire a un ou plusieurs projets de construction de génie civil ou de travaux de forage achevés dans la préfecture deTélimélé, entre décembre 2022 et décembre 2025. (Fournir les copies certifiées conformes des pages essentielles du contrat (couverture, étendue des travaux et signatures) ; à défaut, l’offre sera jugée non conforme sur ce critère）.

七、服务大纲

Programme des services

[Note éditoriale : L’éditeur ajustera le contenu ci-dessous en fonction des éléments fournis par le Soumissionnaire.]

一、服务项目概况；

I. Aperçu général du projet de services ;

二、服务范围、服务内容；

II. Champ et contenu des services ;

三、服务依据、服务工作目标；

III. Bases de référence et objectifs des services ;

四、服务机构设置、岗位职责；

IV. Organisation du service et responsabilités des postes ;

五、服务工作程序、方法和制度；

V. Procédures, méthodes et systèmes de travail des services ;

六、拟投入的服务人员、试验检测仪器设备；

VI. Personnel à mobiliser, équipements d’essai et de contrôle ;

七、质量、进度、造价、安全、环保服务措施；

VII. Mesures de service concernant la qualité, le délai, le coût, la sécurité et l’environnement ;

八、……

VIII. …

附表1：拟委任的主要人员汇总表 Tableau récapitulatif du personnel clé proposé

| 序号 | 本项目任职 Fonction dans le projet | 姓名 Nom | 职称 Titre professionnel | 专业 Spécialité | 执业或职业资格证明 Certificat / Titre professionnel |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称Intitulé du certificat | 级别Niveau | 证号 |  |

附表2：拟投入本项目的主要设备或材料表:

Calendrier des principaux équipements de construction à mettre en place sur le projet

| 序号 N | 设备名称 Nom de l’équipement | 型号 规格 Modèle Spécification | 数量 quantités | 国别 产地 Pays d’origine Lieu d’origine | 制造 年份 Fabrication Année | 额定功率 ( KW ) Puissance nominale ( KW ) | 生产 能力 Production de l’entreprise Capacité de production | 用于施 工部位 Usage des Engins | 备注 note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、拟分包项目情况表（如有）

Tableau des travaux envisagés en sous-traitance (le cas échéant)

国家电投几内亚铝业开发项目《支持当地社区发展规划》编制及更新服务询价采购文件

响应文件B

Document de réponse B

响应人：                                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年       月       日

目  录

一、响应函

二、报价格式

I. Lettre de réponse

II. Format de l’Offre

一、响应函

（采购人名称）:

1．我方已仔细研究了                     （项目名称）服务采购项目采购文件的全部内容，愿意以几郎（大写）                    几郎 （GNF             ）的响应总报价，服务期限                   日历天，按合同约定完成服务工作。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照询价文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

（5）如遇国家增值税税率政策调整，本报价的不含增值税金额不变，含增值税金额根据国家政策进行调整

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.我方将严格按照有关法律法规及询价文件规定参加响应，理解贵方不保证响应价最低的响应人成交，并不要求对未成交理由做出任何解释。

6．                                       （其他补充说明）。

响 应 人：                                	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       	（签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

Lettre de réponse

(Nom de l’Acheteur) :

1. Nous avons soigneusement examiné l’intégralité du dossier de consultation du projet intitulé [Nom du Projet]. Nous soumettons notre offre pour un prix total TTC de [Montant en chiffres] GNF (soit [Montant en lettres] GNF), pour une durée d’exécution de [Nombre] jours calendaires, nous engageant à réaliser et à achever les travaux conformément au contrat, à remédier à tout défaut, et à garantir que la qualité des travaux répond à                .

2. Nous nous engageons à ne pas modifier ni retirer notre offre durant la période de validité de la soumission.

3. Si notre offre est retenue :

(1) Nous nous engageons à signer le contrat dans le délai spécifié dans la notification d’attribution, après réception de celle-ci.

(2) L’annexe jointe à la présente lettre de soumission fera partie intégrante des documents contractuels.

(3) Nous nous engageons à fournir la garantie de bonne exécution conformément aux exigences du dossier de consultation.

(4) Nous nous engageons à achever et à livrer l’ensemble des travaux dans le délai contractuel.

(5) En cas de modification de la politique nationale relative au taux de TVA, le montant hors TVA de cette offre restera inchangé, tandis que le montant TTC sera ajusté conformément à la réglementation en vigueur.

4. Nous déclarons par la présente que le contenu de la soumission et tous les documents joints sont complets, véridiques et exacts.

5. Nous participons à cette consultation en stricte conformité avec les lois et réglementations applicables ainsi qu’avec le dossier de consultation. Nous comprenons que le Donneur d’Ordre n’est pas tenu d’attribuer le marché au soumissionnaire ayant soumis l’offre la plus basse et n’est pas obligé de justifier sa décision auprès des soumissionnaires non retenus.

6. Autres déclarations complémentaires le cas échéant.

Soumissionnaire :  (Sceau de l’entreprise)

Représentant légal ou mandataire dûment autorisé : (Signature)

Adresse :

Site Internet :

Téléphone :

Fax :

Code postal :

Date :

二、报价格式

Format de l’Offre

1. 本项目采用固定总价方式承包，服务范围仅作为响应报价的参考，具体以采购人要求和现场实际情况为准，实施范围涵盖技术要求中的全部项目及标准。除非另有规定，响应人应针对项目服务范围及采购质量目标要求，充分预见到各种风险，同时考虑响应人企业管理经验和水平，对为本项目提供满足本采购文件要求的全面服务而发生的全部应有费用自主报价。

Le présent projet est exécuté selon un mode de forfait global fixe. La portée des services décrite ne constitue qu’une référence pour l’établissement de l’offre; l’étendue réelle des prestations est déterminée par les exigences du Maître de l’ouvrage et les conditions réelles du site, et couvre l’intégralité des éléments et normes figurant dans les spécifications techniques. Sauf stipulation contraire, le Soumissionnaire doit, en formulant son prix, anticiper tous les risques inhérents à la portée des services et aux objectifs de qualité, et inclure dans son offre forfaitaire tous les coûts nécessaires et suffisants à la fourniture d’un service complet conforme au présent dossier de consultation, en tenant compte de son expérience et de ses capacités de gestion.

2. 响应人的报价应包括但不限于前期准备、材料费、设备费、人工费、工器具、机械费、管理费、加班赶工费、承包人所缴纳的税金、利润、临时设施费、配合费、安全防护费、卫生清理及其他与本项目有关的承包人认为应计取的一切费用。

Le prix soumis par le Soumissionnaire doit inclure, de manière non exhaustive, tous les coûts et frais inhérents à la réalisation du projet, à savoir : les frais de préparation préalable, les matériaux, les équipements, la main-d’œuvre, les outils et l’outillage, les engins et matériels, les frais de gestion, les heures supplémentaires et les mesures d’accélération, les impôts et taxes à la charge du Soumissionnaire, les bénéfices, les installations temporaires, les frais de coordination, les mesures de sécurité et de protection, le nettoyage du site, ainsi que toute autre dépense que le Soumissionnaire jugera nécessaire pour l’exécution complète des travaux.

报价单位Nom de l’entreprise soumissionnaire：                                  .

日期 Date de la cotation：                                       .

授权委托人Représentant légal ou personne autorisée：                                       .

报价有效期Période de validité de la cotation：90 jours

注意事项：

若服务类响应人为中国注册的公司，中国境内涉及税费应执行中国境内财税法规政策，结合国家出口退免税政策自行负责，并可授权几内亚有增值税税号的分支机构签订合同，则不涉及几内亚侧15%服务预提税；

若响应人为中国注册的公司且在几内亚无实体机构作为签约主体的，根据几内亚当地法律，采购人需代扣代缴服务15%预提税，响应人在报价中，应明确报价是否已考虑预提税，未注明的在计算评标价时视为包含15%服务预提税的报价价格。

若响应人为几内亚注册的公司且有实体机构作为签约主体的，几内亚当地采购的物资、劳务、服务等业务，无论是否签订合同，如对方公司无税号（NIF号），需代扣代缴20%当地采购预提税；如无增值税号（TVA号），需代扣代缴10%当地采购预提税。

根据招标采购人与几内亚政府相关税收优惠条款约定，当期增值税免交，响应人报价无需考虑几内亚侧增值税。

Si le soumissionnaire du service est une société enregistrée en Chine, les taxes et impôts applicables en Chine doivent être conformes à la législation fiscale chinoise, en tenant compte de la politique nationale en matière de remboursement des taxes à l’exportation, et le soumissionnaire est responsable de ces taxes. Il peut autoriser une succursale guinéenne disposant d’un numéro de TVA à signer le contrat, auquel cas la retenue à la source de 15 % sur les services en Guinée ne s’applique pas.

Si le soumissionnaire est une société enregistrée en Chine et qu’il n’a pas d’entité physique en Guinée en tant que partie contractante, conformément à la législation locale guinéenne, l’acheteur doit retenir et verser la retenue à la source de 15 % sur les services. Le soumissionnaire doit indiquer clairement dans son offre si la retenue à la source a été prise en compte. Si cela n’est pas précisé, le prix de l’offre sera considéré comme incluant la retenue à la source de 15 % sur les services lors du calcul du prix d’évaluation.

Si le soumissionnaire est une société enregistrée en Guinée et dispose d’une entité physique en tant que partie contractante, les biens, travaux et services achetés localement en Guinée, qu’un contrat ait été signé ou non, sont soumis à une retenue à la source de 20 % sur les achats locaux si la société partenaire ne dispose pas d’un numéro d’identification fiscale (NIF) ; s’il ne dispose pas d’un numéro de TVA (TVA), une retenue à la source de 10 % sur les achats locaux est appliquée.

Conformément aux dispositions relatives aux avantages fiscaux convenues entre l’acheteur et le gouvernement guinéen, la TVA est exonérée pour la période en cours et les soumissionnaires n’ont pas à tenir compte de la TVA guinéenne dans leur offre.

社区水井建设和维修项目报价清单表

Liste des devis pour les projets de construction et de réhabilitation de forages communautaires

| 序号 N | 名称 NOM | 内 容 描 述 Description du projet | 单位 Unité | 数量 Quantités | 单价（几郎） Prix unitaire (GNF ) | 合税价格（几郎） Prix total TTC (GNF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建水井 Construction de nouveaux forages | 包含工作内容有：使用钻井设备钻空，安装PVC管、井内回填粒料、安装手压式取水泵及水泵下部连接管、水井周边砌筑围护结构及排水沟、安装标识标牌等工作。 Les travaux comprenaient : le forage avec du matériel de forage, l’installation de tuyaux en PVC, le remblayage des Forage avec un matériau granulaire, l’installation de pompes manuelles d’extraction d’eau et de tuyaux de raccordement inférieurs aux pompes, des enceintes en maçonnerie et des fossés de drainage autour des Forage, ainsi que l’installation de panneaux de signalisation. | 口/unité | 32 |  |  |
| 2 | 修复水井 Réhabilitation des forages | 承包人对社区已损坏的水泵拆解、确定故障原因、更换零部件，使其满足正常取水功能，使其满足正常取水功能。 L’entrepreneur a démantelé, le Soumissionnaire réalisera la réhabilitation de 37 forages endommagés. Les travaux consisteront en : le démontage de la pompe, le diagnostic des défaillances, le remplacement des pièces défectueuses, et la remise en état en vue de restaurer la fonction normale de prélèvement d’eau. | 口/unité | 37 |  |  |
| 3 | 合计/total |  |  |  |  |  |

报价单位：___________________    报价日期：__________________

Unité soumissionnaire : ___________________ Date de la soumission : __________________

授权委托人：_________________    报价有效期：自规定的报价截止日期后90天

Mandataire autorisé : _________________ Validité de la soumission : 90 jours à compter de la date limite de soumission fixée