[image: image4.jpg]BRI R E 8RR E HIRAT)

SPIC ALUMINUM & POWER INVESTMENT CO.,LTD



国家电投集团铝电投资有限公司                                          服务询价采购文件（2023版）

[image: image1.jpg]& suna




几内亚维嘉港口股份有限公司

矿石短倒服务询价采购
Transfert/Transport à courte distance de minerai la 

Guinea Port Verga S.A.

	采  购  人：
	国家电投集团铝电投资有限公司

	项目单位：
	几内亚维嘉港口股份有限公司


2026年 2 月

目 录
2第一章 响应人须知


2响应人须知前附表


41.总则


42.询价文件组成


43.评审说明


74.合同签订


8第二章 委托人要求


10第三章 合同


11第四章 响应文件格式


13目  录


14一、法定代表人（单位负责人）身份证明


15二、授权委托书


17三、联合体协议书（如有）


18四、商务和技术偏差表


19五、资格审查资料


21六、近年完成的类似项目情况表


23七、服务大纲


27目  录


28一、响应函


29二、报价格式




响应人须知

Instructions pour les soumissionnaires
响应人须知前附表

Annexe préliminaire des Instructions pour les soumissionnaires
	序号

Nº
	条款名称

Nom de l'article
	编  列  内  容

Contenu
 
	条款号Nº de l'article



	
	采购人

Acheteur
	国家电投集团铝电投资有限公司

Groupe d'investissement State Power Aluminum and Electricity Investment Co., Ltd.
	1.1.1

	
	项目单位

Société de projet
	几内亚维嘉港口股份有限公司

Guinea Port Verga S.A
	1.1.2

	
	项目名称

Nom du projet
	几内亚维嘉港口股份有限公司矿石短倒服务项目
Service de transfert/transport à courte distance de minerai la Guinea Port Verga S.A.
	1.1.3

	
	项目地点

Lieu de projet
	几内亚博法省维嘉港口

Port Verga Boffa, République de Guinée
	/

	
	采购范围Champ d’appel d’offres
	服务人根据委托人生产需要，提供载重量不低于50吨的卡车，用于港内矿石倒运服务，卡车数量和台班时间按月据实结算，详见第二章委托人要求

Conformément aux besoins de production du Donneur d'ordre, le Prestataire de services fournit des camions d'une capacité de charge d'au moins 50 tonnes pour les services de transfert de minerai à l'intérieur du port. Le nombre de camions et le temps de poste sont réglés mensuellement sur la base de la consommation réelle,,comme détaillé au Chapitre II : Exigences du client.
	1.3

	
	服务期限

Durée du service
	自合同签订之日起至 12个月 ，详见第二章委托人要求

À compter de la date de signature du contrat jusqu'à 12 mois, voir Chapitre 2 'Exigences du Donneur d'Ordre'
	1.4

	
	质量标准

Standard de qualité
	服务质量必须具备准确性、及时性、规范性、透明性、安全性的标准要求，需以“精准、高效、透明”为核心，减少货损争议，详见第二章委托人要求

La qualité du service doit répondre aux exigences standard de précision, de rapidité, de standardisation, de transparence et de sécurité, et doit être centrée sur « la précision, l'efficacité et la transparence » pour réduire les litiges relatifs aux dommages aux marchandises., voir Chapitre 2 'Exigences du Donneur d'Ordre
	1.5

	
	报价方式Méthode de cotation
	固定综合单价Prix unitaire forfaitaire
	1.6

	
	付款方式

Mode de paiement
	根据卡车出勤的实际台班数量及单价，按月结算。详见第三章合同中的付款方式。

Le règlement sera effectué mensuellement sur la base du nombre réel de postes de travail des camions et de leur prix unitaire, conformément aux modalités de paiement stipulées au Chapitre III du contrat.
	1.7

	
	评审办法

Méthodologie d'évaluation
	经评审的最低价法

Méthode de l'offre économiquement la plus avantageuse 
	3.4

	
	响应人资质条件、能力和信誉
	资质要求

Exigences de qualification
	1.具有独立订立合同的资格；
2.投标人若为几内亚注册公司，需具有几内亚增值税税号，营业执照需包含“工程机械、车辆服务租赁、运输”或类似内容
1.Posséder la capacité juridique de contracter de manière indépendante ;

2.Le certificat d'immatriculation commerciale du soumissionnaire doit explicitement inclure des activités telles que « location de machines et véhicules pour le génie civil, services de location, transport » ou des mentions similaires.

3.Le soumissionnaire doit être une société enregistrée en Guinée et disposer d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) guinéen [à compléter].
	1.8

	
	
	业绩要求

Exigences de performance
	响应人自2023年1月1日至投标截止日止，具有不少于1个（工程机械、车辆服务租赁、运输”）的服务业绩，（提供符合本采购要求的业绩合同扫描件，包括合同封面、合同范围页、签字页等）。

Le Soumissionnaire doit justifier d'au moins une performance (prestation de services) dans le domaine de la location de machines et véhicules pour le génie civil, des services de location ou du transport, ou dans un domaine similaire, entre le 1er janvier 2023 et la date de clôture de l'appel d'offres. (Fournir une copie scannée du contrat correspondant à l'exigence de l'achat, incluant la page de couverture, les pages décrivant le périmètre du contrat, les pages de signature, etc.)
	

	
	
	信誉要求

Exigences en matière de réputation
	1.近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。

2.未列入铝电公司供应商不良行为处置名录内。

1.Au cours des trente-six (36) derniers mois, le soumissionnaire ne doit pas avoir été impliqué dans des cas de fraude lors de l'attribution d'un marché, de manquement contractuel grave, ou de résiliation de contrat due à sa propre responsabilité.

2.Le soumissionnaire ne doit pas figurer sur la liste des fournisseurs faisant l'objet de mesures disciplinaires pour comportement inadéquat établie par la Compagnie d'Aluminium et d'Électricité (Aluminum & Electricity Company).
	

	
	
	其他要求

Autres exigences
	1.经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

2.近36个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，近18个月在集团系统内未发生人身死亡事故。

1.Bonne situation de l'entreprise. Ne pas être en état de cessation d'activité, de reprise de biens, de gel ou de faillite.

2.Aucun accident majeur ou supérieur à la responsabilité en matière de sécurité de la production au cours des 36 derniers mois, et aucun accident mortel personnel dans le système de l'entreprise du groupe au cours des 18 derniers mois.
	

	
	是否接受联合体报价Accepter ou non l'offre conjointe
	(不接受 non-acceptation
□接受，应满足下列要求：
	1.9

	
	踏勘现场

une enquête sur place
	(不组织inorganisé
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：
	1.10

	
	响应人提出问题的截止时间

Date limite de soumission des questions par les répondants
	zbcg@spicld.com
	/

	
	采购人书面澄清

Précisions écrites de l'acheteur
	采购人对要求澄清问题的合理部分予以答复，并将电子版澄清答复文件上传至邮箱（zbcg@spicld.com）。采购人书面要求响应人澄清的问题，响应人应在收到澄清文件按规定时间回复。

L'entité adjudicatrice répondra aux demandes de clarification raisonnables et téléchargera la version électronique du document de réponse à la clarification à l'adresse électronique (zbcg@spicld.com). Lorsque l'entité adjudicatrice adresse une demande écrite de clarification au soumissionnaire, celui-ci doit fournir une réponse dans le délai imparti à compter de la réception du document de clarification.

.
	/

	
	实质性要求和条件Exigences et conditions de fond
	详见采购文件中“*”条款，不响应的将否决报价。

Voir la clause « * » dans les documents d'appel d'offres pour plus de détails ; les offres seront rejetées si elles ne sont pas conformes.
	/

	
	报价有效期

Période de validité du devis
	自规定的报价截止日期后90天

90 jours à compter de la date de clôture spécifiée de l'offre
	/

	
	签字或

盖章要求

Signature ou

Exigences relatives au cachet
	按照本采购文件的相关要求和规定在封面、表格、证明材料、其他材料等相关位置加盖单位章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

Conformément aux exigences et dispositions pertinentes du présent document de passation de marché, dans la couverture, les formulaires, les documents justificatifs, les autres documents et les autres emplacements pertinents, le cachet de l'unité, la signature ou le cachet du représentant légal ou de son mandataire sont apposés.
	/

	
	最高限价

prix du plafond
	(不设置non paramétré
□设置，最高限价：
	/

	
	报价截止时间

Délai de soumission
	以平台公告为准。

Sous réserve de l'annonce de la plateforme.
	/

	
	递交响应文件地点Lieu de dépôt des documents de réponse
	zbcg@spicld.com
	/

	
	成交候选人公告媒介Médias pour l'annonce des candidats retenus


	zbcg@spicld.com
	/

	
	响应文件开启

Ouverture du fichier de réponse
	(公开询价，在规定截止时间若应答人为两个时，评审小组可继续按照原程序进行询价，若应答人为一个时，可转为直接采购；或终止后重新采购。

(Pour les appels d'offres publics, le panel d'évaluation peut poursuivre l'appel d'offres conformément à la procédure initiale s'il y a deux répondants à la date limite spécifiée, ou passer à la passation directe de marchés s'il n'y a qu'un seul répondant, ou encore mettre fin à l'appel d'offres et procéder à une nouvelle passation de marchés.

□邀请询价，在规定截止时间若应答人为两个或一个时，终止本次询价活动。

□Invitation à demander des offres et clôture de l'appel d'offres s'il y a deux ou un répondant à la date limite spécifiée.
	/

	
	成交服务费

Frais de service de transaction
	无Aucun
	/

	
	其他内容

Autres contenus
	1.响应文件按技术、商务部分（也称文件A）和价格部分（也称文件B）须分开编制，单独上传，详细要求见第四章响应文件格式。

2.响应文件为PDF文件，当采购系统报价与响应文件B中报价汇总表总金额之间有差异时，以PDF文件为准；所有报价价格表须同时提供Word或Excel格式文件。

3.响应文件命名统一采用如“公司名称+××项目响应文件A”、“公司名称+××项目响应文件B”方式。

4.采购监督邮箱：falvshiwu@spic.com.cn
1) Les documents de réponse concernant la partie technique et commerciale (également appelée document A) et la partie relative au prix (également appelée document B) doivent être préparés séparément et téléchargés séparément ; voir le chapitre IV pour les exigences détaillées concernant le format des documents de réponse.

2) Fichier de réponse pour le fichier PDF, lorsque l'offre du système de passation de marchés et le fichier de réponse B dans le tableau récapitulatif du montant total de la différence entre le fichier PDF prévalent ; tous les devis doivent être fournis en même temps que la liste des prix en format Word ou Excel.

3. unité de dénomination des fichiers de réponse, telle que « nom de l'entreprise + xxx fichier de réponse au projet A », « nom de l'entreprise + xxx fichier de réponse au projet B ».

4) Boîte aux lettres de supervision des marchés publics : falvshiwu@spic.com.cn
	/


1.总则
1.1 定义

1.1.1采购人：见响应人须知前附表。
1.1.2项目单位：见响应人须知前附表。

1.1.3项目名称：见响应人须知前附表。
1.1.4响应人：参与本项目竞争的法人或其它组织

1.1.5成交人：最终被授予合同的响应人。
1.2 项目概况

本项目询价范围为本采购文件规定的，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及设计、技术资料和技术服务等。具体内容详见技术部分有关规定。
1.3采购范围：见响应人须知前附表。
1.4服务期限：见响应人须知前附表。
1.5质量标准：见响应人须知前附表。
1.6报价方式：见响应人须知前附表。
1.7付款方式：见响应人须知前附表。
1.8响应人资质条件、能力和信誉：见响应人须知前附表。

1.9是否接受联合体报价：响应人须知前附表规定接受联合体报价的，除应符合响应人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中报价。
1.10 踏勘现场

1.10.1 响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按响应人须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。 

1.10.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。
1.10.3 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

2.询价文件组成

询价文件用以阐明采购范围，介绍基本的询价程序，提供相应的合同条款，提纲见目录。
响应人应认真阅读询价文件中所有的须知、格式、条款、技术要求和其它资料。如果响应人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价文件在各方面都做出实质性响应而导致其报价被拒绝，该责任由响应人承担。
3.评审说明

3.1 评审小组

评审小组由采购人、项目有关专业专家组成。
3.2 评审原则

3.2.1评审将遵循公平、公正、科学、择优的原则对所有响应人的响应文件进行评估。
3.2.2评审按照询价文件的规定的要求、条件、评审因素进行。
3.2.3响应文件应实质上响应询价文件的要求，不得有显著的差异或保留。响应人如对询价文件的某些条款、条件和规定持有异议或保留，应明确提出依据和对应的建议，评审小组将根据其合理程度予以评价。
3.3 评审澄清

3.3.1 评审小组对响应文件中不满足询价文件要求、不清楚、不明确之处进行专门标注和记录，整理出需要响应人澄清的问题。
3.3.2评审小组可针对响应文件中含义不明确或前后说法不一或明显笔误的内容要求响应人澄清。响应人应将书面答复签字/盖章后通过采购平台上传。
3.3.3 澄清文件作为响应文件的有效的补充文件。响应人不得超出原询价文件的范围或对原响应文件内容作实质性修改。
3.3.4评审小组不接受响应人的主动澄清。
3.4 评审方法

3.4.1报价复核：对各有效响应文件的报价按询价文件规定的修正原则进行算术性复核，确定修正后的评审价格。
3.4.2主要单价因素分析：对各有效响应文件报价中的单价进行分析，检查是否有明显不合理的单价；检查主要单价因素是否有明显错误。
3.4.3评审小组将根据响应人须知前附表中资质要求和第四章响应文件构成规定提供的文件采用最低评审价法，即在综合考虑技术、商务定性的基础上，评审小组按评审价格由低至高的顺序确定排名，最低评审价为首选候选人，次低价者为备选候选人。
3.4.4本项目不一定授给最低报价者，对询价采购结果不负责解释，最低报价不是被授予合同的保证。

1. généralités

1.1 Définitions

1.1.1 Acheteur : voir le Calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires.

1.1.2 Unité de projet : voir le Programme préliminaire d'instructions aux soumissionnaires.

1.1.3 Titre du projet : voir le Programme préliminaire d'instructions aux soumissionnaires.

1.1.4 Répondant : personnes morales ou autres organisations concourant pour le projet.

1.1.5 Répondant retenu : le répondant qui se voit finalement attribuer le contrat.

1.2 Aperçu du projet

Le champ d'application de l'appel d'offres pour ce projet est tel que spécifié dans le présent document de passation de marchés, et comprend également tous les matériaux, pièces de rechange, outils spéciaux et consommables nécessaires, ainsi que la conception, les informations techniques et les services techniques. Pour plus de détails, voir les dispositions pertinentes dans la section technique.

1.3 Portée de la passation de marchés : voir le calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires.

1.4 Période de service : voir le calendrier préliminaire des instructions aux répondants.

1.5 Norme de qualité : voir le calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires.

1.6 Méthode de cotation : voir le calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires.

1.7 Mode de paiement : voir le calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires.

1.8 Conditions de qualification, capacité et réputation du soumissionnaire : voir le pré-cahier des charges des soumissionnaires.

1.9 Acceptation ou non de l'offre de consortium : le calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires stipule qu'en cas d'acceptation de l'offre de consortium, outre les exigences du calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires, les dispositions suivantes doivent être respectées : 

(1) Toutes les parties du consortium signent un accord de consortium conformément au format fourni dans les documents de passation de marché, spécifiant le chef de file du consortium et les droits et obligations de chaque partie ;

(2) Dans le cas d'un consortium formé par des unités de la même profession, le niveau de qualification est déterminé en fonction de l'unité ayant le niveau de qualification le moins élevé ;

(3) Chaque partie du consortium n'est pas autorisée à faire des offres en son nom propre dans le cadre de ce projet de passation de marché, ni à participer à d'autres consortiums.

1.10 Visite du site

1.10.1 S'il est stipulé dans le Calendrier préliminaire des Instructions aux soumissionnaires qu'un site d'embarquement doit être organisé, l'Acheteur organise une visite du site du projet à l'intention des soumissionnaires à la date et au lieu stipulés dans le Calendrier préliminaire des Instructions aux soumissionnaires. 

1.10.2 Les soumissionnaires prennent à leur charge les dépenses engagées pour l'inspection du site.

1.10.3 Le soumissionnaire est responsable de toute blessure ou décès de personnes et de tout dommage matériel survenant lors de la visite du site, sauf pour des raisons imputables à l'acheteur.

1.10.4 Le site et l'environnement présenté par l'acheteur lors de la visite du site sont destinés à servir de référence au soumissionnaire pour la préparation du document de réponse, et l'acheteur n'est pas responsable du jugement et de la prise de décision du soumissionnaire à cet égard.

2) Composition du document d'appel d'offres

Le document d'appel d'offres sert à clarifier la portée du marché, à présenter la procédure de base de l'appel d'offres et à fournir les conditions contractuelles correspondantes, dont les grandes lignes sont présentées dans le catalogue.

Les soumissionnaires doivent lire attentivement toutes les instructions, formulaires, clauses, exigences techniques et autres informations contenues dans le document d'appel d'offres. Si un soumissionnaire ne soumet pas toutes les informations requises par le document d'appel d'offres, ou soumet des informations qui ne répondent pas substantiellement au document d'appel d'offres à tous égards, entraînant le rejet de son offre, le soumissionnaire en portera la responsabilité.

3. description de l'accréditation

3.1 Comité d'évaluation

Le panel d'évaluation est composé de l'acheteur et des experts professionnels concernés par le projet.

3.2 Principes d'évaluation

3.2.1 L'évaluation suivra les principes d'équité, d'impartialité, de science et de méritocratie dans l'évaluation des documents de réponse de tous les répondants.

3.2.2 L'évaluation sera menée conformément aux exigences, conditions et facteurs d'évaluation spécifiés dans les documents de l'appel d'offres.

3.2.3 Les documents de réponse doivent répondre de manière substantielle aux exigences des documents du RFQ sans différences ou réserves significatives. Si un soumissionnaire a des objections ou des réserves à l'égard de certains termes, conditions et dispositions du document d'appel d'offres, il doit en indiquer clairement les raisons et les propositions correspondantes, qui seront évaluées par l'équipe d'évaluation en fonction de leur degré de vraisemblance.

3.3 Évaluation des clarifications

3.3.1 L'équipe d'évaluation marque et enregistre spécialement les points des documents de réponse qui ne répondent pas aux exigences des documents de l'appel d'offres, ou qui ne sont pas clairs ou ambigus, et rassemble les questions qui doivent être clarifiées par les répondants.

3.3.2 Le panel d'évaluation peut demander au répondant de clarifier le contenu du document de réponse dont le sens n'est pas clair ou qui est incohérent ou qui contient une erreur d'écriture évidente. Le soumissionnaire signe/estampille la réponse écrite et la télécharge via la plateforme de passation de marchés.

3.3.3 Le document de clarification est valable en tant que document complémentaire au document de réponse. Les soumissionnaires ne doivent pas aller au-delà de la portée du document original de l'appel d'offres ou apporter des modifications substantielles au contenu du document de réponse original.

3.3.4 Le panel d'évaluation n'acceptera pas de clarifications non sollicitées de la part du soumissionnaire.

3.4 Méthode d'évaluation

3.4.1 Examen du devis : le devis de chaque document de réponse valide sera examiné de manière arithmétique conformément aux principes d'amendement stipulés dans le document d'appel d'offres, et le prix d'évaluation modifié sera déterminé.

3.4.2 Analyse des principaux facteurs de prix unitaires : analyse du prix unitaire dans l'offre de chaque document de réponse valide, vérification de l'absence de prix unitaires manifestement déraisonnables ; vérification de l'absence d'erreurs manifestes dans les principaux facteurs de prix unitaires.

3.4.3 Le comité d'évaluation adoptera la méthode du prix évalué le plus bas sur la base des documents fournis dans les exigences de qualification du calendrier préliminaire des instructions aux soumissionnaires et des dispositions du chapitre 4 sur la composition des documents de réponse, c'est-à-dire que, sur la base d'un examen complet des qualifications techniques et commerciales, le comité d'évaluation déterminera le classement des prix évalués dans l'ordre du plus bas au plus élevé, le prix évalué le plus bas étant le candidat préféré, et le deuxième plus bas étant le candidat alternatif.

3.4.4 Le projet n'est pas nécessairement attribué au soumissionnaire le moins disant, et il n'est pas responsable de l'interprétation des résultats de l'appel d'offres ; l'offre la plus basse n'est pas une garantie d'attribution du contrat.

3.5评审表
	条款号

numéro de série
	评审因素Facteurs d'évaluation
	评审标准

Critères d'évaluation

	1.1.1
	形式评审标准

Critères d'évaluation formels
	响应人名称

Nom du demandeur
	与营业执照、资质证书一致

Cohérence avec la licence d'exploitation et le certificat de qualification

	
	
	响应函签字盖章

Signature et cachet de la déclaration
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

Signé ou tamponné par le représentant légal ou son mandataire.

	
	
	响应文件格式

Format du document de réponse
	符合第四章“响应文件格式”的规定

Respect des dispositions du chapitre IV, « Format des documents de réponse ».

	
	
	报价唯一

Citation Unique
	只能有一个有效报价

Il ne peut y avoir qu'une seule offre valable

	1.1.2
	串标审查Examen des appels d'offres collusoires


	不同响应人的响应文件是否由同一单位或者个人编制

Les documents de réponse ont-ils été préparés par la même entité ou personne pour chaque répondant 
	评审组审核电子版响应文件的编辑作者是否为特定的同一个人，机器自动赋予的通用名称除外。

L'équipe d'évaluation vérifie si l'auteur éditorial du document de réponse électronique est la même personne de manière spécifique, à l'exception des noms génériques attribués automatiquement par la machine.

	
	
	不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜

Différents intervenants confient à la même unité ou au même individu le soin de traiter les questions relatives à l'intervention
	由采购项目经理在网上查询不同响应人购买响应文件的联系人是否相同、联系电话是否为相同，邮箱是否相同。与其它响应人响应文件上传IP地址是否相同Le gestionnaire du projet de passation de marchés vérifiera en ligne si la personne de contact pour l'achat des documents de réponse auprès des différents soumissionnaires est la même, si le numéro de téléphone de contact est le même et si l'adresse électronique est la même. si l'adresse IP pour le téléchargement des documents de réponse avec d'autres soumissionnaires est la même.



	
	
	不同响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人
	审查项目组织机构管理人员是否有成员为同一人。

Vérifier si l'un des responsables de l'organisation du projet appartient à la même personne.

	
	
	不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异

Les documents de réponse des différents répondants sont inhabituellement cohérents ou les citations de réponse sont régulièrement différentes.
	对各响应人的技术、商务、报价文件的一致性进行审查，文字、标点符号、页码等是否呈规律性一致，错误是否呈规律性一致。

La cohérence des documents techniques, commerciaux et de cotation de chaque répondant est examinée pour vérifier la régularité du texte, de la ponctuation et de la numérotation des pages, ainsi que la régularité des erreurs.

	
	
	不同响应人的响应文件相互混装

Mélange de documents de réponse provenant de différents répondants
	查询上传的响应文件电子版是否混装

Demander si la version électronique téléchargée du document de réponse est mixte ou non

	
	
	串通响应等违法行为评审条件

Conditions d'évaluation des réponses collusoires et autres infractions
	除国家招标投标法、招标投标法实施条例等规定外，不同响应人的响应文件出现以下情形的，视为响应人串通投标：

1.不同响应人使用相同IP地址上传响应文件；

2.不同响应人购买响应文件人员姓名或联系方式相同。

Outre les dispositions de la loi sur les appels d'offres et les adjudications de l'État et les règlements d'application de la loi sur les appels d'offres et les adjudications, les documents de réponse de différents soumissionnaires seront considérés comme des offres collusoires si les circonstances suivantes se produisent :

1. différents soumissionnaires utilisent la même adresse IP pour télécharger les documents de réponse

2. différents soumissionnaires achètent des documents de réponse avec le même nom ou les mêmes coordonnées.

	
	
	无效响应条件

Conditions de réponse non valides
	除国家招标投标法、招标投标法实施条例等规定外，不同响应人的响应文件出现以下情形的，视为无效投标：

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应或者未划分标段的同一采购项目响应。单位负责人是指法定代表人。

Outre les dispositions de la loi sur les appels d'offres et des règlements d'application de la loi sur les appels d'offres, les documents de réponse de différents soumissionnaires seront considérés comme des offres non valables dans les cas suivants :

Le responsable de l'unité est la même personne ou des unités différentes ayant des relations de contrôle ou de gestion ne peuvent pas participer à la réponse à un même projet ou à la réponse à un même projet de passation de marchés qui n'a pas été divisé en segments d'appel d'offres. Le responsable de l'unité est le représentant légal.

	1.1.3
	资格评审标准

Critères d'éligibilité
	营业执照

licence d'exploitation
	具备有效的营业执照

Disposer d'une licence d'exploitation en cours de validité

	
	
	资质要求Exigences de qualification
	符合第一章“响应人须知”第1.8项规定

Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.8.

	
	
	总负责人

personne responsable
	符合第一章“响应人须知”第1.8项规定

Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.8.

	
	
	业绩要求

Exigences de performance
	符合第一章“响应人须知”第1.8项规定

Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.8.

	
	
	信誉要求

Exigences en matière de réputation
	符合第一章“响应人须知”第1.8项规定

Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.8.

	
	
	其他要求

Autres exigences
	符合第一章“响应人须知”第1.8项规定

Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.8.

	
	
	联合体响应人

Consortium Répondant
	符合第一章“响应人须知”第1.9项规定

Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.9.

	
	
	响应人不得存在的情形

Circonstances qui ne doivent pas exister pour le défendeur
	符合询价文件规定

Conformité aux dispositions du document d'appel d'offres

	1.1.4
	响应性评审标准

Critères d'évaluation de la réactivité
	响应报价

Répondre aux offres
	符合询价文件规定

Conformité aux dispositions du document d'appel d'offres

	
	
	响应内容

Contenu de la réponse
	符合第一章“响应人须知”第1.3项规定

Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.3.

	
	
	服务期限

Durée du service
	符合第一章“响应人须知”第1.4项规定

Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.4.

	
	
	质量标准

norme de qualité
	符合第一章“响应人须知”第1.5项规定

Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux soumissionnaires », point 1.5.

	
	
	报价有效期

Période de validité du devis
	符合第一章“响应人须知”规定

Respect des dispositions du chapitre I, « Instructions aux répondants ».

	
	
	人员要求

Besoins en personnel
	符合第二章“委托人要求”规定

Respect des dispositions du chapitre II, « Exigences applicables aux donneurs d'ordre ».

	
	
	服务所需设备、材料或所需检测仪器设备

Équipements, matériaux ou instruments d'essai et équipements requis pour le service
	符合第二章“委托人要求”规定

Respect des dispositions du chapitre II, « Exigences applicables aux donneurs d'ordre ».

	
	
	权利义务

droits et obligations
	符合第三章“合同条款”规定

Conformité avec le chapitre III, « Conditions du contrat »

	
	
	服务大纲

Aperçu des services
	符合第二章“委托人要求”中的实质性要求和条件

Conformité aux exigences de fond et aux conditions du chapitre II, « Exigences pour les donneurs d'ordre ».

	
	
	……
	……


4.合同签订

评审小组完成询价采购情况的书面报告，经相应管理机构批准后，由采购机构通过采购平台向成交供应商发出成交通知。成交通知作为合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律约束力。
成交通知发出后，成交供应商放弃成交项目的，依据铝电公司供应商管理办法处理。
 signature du contrat

Une fois que le groupe d'évaluation a rédigé un rapport écrit sur l'état d'avancement de la passation de l'appel d'offres et que l'organe directeur correspondant a donné son approbation, l'organisation adjudicatrice envoie un avis de transaction au fournisseur retenu par l'intermédiaire de la plateforme de passation de marchés. En tant que partie intégrante du contrat, l'avis de transaction est juridiquement contraignant pour l'acheteur et le fournisseur retenu.

Si le fournisseur retenu abandonne le projet après l'émission de l'avis de transaction, il sera traité conformément aux mesures de gestion des fournisseurs de la société Aluminium & Electricity Compan

委托人要求

一、服务要求

1.项目概况
1）本次采购的矿石短倒服务用于国家电投几内亚铝业开发项目一期维嘉港口工程的现场生产作业，本服务要求提出了包括但不限于对服务的设备配置、人员要求、交货等方面的要求。
2）服务作业情况
本次采购为合同签订后一年内的矿石短倒服务，完成此项工作需服务人提供载重不低于50吨的卡车，用于港区堆场矿石倒运、积料清理以及协助其他设备生产作业；以上工作地点为维嘉港区，作业物料以铝矾土为主（堆积密度1.6-1.9吨/立方米），服务人根据作业工艺和环境条件，按要求提供卡车用于矿石搬倒。

本次矿石短倒服务，年倒运台班约1000个，涉及矿石倒运量约150万吨，具体台班数量以实际为准，在此过程中卡车的驾驶及维修保养工作由服务人负责，以及在服务过程中所需的备品备件由服务人负责提供。

3）气候情况

服务人根据本技术文件所介绍的使用环境，并结合自身产品的特点向委托人提供状态良好的卡车，若有冲突之处请及时向买方提供书面澄清。
气温
本工程所在区域为沿海地区热带季风气候。
气温变化：该区月温差较小，昼夜温差较大。白天日照强烈，气温很高，夜间温度较低；日平均气温27.3°C。一般下午14点到16点气温最高，旱季最高温度可达49°C，下午17点以后气温开始迅速下降，到晚上20点气温可降至25°C以下，昼夜最大温差可达30°C以上。
4）降水
该地区年降水量大，但分布很不均匀。全年降水主要集中在雨季（5月-10月），占全年降水量的96%，其中7、8月份雨量最多，而旱季（11月-次年4月）几乎无雨。根据一年观测结果，最大时降水量42mm，最大日降水量120mm，最大月降水量557mm，年降水量1929mm。
5）相对湿度：最大湿度为100%，最小湿度为18%；年平均湿度为82.6%。
6）海拔高度：小于1000m
7）地震：地震烈度为7度。
8）污秽等级：环境存在盐雾、湿气、粉尘按照IEC大气污秽水平标准中“严重污秽”，污秽等级为IV级。
二、服务范围
2.1  服务人需提供如下服务

	序号
	名称
	规格要求
	单位
	数量
	备注

	1
	矿石短倒服务
	服务过程中所需卡车箱斗带自卸功能，前转向轮为两轴四轮，后驱动轮为两轴（桥）每组双轮共八轮，载重约50吨。
	项
	1
	委托人负责提供柴油


2.2 服务业务内容
1. 根据委托人作业需求，按设备数量提供足够的驾驶员。
2. 设备维修保养及其所需备件，材料等由服务人负责。

    3. 服从委托人指挥，开展维嘉港口矿石搬倒作业，正常工作时间每天8-10小时。

    4. 合同签订后，委托人视生产需要，向服务人下发设备进场通知，内容包括所需卡车数量、计划作业台时等。服务人接到通知后在要求的时间内进场开展作业。
三、计价模式
   3.1 每月25日前，根据经双方确认的矿石短倒台班及数量，以固定综合单价每月结算付款。

四、服务要求
4.1一般要求
4.1.1 服务人提供的设备，应是合格可靠的，并经过定期的检验保养，符合现场作业环境及工作要求。

4.1.2 考虑现场作业环境，驾驶室外观及封闭性良好。
4.1.2 司机应持有合格驾驶证件，且在有效期内。

4.1.3服务人应在维嘉港口设立维修服务站点，卡车故障后应及时维修，或在接到故障或其他事项通知后，两小时内需到场开展维修。如需较长维修时间，服务人应在第二天调遣备用车辆，更换故障车，以满足生产需求。
4.1.4 服务人需自行解决项目期间的工作人员吃饭、住宿事宜，相关费用及责任由服务人承担。
4.1.5 服务人应无条件服从港口生产调度和安全管理，根据委托人相关制度，办理进场手续。
4.1.6 服务人应采取有效措施保证司机队伍的稳定，司机不应在实施过程中离开项目、每日工作状态应能满足安全生产需求；对于委托人不满意的司机，服务人必须无条件按照实际工作要求进行更换。
4.2服务进度

4.2.1 合同签订后，根据现场需要，委托人在车辆使用前三天，书面形式向服务人发出作业通知，服务人准备相应车辆。自进场开展作业起记录车辆台班，但因维修保养或设备故障等服务人原因造成停工的，不计入台班时间。设备正常工作不足一天的（委托人原因造成除外），按0.5天计入台班时间。

4.2.2 在有效的租赁服务器内，委托人有权根据现场需求调整设备进出场时间。

4.2.3 设备服务数量根据委托人视生产情况而确定。

五、其他要求
5.1 服务人设备长期损坏，不予更换或修理时间超过两周以上的，委托人保留按400美金/台/天扣款的权利。

5.2 司机不应拒绝委托人指挥，若存在不服从任务安排的情况，则委托人有权要求更换司机，服务人应予以执行。
委托人提供的设备、设施

    无
四、委托人提供的便利条件

卡车在港内作业期间的柴油由委托人负责提供。
五、服务人需要自备的工作条件 
1. 服务人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2. 服务人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

3. 服务人自备的交通工具：如出行车辆等

4. 服务人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5. 服务人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

6. 服务人自备的试验检测仪器、设备、工具

7. 服务人自备的试验用房、样品用房

8. 服务人自备的耗材
现场服务所需的全部费用，包括服务人在合同签订后派往现场人员的一切费用均包含在合同单价中。本项目地点为： 几内亚共和国博法省百莱市维嘉港口区域 ，委托单位为 几内亚维嘉港口股份有限公司。现场除柴油外所需的一切费用均包含在合同单价中，包含但不限于人员工资、备品备件、维护用消耗性材料费、差旅费、拆检费等。

Chapitre 2 Exigences du mandant
I. Exigences de service
1. Aperçu du projet
Le service de Transfert/Transport à courte distance de minerai faisant l'objet de cet achat est destiné aux opérations de production sur site du projet portuaire de VIA dans le cadre de la première phase du projet de développement de l'industrie de l'aluminium de SPIC en Guinée. Le présent cahier des charges définit les exigences, y compris, mais sans s'y limiter, la configuration des équipements, les qualifications du personnel, la livraison, etc.

Description des opérations de service
Le présent achat concerne un service de Transfert/Transport à courte distance de minerai pour une durée d'un an après la signature du contrat. Pour exécuter ces travaux, le prestataire doit fournir des camions d'une capacité de charge d'au moins 50 tonnes, destinés au transfert de minerai dans la zone de stockage du port, au nettoyage des amas de matériaux et à l'assistance aux autres équipements de production. Le lieu de travail est la zone portuaire de VIA. Le principal matériau manipulé est la bauxite (densité apparente : 1,6 - 1,9 tonne/m³). Le soumissionnaire doit fournir des camions adaptés au transfert de minerai conformément aux exigences, en tenant compte des procédés opérationnels et des conditions environnementales.
Pour ce service de Transfert/Transport à courte distance de minerai, le volume annuel estimé est d'environ 1 000 postes de travail, concernant le transfert d'environ 1,5 million de tonnes de minerai. Le nombre réel de postes sera basé sur la consommation effective. Durant le service, le prestataire est responsable de la conduite des camions, de leur maintenance/réparation, ainsi que de la fourniture des pièces de rechange nécessaires.

Conditions climatiques
Le soumissionnaire doit fournir à l'acheteur des produits de qualité et conformes, en tenant compte de l'environnement d'utilisation décrit dans ce document technique et des caractéristiques de ses propres produits. En cas de divergence, une clarification écrite doit être fournie promptement à l'acheteur.

Température : La zone du projet se situe dans une région côtière au climat de mousson tropicale.

Variations de température : L'écart mensuel est faible, mais l'écart diurne/nocturne est important. L'ensoleillement est intense le jour, avec des températures très élevées, tandis que les nuits sont fraîches. La température moyenne journalière est de 27,3 °C. Les températures les plus élevées sont généralement enregistrées entre 14h et 16h, pouvant atteindre jusqu'à 49°C pendant la saison sèche. Après 17h, la température chute rapidement, pouvant descendre sous 25°C vers 20h. L'écart de température maximal entre le jour et la nuit peut dépasser 30°C.

Précipitations : Les précipitations annuelles sont importantes mais très inégalement réparties. Elles sont concentrées pendant la saison des pluies (mai à octobre), qui représente 96% du total annuel, avec les mois de juillet et août étant les plus pluvieux. La saison sèche (novembre à avril) est presque sans pluie. Sur la base d'une année d'observation : précipitation maximale horaire : 42 mm ; maximale journalière : 120 mm ; maximale mensuelle : 557 mm ; annuelle : 1929 mm.

Humidité relative : Maximale : 100% ; Minimale : 18% ; Moyenne annuelle : 82,6%.

Altitude : Inférieure à 1000 m.

Sismicité : Intensité sismique de degré 7.

Niveau de pollution : Environnement avec brouillard salin, humidité, poussière. Classé "pollution sévère" selon la norme IEC sur les niveaux de pollution atmosphérique, niveau de pollution IV.

II. Périmètre du service
2.1 Services de location à fournir par le Prestataire
	Numéro de série
	nom
	Caractéristiques
	unité
	quantité
	Remarque

	1
	Service de Transfert/Transport à courte distance de minerai 
	Camions nécessitant une benne basculante. Essieu directeur avant à deux axes avec quatre roues, essieux moteurs arrière à deux axes (ponts) avec deux roues doubles chacun, soit huit roues au total. Capacité de charge d'environ 50 tonnes.
	tour
	1
	Le Donneur d'ordre est responsable de la fourniture du carburant diesel.


2.2 Contenu des services

Fournir un nombre suffisant de conducteurs en fonction des besoins opérationnels du Donneur d'ordre et du nombre d'équipements.

La maintenance/réparation des équipements et la fourniture des pièces de rechange et matériaux nécessaires sont à la charge du Prestataire.

Se conformer aux instructions du Donneur d'ordre pour exécuter les opérations de transfert de minerai au port de VIA. La durée normale de travail est de 8 à 10 heures par jour.

Après la signature du contrat, le Donneur d'ordre informera le Prestataire par écrit de la mise à disposition des équipements selon les besoins de production. Cette notification précisera le nombre de camions requis et le volume horaire de travail prévu. Le Prestataire devra déployer les équipements dans les délais exigés après réception de la notification.

III. Mode de facturation

3.1 Avant le 25 de chaque mois, le paiement sera effectué mensuellement sur la base du nombre de postes de travail de Transfert/Transport à courte distance de minerai confirmés conjointement et d'un prix unitaire fixe.

IV. Exigences de service

4.1 Exigences générales
4.1.1 Les équipements fournis par le Prestataire doivent être fiables, en bon état de fonctionnement, avoir fait l'objet d'inspections et de maintenances régulières, et être adaptés à l'environnement de travail et aux exigences opérationnelles.
4.1.2 Compte tenu de l'environnement de travail, la cabine du conducteur doit avoir une bonne apparence et être parfaitement étanche.
4.1.3 Les conducteurs doivent être titulaires d'un permis de conduire valide et en cours de validité.
4.1.4 Le Prestataire doit établir un atelier de maintenance au port de VIA. En cas de panne d'un camion, la réparation doit être effectuée rapidement. Après notification d'une panne ou autre problème, l'intervention sur site doit avoir lieu dans un délai de deux heures. Si la réparation nécessite plus de temps, le Prestataire doit déployer un véhicule de remplacement le jour suivant pour satisfaire les besoins de production.
4.1.5 Le Prestataire est responsable de l'hébergement et de la restauration de son personnel pendant la durée du projet. Les coûts et responsabilités associés sont à sa charge.
4.1.6 Le Prestataire doit se conformer sans condition à la planification de la production et à la gestion de la sécurité du port. Il doit également suivre les procédures d'accès au site conformément aux règlements du Donneur d'ordre.
4.1.7 Le Prestataire doit prendre des mesures efficaces pour assurer la stabilité de son équipe de conducteurs. Les conducteurs ne doivent pas quitter le projet en cours d'exécution. Leur état de forme quotidien doit permettre de répondre aux exigences de sécurité. Le Prestataire doit remplacer sans condition tout conducteur ne satisfaisant pas le Donneur d'ordre, conformément aux besoins opérationnels réels.

4.2 Avancement des services
4.2.1 Après la signature du contrat et selon les besoins du site, le Donneur d'ordre informera le Prestataire par écrit trois jours avant l'utilisation prévue des véhicules. Le Prestataire préparera les véhicules correspondants. L'enregistrement des postes de travail débutera à partir de la mise en service sur site. Cependant, les temps d'arrêt dus à la maintenance ou à des pannes imputables au Prestataire ne seront pas comptabilisés. Si l'équipement travaille moins d'une journée complète (pour des raisons autres que celles imputables au Donneur d'ordre), cela comptera pour 0,5 poste.
4.2.2 Pendant la durée effective de la location, le Donneur d'ordre se réserve le droit d'ajuster les dates de déploiement et de retrait des équipements en fonction des besoins du site.
4.2.3 Le nombre d'équipements en service sera déterminé par le Donneur d'ordre en fonction de la situation de production.

V. Autres exigences

5.1 Si un équipement du Prestataire est durablement hors service, sans remplacement ou avec un temps de réparation excédant deux semaines, le Donneur d'ordre se réserve le droit de retenir une pénalité de 400 USD par jour et par équipement.
5.2 Les conducteurs ne doivent pas refuser les instructions du Donneur d'ordre. En cas de non-respect des missions assignées, le Donneur d'ordre a le droit d'exiger le remplacement du conducteur, et le Prestataire doit s'y conformer.

VI. Équipements et installations fournis par le Donneur d'ordre

Aucun.

VII. Conditions facilitatrices fournies par le Donneur d'ordre

Le Donneur d'ordre fournira le diesel nécessaire aux camions pour leurs opérations à l'intérieur du port.

VIII. Conditions de travail à prévoir par le Prestataire

Manuels de travail : normes, codes, recueils de plans, etc., nécessaires au projet.

Équipements de bureau : ordinateurs, logiciels, projecteur, imprimante, photocopieur, appareil photo, etc.

Moyens de transport : véhicules pour les déplacements, etc.

Aménagements de bureau sur site : bureaux, chaises, armoires de classement, etc.

Équipements de sécurité individuelle : casques, chaussures de sécurité, lampes torches, etc.

Instruments, équipements et outils d'essai et de contrôle.

Locaux pour les essais et le stockage des échantillons.

Fournitures consommables.

Tous les frais liés aux services sur site, y compris toutes les dépenses pour le personnel déployé sur site après la signature du contrat, sont inclus dans le prix unitaire du contrat.

Lieu du projet : Zone portuaire de VIA, préfecture de Boffa, République de Guinée.
Donneur d'ordre : Société Portuaire de VIA Guinée.

Tous les frais sur site, à l'exception du diesel, sont inclus dans le prix unitaire du contrat. Ceci comprend, sans s'y limiter, les salaires du personnel, les pièces de rechange, les frais des matériaux consommables pour la maintenance, les frais de déplacement, les frais de démontage/inspection, etc.

第三章 合同中法双文
矿石短倒服务合同

Contrat de services d'arrimage et de gestion de stock dans un parc
合同编号： 

Numéro du contrat :
本协议由几内亚维嘉港口股份有限公司（以下简称“甲方”）与  （以下简称“乙方”）商定达成一致，签订本合同，以资共同遵守。

La Société Portuaire de VERGA Guinée SA (ci-après dénommée « Partie A »)

et___________ (ci-après dénommée « Partie B »),

les parties étant mutuellement convenues des termes suivants :
1.合同适用的法律
适用于合同文件的法律为中华人民共和国国家的法律、法规及合同条件约定的部门规章或项目所在地的地方法规。

1. Lois applicables au contrat
Les lois et réglementations applicables aux documents contractuels sont celles de la République populaire de Chine, y compris :

Les lois et règlements nationaux ;

Les réglementations ministérielles spécifiées dans les conditions contractuelles ;

Les règlements locaux en vigueur sur le lieu d'exécution du projet.

2.合同使用的语言
合同文件应使用汉语/法语书写、解释和说明。

2. Langue du contrat
Les documents contractuels doivent être rédigés, interprétés et expliqués en chinois/français.
3.工作范围及其内容
见第二章委托人要求。

3. Champ d'application et contenu des travaux
Conformément aux exigences du donneur d'ordre spécifiées au Chapitre II.

4. 服务质量验收
4.1  概述
4.1.1 本条款用于合同执行期间对乙方所提供的租赁服务进行验收，确保乙方所提供的服务符合第二章委托人要求规定的要求。
4.2 乙方自检过程控制
4.2.1 乙方自检是安全文明标准化生产过程控制的一个重要组成部分。乙方需严格甲方和乙方的各项安全生产管理制度做好安全环节的检查和验收。乙方的各项检修记录和自检记录作为质量服务证明文件的组成部分。
4.2.2 乙方检查结果要满足第二章委托人要求的要求，如有不符之处或达不到标准要求，乙方要采取措施处理直至满足要求，同时向甲方提交不一致性报告。乙方发生重大服务质量问题时应将情况及时通知甲方。在甲方不知道的情况下乙方不得擅自处理。
4.3对乙方提供服务的要求
甲方人员在服务过程中如发现现场管理、设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，甲方有权提出整改意见，乙方应采取相应改进措施，以保证服务质量。无论甲方是否要求和知道，乙方均应主动及时向甲方提供生产过程中出现的较大的服务质量缺陷和问题，不得隐瞒。在甲方不知道的情况下卖方不得擅自处理。
4.4服务质量标准和要求

4.4.1 服务人提供的设备，应是合格可靠的，并经过定期的检验保养，符合现场作业环境及工作要求。

4.4.2 考虑现场作业环境，驾驶室外观及封闭性良好。
4.4.3 司机应持有合格驾驶证件，且在有效期内。
4.4.4服务人应在维嘉港口设立维修服务站点，卡车故障后应及时维修，或在接到故障或其他事项通知后，两小时内需到场开展维修。如需较长维修时间，服务人应在第二天调遣备用车辆，以更换故障车，以满足生产需求。
4.4.5 服务人需自行解决项目期间的工作人员吃饭、住宿事宜，相关费用及责任由服务人承担。
4.4.6 服务人应无条件服从港口生产调度和安全管理，根据委托人相关制度，办理进场手续。
4.4.7 服务人应采取有效措施保证司机队伍的稳定，司机不应在实施过程中离开项目、每日工作状态应能满足安全生产需求；对于委托人不满意的司机，服务人必须无条件按照实际工作要求进行更换。
4. CONTRÔLE QUALITÉ DES SERVICES

4.1 Aperçu
4.1.1 La présente clause s'applique à la réception des services de location fournis par la Partie B pendant l'exécution du contrat, afin de garantir la conformité desdits services avec les exigences stipulées au Chapitre II - Exigences du Donneur d'ordre.

4.2 Contrôle du processus d'auto-inspection de la Partie B
4.2.1 L'auto-inspection de la Partie B constitue un élément important du contrôle du processus de production standardisé en matière de sécurité et de bonnes pratiques. La Partie B doit strictement appliquer les systèmes de gestion de la sécurité de la production établis par les Parties A et B, et effectuer les vérifications et réceptions liées aux aspects sécuritaires. Les divers enregistrements de maintenance et d'auto-inspection de la Partie B font partie intégrante des documents justificatifs de la qualité des services.
4.2.2 Les résultats des inspections de la Partie B doivent satisfaire aux exigences du Chapitre II - Exigences du Donneur d'ordre. En cas de non-conformité ou de non-respect des critères, la Partie B doit prendre des mesures correctives jusqu'à satisfaction des exigences, et soumettre simultanément un rapport de non-conformité à la Partie A. En cas de problème majeur lié à la qualité du service, la Partie B doit en informer promptement la Partie A. La Partie B ne doit pas traiter unilatéralement un problème sans que la Partie A en soit informée.

4.3 Exigences relatives aux services fournis par la Partie B
Si le personnel de la Partie A constate, au cours du service, des défauts dans la gestion du site, les équipements ou les matériaux, ou une non-conformité aux normes stipulées, la Partie A a le droit d'émettre des avis de rectification. La Partie B doit alors prendre les mesures d'amélioration correspondantes afin de garantir la qualité du service. Que la Partie A en fasse la demande ou en soit informée ou non, la Partie B doit initiativement et promptement signaler à la Partie A les défauts et problèmes majeurs survenant dans la qualité du service lors du processus de production, sans les dissimuler. La Partie B (Prestataire) ne doit pas traiter unilatéralement un problème sans que la Partie A (Donneur d'ordre) en soit informée.

4.4 Normes et exigences de qualité de service
4.4.1 Les équipements fournis par le Prestataire de services doivent être fiables et conformes, avoir fait l'objet d'inspections et de maintenances régulières, et être adaptés à l'environnement de travail sur site et aux exigences opérationnelles.
4.4.2 Compte tenu de l'environnement de travail sur site, la cabine du conducteur doit présenter une bonne apparence extérieure et une étanchéité satisfaisante.
4.4.3 Les conducteurs doivent être titulaires d'un permis de conduire valide et en cours de validité.
4.4.4 Le Prestataire de services doit établir un atelier de maintenance au port de VIA. En cas de panne d'un camion, la réparation doit être effectuée dans les meilleurs délais. Après notification d'une panne ou d'un autre incident, l'intervention sur site doit débuter dans un délai de deux heures. Si une réparation nécessite plus de temps, le Prestataire de services doit déployer un véhicule de remplacement le jour suivant afin de remplacer le véhicule en panne et satisfaire aux besoins de production.
4.4.5 Le Prestataire de services est responsable de l'organisation de la restauration et de l'hébergement de son personnel pendant la durée du projet. Les frais et responsabilités associés sont à sa charge.
4.4.6 Le Prestataire de services doit se conformer sans condition à la planification de la production et à la gestion de la sécurité du port. Il doit suivre les procédures d'accès au site conformément aux règlements du Donneur d'ordre.
4.4.7 Le Prestataire de services doit prendre des mesures efficaces pour assurer la stabilité de son équipe de conducteurs. Les conducteurs ne doivent pas quitter le projet en cours d'exécution. Leur condition de travail quotidienne doit leur permettre de répondre aux exigences de la sécurité de la production. Pour tout conducteur ne satisfaisant pas le Donneur d'ordre, le Prestataire de services doit procéder à son remplacement sans condition, conformément aux exigences opérationnelles réelles.

5.服务期及履约保证金
期限：自合同签订后12个月。无履约保证金。

5. Durée des services et caution de bonne exécution

Durée du contrat : Douze (12) mois à compter de la date de signature du contrat.
Caution de bonne exécution : Non requise.

6. 合同价款及支付
6.1合同价款：
6.1.1乙方提供为完成租赁服务所必需的卡车清单及方案。
6.1.2矿石短倒服务报价采用固定单价方式，车辆台班单价为   美元/天，大写：     （不含税）。
6.1.3服务费用包括除柴油费外，为完成本项目的一切费用，包括但不限于人工费、备件费、车辆租赁费、修理费等。
6.2合同款支付：
6.2.1 每月25日按照双方已核对并签字确认后的台班记录表，据实结算。乙方提供当月结算金额100%的发票，并提交结算申请，甲方按当月结算金额100%在15个日历天内予以支付完毕。
6. Prix du contrat et modalités de paiement

6.1 Prix du contrat :
6.1.1 La Partie B fournit la liste des camions et le plan nécessaires à l'exécution complète des services de location.

6.1.2 Le devis pour les services de Transfert/Transport à courte distance de minerai est établi selon un prix unitaire fixe. Le prix unitaire par poste de travail (véhicule) est de ____ USD/jour, en toutes lettres : ____ (hors taxes).

6.1.3 Les frais de service couvrent l'intégralité des coûts nécessaires à la réalisation du projet, à l'exception du carburant diesel. Ceux-ci incluent, sans s'y limiter, les frais de main-d'œuvre, les pièces de rechange, la location des véhicules et les frais de réparation.

6.2 Paiement du contrat :
6.2.1 Le 25 de chaque mois, un règlement est effectué sur la base du registre des postes de travail vérifié et signé conjointement par les deux parties. La Partie B présente une facture correspondant à 100% du montant de règlement du mois en cours et soumet une demande de paiement. La Partie A effectue le paiement intégral (100%) du montant mensuel dans un délai de 15 jours calendaires.

7.甲方责任和义务
7.1甲方负责对租赁服务过程的监督检查。
7.2 有权要求乙方对没有相应资质或不符合条件的驾驶和检修人员予以撤换。
7.3 及时向乙方支付租赁服务费用。
7.4 甲方有权检查和审查乙方对设备维护的有关的文件、资料、记录。
7.5 甲方负责本合同所需的各项规章制度和检修规程、检修文件包的审核、审定工作。
7.6 有权对乙方根据考核标准进行奖励和处罚。
7.7 本合同中规定的其他权利和义务。

7. OBLIGATIONS DE LA PARTIE A

7.1 Contrôle des services :
La Partie A assure la supervision et le contrôle des opérations d'arrimage réalisées par la Partie B.

7.2 Gestion du personnel :
La Partie A peut exiger le remplacement immédiat de tout conducteur ou technicien de maintenance ne disposant pas des qualifications requises.

7.3 Paiement :
La Partie A s'engage à régler les factures des services d'arrimage conformément aux modalités définies à l'article 6.2.

7.4 Audit documentaire :
La Partie A a le droit d'examiner les documents techniques de la Partie B relatifs à la maintenance des équipements (registres, rapports, certificats).

7.5 Validation des procédures :
La Partie A est responsable de l'approbation :

Des règlements internes applicables au contrat ;

Des procédures de maintenance ;

Des dossiers techniques ("fiches d'intervention").

7.6 Système d'évaluation :
La Partie A appliquera des pénalités ou bonus à la Partie B en fonction des critères de performance prédéfinis.

7.7 Autres obligations :
La Partie A exercera tous les droits et respectera les engagements supplémentaires précisés dans le présent contrat.

8. 乙方的责任和义务
8.1 乙方在本合同项下的义务包括：
8.1.1 乙方应于合同签订后，服从甲方安排，维修维保人员提前进驻现场，整理维修场地和所需工器具，了解现场情况，办理进场手续。
8.1.2 乙方必须遵守甲方的管理制度、程序文件、管理标准等，接受甲方的监督检查确认，服从甲方安全管理。
8.1.3 乙方必须储备足够的人员和卡车以确保服务工期，如因乙方准备不足，造成生产延误，乙方对此造成的损失负全责。
8.1.4 乙方应向其员工发放劳动保护用品，提高员工劳动保护意识，对员工进行岗前及安全技术培训，杜绝没有相应资质或不符合条件的检修人员上岗，保护周边环境。
8.1.5 负责制定和遵守履行本合同所需的各项规章制度等各种技术支持性文件。
8.1.6 提供满足车辆驾驶、检修工作的合格人员。
8.1.7 乙方应全面负责服务过程中的环境保护、卫生、劳动保护等的管理工作。
8.1.8 由于乙方的原因而带来的任何索赔、责任、损失和费用由乙方负责。
8.2 对乙方人员的要求
详见第二章委托人要求
8.3 乙方保险
在不减少乙方在本合同项下责任的前提下，乙方应自费为其参与本项目的人员以及所用设备、车辆购买行业和国家有关规定应购买的保险。如果乙方未能履行本条规定的乙方的保险义务或因乙方原因造成乙方或甲方或其他乙方或相关人员的损失，则由乙方赔偿此损失。
8.4执行指令
乙方应严格按合同规定执行，达到有关服务质量标准。乙方应严格遵守与执行甲方就本合同服务的任何事项所发出的指令，无论这些事项在合同中写明与否。乙方应只接受甲方的指令。
8.5保证和担保
乙方保证并担保其工作中自购的所有设备、工器具及材料没有工艺或材料缺陷；而且工作中没有因错误或疏忽而产生的缺陷和不足。如果在合同期内甲方以书面形式通知乙方所发现的合同项下的任何缺陷或不足，乙方应：
a）自费重新进行合同项下的任何服务或其他工作来纠正项目的任何错误、疏忽、缺陷或不足；
b) 如果因乙方设备或材料的缺陷，应按规定修理或更换，但是，如果是乙方对该错误、疏忽、缺陷或不足负有责任，则乙方应负责重新再做或予以更换，直到纠正完成为止。甲方在发现这些缺陷后应尽快通知乙方。

8. OBLIGATIONS DE LA PARTIE B
8.1 Engagements principaux :
8.1.1 Mobilisation immédiate après signature :

Dépêcher sur site le personnel de maintenance avant démarrage

Préparer l'atelier et outillage nécessaire

Prendre connaissance des conditions opérationnelles

Accomplir les formalités d'accès au site

8.1.2 Confrmité réglementaire :

Respect strict des procédures, normes et systèmes de gestion de la Partie A

Soumission aux contrôles de sécurité et audits qualité

8.1.3 Garantie opérationnelle :

Maintenir un niveau suffisant de ressources humaines et matérielles

Assumer pleinement les pertes dues à toute carence organisationnelle

8.1.4 Gestion du personnel :

Fournir les EPI réglementaires

Dispenser formations sécurité et qualifications préalable

Exclure tout personnel non qualifi

Appliquer les normes environnementales

8.1.5 Gestion des équipements :

Entretenir les biens mis à disposition par la Partie A

Réparer ou indemniser tout dommage causé

8.1.6 Documentation technique :

Élaborer et appliquer les manuels procéduraux requis

8.1.7 Gestion des outils :

Assurer la maintenance des instruments de mesure fournis

8.1.8 Compétences professionnelles :

Fournir du personnel qualifié pour conduite et maintenance

8.1.9 Conformité HSE :

Garantir le respect des normes environnementales et d'hygièn

Appliquer les règles de protection sociale

8.1.10 Responsabilité civile :

Prendre en charge toute réclamation liée à ses prestations

8.2 Exigences du personnel :
Conformément au Chapitre II "Exigences du donneur d'ordre"

8.3 Couverture d'assurance :

Souscrire à ses frais les assurances obligatoires pour :

       Personnel engagé sur le projet

       Équipements et véhicules utilisés

Garantir les préjudices causés à la Partie A ou tiers

8.4 Exécution des directives :

Respect scrupuleux des spécifications contractuelles

Obéissance hiérarchique exclusive à la Partie A

Application des consignes écrites/verbales complémentaires

8.5 Garanties décennales :
8.5.1 Engagement qualité :

Garantir l'absence de vices techniques sur matériels fournis

Certifier la conformité des travaux aux normes professionnelles

8.5.2 Procédure de correction :

Réparer à ses frais tout défaut notifié par écrit

Remplacer les équipements défectueux

Poursuivre les corrections jusqu'à acceptation finale
(Délai de notification : immédiat après découverte)

9. 安全管理
   见安全约定事项

9. GESTION DE LA SÉCURITÉ
Les dispositions relatives à la sécurité sont régies par les « Accords de Sécurité » annexés au présent contrat et en font partie intégrante.

10. 设备材料采购
10.1 乙方严格按照合同约定范围，负责备件及材料的采购、运输和保管等工作。
10. APPROVISIONNEMENT EN ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIAUX
10.1 Obligations d'approvisionnement
La Partie B est responsable, dans le cadre strict des dispositions contractuelles :

De l'achat des pièces détachées et matériaux nécessaires

De leur transport dans des conditions garantissant leur intégrité

De leur stockage sécurisé conforme aux normes en vigueur

考核

11.1 服务人设备长期损坏，不予更换或修理时间超过两周以上的，委托人按400美金/台/天进行考核。

11.2 司机拒绝委托人指挥，存在不服从任务安排的情况，则委托人有权要求更换司机，服务人应予以执行，视情况严重性。按50-200美金/次进行考核。

11.1 Si un équipement du Prestataire de services est durablement endommagé, et qu'il n'est ni remplacé ni réparé dans un délai supérieur à deux semaines, le Donneur d'ordre appliquera une pénalité de quatre cents dollars américains (400 USD) par jour et par équipement.

11.2 Si un conducteur refuse d'obéir aux instructions du Donneur d'ordre ou fait preuve d'insubordination dans l'exécution des tâches assignées, le Donneur d'ordre se réserve le droit d'exiger son remplacement, demande à laquelle le Prestataire de services devra se conformer. En fonction de la gravité de la situation, une pénalité de cinquante à deux cents dollars américains (50 - 200 USD) par incident pourra être appliquée.
11. ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE
Les critères et modalités d'évaluation des prestations de la Partie B sont définis dans le Chapitre II - Exigences du Donneur d'Ordre, auquel il est expressément renvoyé.

12. 现场服务要求
12.1  乙方对所承担堆场理货任务的建设项目应配合甲方生产管理的需要。
12.2  乙方派驻现场的乙方服务人员数应满足项目的需要。

12. EXIGENCES CONCERNANT LES SERVICES SUR SITE
12.1 Coordination avec la gestion de production
La Partie B doit adapter son organisation pour :

S'intégrer parfaitement au planning opérationnel de la Partie A

Fournir en temps réel les données de suivi des opérations d'arrimage

Participer aux réunions de coordination techniques

12.2 Dotation en personnel
La Partie B garantit :

Un effectif minimum de ____ personnes qualifiées sur site (à compléter)

La présence permanente d'un superviseur habilité

Une réserve opérationnelle pour les pics d'activité

13. 分包与转让
13.1 合同的转让
乙方不得将合同全部或部分转让，否则，甲方有权随时解除本合同。
13.2 分包
乙方承担的所有检修工作必须自己完成，未得到甲方的同意，禁止分包和转包。任何有关甲方的同意，不应免除乙方根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。如果乙方擅自分包，除不能得到应付款外，还要承担违约责任。

13. CESSION ET SOUS-TRAITANCE
13.1 Cession du contrat
Il est expressément interdit à la Partie B de céder tout ou partie des droits et obligations découlant du présent contrat à quelque tiers que ce soit.

13.2 Sous-traitance
13.2.1 Principe général :
La Partie B s'engage à exécuter personnellement l'intégralité des travaux de maintenance prévus au contrat.

13.2.2 Exception conditionnelle :
Toute sous-traitance partielle nécessite :

Une autoriation écrite préalable de la Partie A

La présentation des justificatifs de qualification du sous-traitant

La signature d'une convention tripartite de sous-traitance

13.2.3 Responsabilité maintenue :
L'éventuelle sous-traitance autorisée ne dégage en aucun cas la Partie B de :

Sa responsabilité contractuelle globale

Son obligation de résultat

Ses engagements en matière de qualité et de délais

13.2.4 Sanctions pour sous-traitance non autorisée :
En cas de violation :

Suspension immédiate des paiements relatifs aux prestations concernées

Paiement d'une pénalité forfaitaire équivalente à 20% du montant total du contra

Possibilité de résiliation pour faute lourde

14. 保密
在招投标、合同签订及合同履行过程中，双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料、文件及图纸擅自修改或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

14. CONFIDENTIALITÉ
14.1 Obligation de confidentialité
Les Parties s'engagent réciproquement à :

Protéger les droits de propriété intellectuelle de l'autre Partie

Maintenir la stricte confidentialité de toutes les informations échangées dans le cadre :
• De l'appel d'offres
• De la négociation contractuelle
• De l'exécution du contrat

14.2 Restrictions d'usage
Sans autorisation écrite préalable, il est interdit de :

Modifier les documents, données ou plans fournis par l'autre Partie

Les transmettre à des tiers

Les utiliser pour des projets étrangers au présent contrat

14.3 Sanctions en cas de violation
La Partie responsable de la divulgation :

Supportera l'intégralité des conséquences juridiques et financières

Remboursera le préjudice intégral (y compris le manque à gagner)

Pourra faire l'objet de poursuites pénales le cas échéant

15. 不可抗力
15.1  不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾以及自然灾害。

15.2  不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方。不可抗力事件结束后48小时内，乙方须向甲方通报受损情况，并提出可能顺延的工期。顺延工期双方另行签订补充协议。

15.3  因不可抗力造成的人身伤害、财产损失，各自承担。
15.4  乙方因迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除乙方的责任。

15. FORCE MAJEURE
15.1 Définition
Sont considérés comme cas de force majeure :

Les événements de guerre et troubles civils

Les chutes d'objets aériens

Les explosions ou incendies non imputables aux Parties

Les catastrophes naturelles (ouragans, séismes, inondations, etc.)

15.2 Notification et gestion
15.2.1 La Partie B doit :

Informer immédiatement la Partie A par tout moyen traçable

Fournir dans les 48 heures après la fin de l'événement :
✓ Un bilan détaillé des dommages
✓ Une proposition de prolongation des délais

15.2.2 Tout report fera l'objet d'un avenant contractuel signé par les deux Parties.

15.3 Répartition des risques
Chaque Partie supporte :

Les atteintes à son personnel

Les dommages à ses biens propres

15.4 Exclusion
Ne constitue pas un cas de force majeure :

Les événements survenus après un retard fautif de la Partie B

Les difficultés économiques prévisibles

16. 合同的变更和解除
16.1  甲方和乙方协商一致，可以变更和解除合同；

16.2  任何一方要求变更或解除合同时，应在一个月前以书面形式通知对方并承担约定的违约责任。

16.3  变更或解除合同有争议的，按合同第19条约定处理；

16.4  由于不可抗力因素，致使合同无法履行的，经甲方与乙方协商—致，可解除合同。

16.5  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

16. MODIFICATION ET RÉSILIATION DU CONTRAT
16.1 Modification par accord mutuel
Toute modification ou résiliation du présent contrat nécessite l'accord écrit et signé des deux Parties.

16.2 Procédure de notification
En cas de demande unilatérale de modification ou de résiliation :

Un préavis de 30 jours doit être adressé par lettre recommandée

La Partie initiatrice assume les pénalités contractuelles prévues

16.3 Règlement des différends
Les litiges relatifs aux modifications ou résiliations seront résolus conformément à :

L'Article 19 du présent contrat (Règlement des différends)

16.4 Résiliation pour force majeure
Si un cas de force majeure (Article 15) rend l'exécution impossible :

Le contrat peut être résilié par accord conjoint
Aucune pénalité ne sera appliquée dans ce cas

16.5 Obligation de négociation
Dans les situations de force majeure :

Les Parties doivent engager immédiatement des discussions
L'objectif étant de trouver une solution alternative
17. 违约责任
17.1 甲方违约
17.1.1 在本合同规定的应当付款的时间期满后，如果甲方拖欠按本合同的规定到期应支付乙方的款额，且在到期日28天内仍未作出付款，该被拖欠的款额将按银行同期活期付款利率累计利息。
17.1.2甲方未按期付款，暂停或终止合同
a) 如果甲方意识到其无法在某笔付款到期日向乙方支付该款项，甲方应提前通知乙方。
b) 如果甲方未能向乙方支付本合同下任何到期无争议款项，且这种情况在乙方向甲方发出书面通知后持续了三十（30）天，乙方可以向甲方发出事前通知，并在该通知发出三十（30）天后，要求甲方支付该笔金额另加逾期利息。如果此类不付款情况再持续二十八（28）天，乙方可在向甲方发出终止通知，十四（14）天后终止本合同。
c) 如果没有付款是由于存在实在的争议，则乙方无权终止本合同，而适用本合同第23款“合同争议的解决”
17.1.3 乙方撤离设备
根据第17.1.2条“甲方违约”规定发出的终止通知满二十一（21）天之后。乙方应尽快从工作现场撤离。
17.1.4 终止后的付款
如果合同因第17.1.2条“甲方违约”而终止，则甲方应向乙方支付在合同终止之日以前乙方完成的全部合乎要求的服务费用，但甲方亦应有权要求乙方偿还在合同终止日之前，按合同规定可由甲方向乙方收回的任何金额。本款规定的任何应付金额，应由甲方和乙方协商后确定。
17.2乙方违约
如果乙方破产或者乙方违反了合同规定，则甲方有权随时单方解除本合同，在向乙方发出终止合同通知的10日后，可以将乙方驱逐出现场而拒绝向乙方支付任何款项，甲方可自行完成剩余项目，或雇佣其他乙方完成剩余工作。
如果乙方有下列行为之一者，则甲方认为乙方严重违约，乙方应该也必须承担并赔偿由此给甲方带来的全部损失、费用、损害、伤害、债务、索赔、要求、诉讼和惩罚，同时甲方有权解除乙方的合同。
17.2.1 未能按合同规定开始工作；
17.2.2 设备停工7天以上（含7天）；
17.2.3 无视甲方事先的书面警告，超过三天仍一贯或公然忽视履行合同的责任而不采取措施；
17.2.4 因为乙方自己的原因，已无法继续履行合同或事实上已无法按本合同的要求完成合同项目下的工作，甲方将蒙受损失；
17.2.5 现场驾驶和检修人员多次违章，管理混乱，合同期限内事故频发而没有采取有效措施（多次的解释权归甲方）；
17.2.6 服务质量差，满足不了甲方的要求；
17.2.7 人员素质达不到甲方的要求（包括外出喝酒闹事，不听劝阻的行为），一周内没有整改；
17.2.8 现场文明施工达不到甲方的要求，而不整改；
17.2.9 乙方配置的人员、数量、资质达不到或不满足现场理货服务的需要。
17.2.10 乙方配置的工器具必须按照合同约定提供并满足现场检修的需要，如甲方认定乙方配置的工器具不满足现场检修的需要，乙方必须按甲方要求及时采购，满足现场要求。
17.2.11 其他违反甲方各项管理制度、规定或双方合同指标的罚款金额按合同约定（合同没有约定的按甲方各项管理制度规定）执行。
17.2.12 乙方在未得到甲方的同意前将合同中任何部分或全部工作内容进行转包或分包。
17.2.13 由于乙方实际的错误、故意行为或过失，对本合同的违约所造成的或引起的财产损害或人员伤亡；
17.3  甲方或乙方违反合同规定造成损失的应承担违约责任。

17.4  因乙方检修的质量问题造成乙方损失的，由乙方承担；给甲方造成损失的，由乙方赔偿甲方因此损失的费用。如甲方未按标准操作设备，导致设备损坏的，损失由甲方承担。
17.5  在合同履行期间，因非乙方原因，甲方要求终止或解除合同，乙方未开展堆场理货服务工作的，由甲方给予乙方适当的补偿；已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付。

17. RESPONSABILITÉS EN CAS DE MANQUEMENT AU CONTRAT
17.1 Manquements de la Partie A
17.1.1 Retards de paiement
Tout paiement non effectué à l'échéance portera intérêt au taux bancaire courant après 28 jours de retard.

17.1.2 Défaut de paiement, suspension ou résiliation
a) Notification préalable obligatoire en cas d'anticipation de difficultés de paiement
b) Procédure de mise en demeure :

Notification écrite après 30 jours de retard

Paiement exigible sous 30 jours avec intérêts moratoires

Résiliation possible après 28 jours supplémentaires de défaut
c) Exception pour litiges (renvoi à l'article 23)

17.1.3 Retrait des équipements
Délai : 21 jours après notification de résiliation

Obligation d'évacuation rapide du site

17.1.4 Règlement post-résiliation
Paiement des services effectués et acceptés

Compensation mutuelle des créances éventuelles

Montant fixé par accord entre les Parties

17.2 Manquements de la Partie B
17.2.0 Cas généraux
Résiliation unilatérale par la Partie A possible en cas de :
✓ Faillite du prestataire
✓ Manquement contractuel grave

Effets immédiats :
✓ Expulsion du site après 10 jours de notification
✓ Suspension des paiements
✓ Achèvement des travaux par la Partie A ou tiers

17.2.1 Manquements spécifiques
Liste non exhaustive des cas constitutifs de faute grave :

Retard >7 jours dans le démarrage des travaux

Arrêt des équipements ≥7 jours consécutifs

Non-respect répété des obligations après mise en demeure

Incapacité technique avérée à exécuter le contrat

Accidents répétés par négligence

Qualité de service non conforme

Personnel incompétent ou indiscipliné

Non-conformité HSE persistante

Sous-effectif chronique

Outillage inadapté non remplacé

Sous-traitance non autorisée

Dommages matériels/corporels par négligence

17.2.2 Sanctions applicables
Réparation intégrale des préjudices

Pénalités contractuelles ou référentiel interne

Résiliation immédiate possible

17.3 Principes généraux
Responsabilité civile intégrale pour le manquement

Obligation de réparation du préjudice effectif

17.4 Garantie décennale
Défauts de maintenance : responsabilité pleine de la Partie B

Mauvaise utilisation par la Partie A : responsabilité limitée

17.5 Résiliation anticipée
Compensation équitable selon l'avancement :
✓ Préparation uniquement : indemnité forfaitaire
✓ Travaux engagés : paiement au prorata

18. 索赔
18.1  乙方可按以下规定向甲方索赔：

18.1.1  有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

18.1.2  索赔事件发生后20天内，向甲方发出要求索赔的通知：

18.1.3  甲方在接到索赔通知后20天内给予响应，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据。

18.2  甲方可按以下规定向乙方索赔：

18.2.1  有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
18.2.2  索赔事件发生后20天内，向乙方发出要求索赔的通知；
18.2.3  乙方在接到索赔通知后20天内给予响应，或要求甲方进一步补充索赔理由和证据，乙方在20天内未予答复，应视为对该项索赔已经认可。
18.2.4任何一方向另一方支付赔偿的最大数额应限于合同价的20%。

18. RÉGIME DES RÉCLAMATIONS
18.1 Réclamations de la Partie B
18.1.1 Conditions de recevabilit
Justification circonstanciée de la créance

Production des preuves contemporaines à l'événement

18.1.2 Délai de notification
Formalisation écrite obligatoire dans un délai de 20 jours calendaires post-événement

18.1.3 Instruction par la Partie A
Droit de réponse dans les 20 jours suivant réception

Possibilité de demander des éléments complémentaires

18.2 Réclamations de la Partie A
18.2.1 Conditions de recevabilité
Démonstration du préjudice subi

Documentation probante datée

18.2.2 Délai de notification
Formalisation écrite dans les 20 jours après constat

18.2.3 Instruction par la Partie B
Réponse exigée sous 20 jours
Défaut de réponse = Acceptation tacite de la créance

18.2.4 Plafond indemnitaire
Montant maximal : 20% du prix contractuel total
Sans préjudice des recours en responsabilité civile

19. 合同争议的解决
凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时。双方同意任何一方可以向北京仲裁委员会申请仲裁。仲裁结果对双方都有约束力。由上述过程发生的费用应由违约方承担。

19. RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de différend découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci, les Parties conviennent de procéder comme suit :

Négociation amiable :

Les Parties s'engagent à rechercher une solution mutuellement acceptable par voie de discussions directes dans un délai raisonnable.

Recours à l'arbitrage :

À défaut de résolution à l'amiable dans un délai de 30 jours après la première notification écrite du litige, tout différend sera soumis en dernier recours à la Commission d'Arbitrage de Pékin (BAC).

La procédure se déroulera conformément au règlement d'arbitrage de la BAC en vigueur à la date de la demande.

Le tribunal arbitral sera composé de 3 arbitres (un désigné par chaque partie, le troisième choisi conjointement).

Effets de la décision :

La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les deux Parties.

Les frais d'arbitrage (honoraires, frais administratifs) seront supportés par la partie perdante, sauf décision contraire du tribunal.

20. 终止和中止
20.1 本合同将在发生下列情况时终止：
20.1.1乙方严重违反本合同规定的责任或义务，导致理货服务无法正常进行，且在收到甲方发出的书面通知后3天内仍未纠正或采取纠正措施，甲方通知乙方解除本合同；
20.1.2 乙方按本合同向甲方发出支付费用或履行支付义务的书面通知后，甲方持续拖欠达45天，乙方通知甲方解除本合同；
20.1.3 本合同一方破产或无力偿付债务，另一方宣布解除本合同；
20.1.4违约方的拖欠或违约行为在经守约方提出后，该拖欠或违约行为持续达45天，守约方宣布解除本合同；
20.1.5 本合同期满；
20.1.6 双方一致同意提前终止本合同。
20.1.7理货现场出现乙方人身伤亡事故，自动终止合同。
20.2 本合同终止并不影响任何一方在合同终止前即应向另一方履行的支付义务或因合同终止而需承担的赔偿责任。根据法律规定或本合同约定（包括默示）在合同终止后继续有效的条款在合同终止后继续有效。
20.3 在合同有效期内，由于乙方严重违反本合同规定的责任和义务，甲方可以在必要时要求乙方中止履行本合同项下的全部或任何部分的服务。中止期间的合同履行事宜由双方协商解决。

20. RÉSILIATION ET SUSPENSION DU CONTRAT
20.1 Cas de résiliation
Le présent contrat prendra fin dans les cas suivants :

20.1.1 Manquement grave de la Partie B
Violation majeure des obligations contractuelles entraînant l'impossibilité d'exécuter les services d'arrimage

Défaut de correction sous 3 jours après notification écrite de la Partie 

20.1.2 Retard de paiement de la Partie A
Impayés persistants pendant 45 jours après mise en demeure écrite

Droit de résiliation unilatérale par la Partie B

20.1.3 Insolvabilité d'une Partie
Ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire

Résiliation automatique par l'autre Partie

20.1.4 Défaut persistant
Manquement non corrigé dans les 45 jours après notification

20.1.5 Expiration normale
À l'échéance convenue du contrat

20.1.6 Accord mutuel
Résiliation anticipée par consentement écrit des deux Parties

20.1.7 Accident mortel
Décès ou blessures graves du personnel de la Partie B sur site → Résiliation immédiate

20.2 Effets de la résiliation
Maintien des obligations pécuniaires antérieures

Poursuite des clauses expressément ou tacitement pérennes (ex : confidentialité)

20.3 Suspension temporaire
En cas de manquement grave de la Partie B :

La Partie A peut ordonner l'arrêt immédiat des services

Période de suspension : À déterminer par accord mutuel

Impacts financiers : Négociés au cas par cas

21.合同生效及其他
21.1 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字、盖章之日起生效。在合同约定时间到期，结清费用后自行终止。

21.2 本合同服务期限为12个月。
21.3 本合同未尽事宜双方应及时协商解决，并签订书面补充协议。该补充协议经合同双方签字、盖章后生效。生效后的书面补充协议是本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。
21.4 本合同只能通过双方签署书面协议的方式进行修改或修订。
21.5 本合同任何条款或部分的无效，将不影响本合同其余条款其余部分的效力。
21.6 本合同下任何权利的迟延行使或未行使将不构成任何一方对该项权利的放弃。任何一方将不会因为另一方不履约而被视为已放弃任何权利，除非该方作出了明确的书面放弃。
21.7乙方是项目的一个独立的乙方。乙方不是甲方的代理人、代表或受雇者，均未获授权以任何方式用甲方的名义采取行动，也未获授权以任何方式约束甲方（本合同另有规定的除外）。
21.8 本合同构成双方之间关于本合同所含各事项的全面性协议，并取代在本合同签署前就合同所述事宜达成的所有书面和口头协议与谅解。
21.9 本合同中的各项义务对双方及其各自的后续者和获准的受让人均有约束力；本合同中的各项利益对双方及其各自的后继者和获准的受让人均是有效的。
21.10安健环管理协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
21.11 除非本合同中另有明确规定，否则本合同的签订仅仅是为了双方及其后继者和获准受让人的利益；本合同无意而且将不赋予任何第三方任何权利或利益。
21.12 合同份数。合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等效力。

21. EFFET ET DISPOSITIONS DIVERSES
21.1 Entrée en vigueur
Le présent contrat prend effet à compter de sa signature et scellement par les représentants légaux ou mandataires des deux Parties. Il s'éteindra automatiquement à l'échéance convenue après règlement intégral des sommes dues.

21.2 Durée initiale
La période contractuelle est fixée à quatre (4) mois calendaires.

21.3 Avenants
Toute modification ultérieure requiert un accord écrit signé et scellé, qui formera partie intégrante du contrat avec force exécutoire égale.

21.4 Intangibilité de la forme
Seuls des avenants écrits dûment signés peuvent modifier les dispositions contractuelles.

21.5 Clause de sauvegarde
La nullité partielle n'affecte pas la validité des autres clauses.

21.6 Non-renonciation
L'absence d'exercice d'un droit ne vaut pas renonciation, sauf déclaration écrite expresse.

21.7 Statut indépendant
La Partie B agit en prestataire autonome, sans pouvoir d'engagement pour la Partie A.

21.8 Intégralité des accords
Le contrat annule et remplace tous accords antérieurs, écrits ou verbaux.

21.9 Opposabilité
Les obligations lient les successeurs et cessionnaires autorisés.

21.10 Annexes
Le Protocole HSE (Hygiène-Sécurité-Environnement) annexé a valeur contractuelle.

21.11 Effet relatif
Le contrat ne crée aucun droit au profit des tiers.

21.12 Exemplaires
6 originaux répartis comme suit :

4 exemplaires pour la Partie A

2 exemplaires pour la Partie B

以下为签字页，无正文

	甲   方
	乙   方

	名称：
	几内亚维嘉港口股份有限公司
	名    称： 

	地址：
	Cap Verga, Boffa, La République de Guinée
	地址：

	银行开户名称：
	几内亚维嘉港口股份有限公司Guinea Port Verga S.A.
	银行开户名称：
	

	开户 银行：
	SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN GUINEE
	开户 银行：
	

	账号：
	003001000074827846(GNF)
003001000074961512(USD)
	账号：

	单 位  盖 章：
	
	单 位  盖 章：
	

	法定代表人或授

权代表人签字：
	
	法定代表人或授

权代表人签字：
	

	
	
	
	

	签 字  日 期：
	
	签 字  日 期：
	


附件1：廉洁协议书

Annexe 1 : Accord de Pureté

廉洁协议书

Accord de Pureté

廉洁协议

Accord de non-corruption

甲方：

几内亚维嘉港口股份有限公司
统一社会信用代码：RCCM：GN. TCC. 2020.B.10496
地址：Cap Verga, Boffa, La République de Guinée，
联系电话：224 613333377

Partie A:Guinea Port Verga S.A.
Code de crédit social unifié:RCCM：GN. TCC. 2020.B.10496
Adresse:Cap Verga, Boffa, La République de Guinée，
Téléphone de contact:224 613333377
乙方：

统一社会信用代码：

地址：

联系电话：

Partie B:
Code de crédit social unifié:
Adresse:
Téléphone de contact:
以上甲方、乙方单独称为“一方”，合称“双方”。

本协议中所称“贿赂方”“违约方”指商业贿赂的实施方；“守约方”指商业贿 赂实施方的相对方。

本协议所称“对方”，包括相对方公司及其子公司、分公司、关联公司及下属员工，以及与相对方公司有直接利益关系的所有单位及人员。

鉴于甲方与乙方之间形成的商业合作关系，为体现公平合理、对等互利的合作宗旨，确保甲乙双方各级从业人员遵守职业道德，廉洁守法、秉公办事，不利用职权之便谋取私利，致使合作双方蒙受损失，甲、乙双方本着诚实信用、协商一致、平等自愿的原则达成本《廉洁协议》（以下简称为“协议”），以资共同遵守。

La partie A et la partie B ci-dessus sont dénommées individuellement « une partie » et collectivement « les deux parties ».
Les termes « partie pots-de-vin » et « partie défaillante » mentionnés dans le présent Accord font référence à la partie qui commet la corruption commerciale; « Partie non respectueuse » désigne la contrepartie de la partie qui commet la corruption commerciale.
Le terme « contrepartie » mentionné dans le présent accord comprend la société contrepartie et ses filiales, succursales, sociétés affiliées et employés subordonnés, ainsi que toutes les unités et le personnel ayant des intérêts directs dans la société contrepartie.
Compte tenu de la relation de coopération commerciale formée entre la partie A et la partie B, afin de refléter l'objectif de coopération équitable, raisonnable, réciproque et mutuellement bénéfique, et de garantir que les employés à tous les niveaux des parties A et B respectent l'éthique professionnelle, soient honnêtes et respectent la loi, agissent de manière impartiale et n'utilisent pas leur pouvoir pour rechercher des gains personnels, entraînant des pertes pour les deux parties.
第一条 总则

1.双方禁止一切形式的商业贿赂。

2.本协议所称“商业贿赂”包括但不限于：行贿、受贿以及根据法律法规规定的以其他方式收受、发放任何财物或其他利益的行为。一经发现，守约方将依法追究违约方相关法律责任，并有权要求违约方赔偿由此所致的一切损失。

3.双方对商业贿赂的问题实行“零容忍”政策，只要有违反本协议的贿赂行为发生，不论数额的大小，不论次数的多少，不论不正当利益是否兑现，不论是否发生损害，均视为贿赂方对本协议的违反。

Article 1 Dispositions générales
1. Toute forme de corruption commerciale est interdite par les parties.
2. Le terme « corruption commerciale » mentionné dans le présent accord comprend, mais sans s'y limiter, la corruption, l'acceptation de pots-de-vin et d'autres moyens d'acceptation ou de distribution de biens ou d'autres avantages conformément aux lois et réglementations. Une fois découverte, la partie défaillante poursuivra les responsabilités légales pertinentes de la partie défaillante conformément à la loi et a le droit d'exiger que la partie défaillante compense toutes les pertes qui en résultent.
3. Les deux parties mettent en œuvre une politique de « tolérance zéro » à l'égard de la question de la corruption commerciale. Tant qu'il y a des actes de corruption en violation du présent accord, quel que soit le montant, le nombre de fois, que les avantages illégitimes soient réalisés ou non, et que des dommages se produisent ou non, ils seront considérés comme des actes de corruption. Violation du présent accord par la partie.
第二条 商业贿赂的对象

1.本协议所称“商业贿赂”的对象包括但不限于本协议的相对方及其子公司、分公司、关联公司及下属员工，以及与相对方公司有直接利益关系的所有单位及人员。

2.本协议所称“利害关系人”，若当事人为自然人的，包括但不限于该自然人的配偶、直系亲属及旁系亲属、配偶的直系亲属及旁系亲属，其他关系密切的亲属、同学、同事和朋友；若当事人为单位的，包括该单位的分支机构、代表处、母公司、子公司、控股公司、关联公司或者有投资关系、合作关系企业，以及与该单位股东及其高管有关联关系的单位和个人。

Article 2 Objets de la corruption commerciale
1. Les objets de la « corruption commerciale » mentionnée dans le présent accord comprennent, mais sans s'y limiter, la contrepartie du présent accord et ses filiales, succursales, sociétés affiliées et employés subordonnés, ainsi que toutes les unités et le personnel ayant des intérêts directs dans la société contrepartie.
2. Le terme « intéressé » mentionné dans le présent accord, si la partie concernée est une personne physique, comprend, mais sans s'y limiter, le conjoint, les membres de la famille immédiate et les membres de la famille collatérale de la personne physique, les membres de la famille immédiate et les membres de la famille collatérale du conjoint, ainsi que d'autres parents proches, camarades de classe, collègues et amis; Si les parties concernées sont des unités, cela comprend les succursales, les bureaux de représentation, les sociétés mères, les filiales, les sociétés holding, les sociétés affiliées ou les entreprises ayant des relations d'investissement ou des relations de coopération de l'unité, ainsi que les unités ayant des relations liées aux actionnaires et aux cadres supérieurs de l'unité et des individus.
第三条 受贿行为

1.双方对受贿行为持“零容忍”态度。

2.受贿行为是指一方利用业务、职务上的便利，索取对方财物或者非法收受对方财物，为对方谋取利益的行为。

3.双方承诺自觉遵守中国、几内亚相关法律法规、国际公约与倡议及公司有关规章制度，双方及其利害关系人不得存在以任何理由在业务洽谈、招投标、签约、合同履行等所有业务相关过程中收受、间接收受或索取任何财物或好处等的不廉洁行为。

Article 3 Pots-de-vin
1. Les deux parties ont une attitude de « tolérance zéro » à l'égard de la corruption.
2. L'acceptation de pots-de-vin fait référence au comportement par lequel une partie profite de sa commodité commerciale ou de sa position pour solliciter les biens de l'autre partie ou accepter illégalement les biens de l'autre partie afin de rechercher des avantages pour l'autre partie.
3. Les deux parties s'engagent à respecter consciemment les lois et réglementations pertinentes de Chine et de Guinée, les conventions et initiatives internationales, ainsi que les règles et réglementations pertinentes de l'entreprise. Les deux parties et leurs parties prenantes ne doivent pas participer à tous les processus liés aux affaires tels que les négociations commerciales, les appels d'offres, la signature et l'exécution des contrats pour quelque raison que ce soit. Comportement malhonnête consistant à accepter, à accepter indirectement ou à solliciter des biens ou des avantages.
第四条 行贿行为

1.双方对行贿行为持零容忍态度。

2.行贿行为是指一方为谋取不正当利益，给予对方财物或好处的行为。

3.双方承诺不得存在以获取业务或获取其他权益为由而向对方行贿，给予或许诺给予任何形式的好处、费用或回扣等的不廉洁行为。

Article 4 Actes de corruption
1. Les deux parties ont une attitude de tolérance zéro à l'égard des corruptions.
2. La corruption fait référence au comportement par lequel une partie donne à l'autre partie des biens ou des avantages afin de rechercher des avantages illégitimes.
3. Les deux parties s'engagent à ne pas se livrer à des actes malhonnêtes tels que la corruption, l'octroi ou la promesse de quelque forme que ce soit d'avantages, de frais ou de pots-de-vin, etc., pour obtenir des affaires ou d'autres droits et intérêts.
第五条 廉洁义务

1.一方不得要求或接受另一方的礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等非法财物或利益；

2.一方不得要求或接受可能对公正开展业务有影响的另一方提供的回扣或其他不正当利益；

3.一方不得要求或接受可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动，符合双方规章制度规定的正常商业往来活动除外；

4.一方不得要求或者接受另一方为其住房装修、利害关系人的工作安排以及出国、外出旅游等提供方便；

5.一方不得要求或接受另一方提供其它非法财物或利益。

Article 5 Obligation d'intégrité
1. Une partie ne doit pas exiger ou accepter de l'autre partie des cadeaux, des titres, des objets de valeur, des pots-de-vin, des avantages, des frais de remerciement et d'autres biens ou avantages illégaux;
2. Une Partie ne doit pas demander ou accepter de la part de l'autre Partie des ristournes ou autres avantages injustifiés susceptibles d'avoir une incidence sur le déroulement impartial des affaires;
3. Une partie ne peut exiger ni accepter des banquets et des activités de divertissement susceptibles d'avoir une incidence sur le déroulement impartial des affaires, à l'exception des transactions commerciales normales conformes aux règles et règlements des deux parties;
4. Une partie ne doit pas exiger ou accepter la commodité de l'autre partie pour la décoration de sa maison, les modalités de travail des parties intéressées, les voyages à l'étranger et les voyages à l'étranger;
5. Une Partie ne peut exiger ou accepter d &apos; autres biens ou avantages illicites de l &apos; autre Partie.

第六条 本协议项下的“非法财物或利益”，具体包括但不限于：

1.现金、有价券（卡）、红包、贵重物品、数字货币、游戏装备、房屋装修等任何形态的具有一定价值的财物，以及可以用金钱计算数额的财产性利益及需要支付货币的其他利益；

2.与一方有利益关系的单位或个人不正当的报销费用，或以劳务费/咨询费等名目收取的报酬；

3.与一方有利益关系的单位或个人的宴请，受邀外出旅游或进入营业性娱乐场所，符合双方规章制度规定的正常商业往来活动除外；

4.私下向与一方有利益关系的单位或个人借款或借用的贵重物品，包括但不限于以租借方式长期免费或低价供给、使用贵重物品（包括不动产、车辆，手提电脑等）；

5.利用业务、职务便利以设置人为障碍等理由要挟与一方有利益关系的单位或个人支付的金钱或提供好处；

6.利用业务、职务便利，对采购（或购买）的产品所作加价；

7.为满足自身利益需求、获取业务以及为达成其他不法利益而向与一方有利益关系的单位或个人以现金、财物等方式进行的利益输送；

8.以其他方式变相行贿、受贿，如给付或收受就学、荣誉、特殊待遇等的非财产性利益。

Article 6 Les « biens ou avantages illégaux » en vertu du présent accord comprennent spécifiquement, mais ne s'y limitent pas:
1. Argent liquide, coupons (cartes), enveloppes rouges, objets de valeur, monnaie numérique, équipement de jeu, décoration de maison et autres biens de toute forme d'une certaine valeur, ainsi que des avantages de propriété dont le montant peut être calculé en argent et d'autres avantages qui doivent être payés en devises;
2. Remboursement inapproprié de dépenses par une unité ou un individu ayant un intérêt dans une partie, ou rémunération perçue au nom de frais de main-d'oeuvre/de conseil, etc.;
3. Banquets d'unités ou de particuliers ayant des intérêts dans une partie, invitations à voyager ou entrer dans des lieux de divertissement commerciaux, à l'exception des échanges commerciaux normaux qui sont conformes aux règles et réglementations des deux parties;
4. Objets de valeur empruntés ou empruntés en privé à des unités ou individus ayant des intérêts dans une partie, y compris, mais sans s'y limiter, la fourniture et l'utilisation gratuites ou à faible prix à long terme d'objets de valeur (y compris des biens immobiliers, des véhicules, des ordinateurs portables, etc.) par prêt;
5. Utiliser des commodités commerciales ou professionnelles pour exiger des unités ou des individus ayant des intérêts dans une partie pour payer de l'argent ou fournir des avantages en érigeant des obstacles artificiels, etc.;
6. Profiter de la commodité commerciale et professionnelle pour augmenter le prix des produits achetés (ou achetés);
7. Transfert d'avantages sous forme d'espèces, de biens, etc. à des unités ou individus ayant des relations d'intérêt avec une partie afin de répondre aux besoins de ses propres intérêts, d'obtenir des affaires et d'obtenir d'autres intérêts illégaux;
8. Payer ou accepter des pots-de-vin sous d'autres formes déguisées, telles que le paiement ou l'acceptation d'avantages non patrimoniaux tels que la scolarité, l'honneur, le traitement spécial, etc.
第七条 违约责任

1.违约方违反本协议任一条款约定，要求或接受本协议项下的任一“非法财物和利益”，或存在其他违反法律法规、公司规章制度的行贿、受贿行为的，经守约方查证属实或被行政/司法机关立案查处的，守约方有权立即与违约方解除商业合作关系，并不支付任何违约金。

2.违约方存在上述行为的，应当赔偿由此给守约方造成的全部损失。情节涉及违反法律、法规等强制性规定的，违约方将被移送至行政机关或司法机关进行处理，由有权机关追究违约方的行政或刑事责任。

Article 7 Responsabilité pour contrat de contrat
1. Si la partie défaillante viole l'une quelconque des clauses du présent accord, exige ou accepte des « biens et avantages illégaux » en vertu du présent accord, ou se livre à d'autres actes de corruption ou de corruption en violation des lois, réglementations et règles et réglementations de l'entreprise, la partie défaillante a le droit de résilier immédiatement la relation de coopération commerciale avec la partie défaillante sans payer de dommages-intérêts.
2. Si la partie défaillante commet les actes mentionnés ci-dessus, elle indemnisera la partie défaillante pour toutes les pertes causées par cela. Si les circonstances impliquent une violation de dispositions obligatoires telles que les lois et les réglementations, la partie contrevenante sera transférée à un organe administratif ou judiciaire pour traitement, et l'autorité compétente poursuivra la responsabilité administrative ou pénale de la partie contrevenante.
第八条 反欺诈、反舞弊、反商业贿赂调查程序
1.守约方启动反欺诈、反舞弊、反商业贿赂等调查时，需要违约方配合协助的，违约方应当无条件接受，并对调查给予最大的协助、配合与支持。

2.违约方拒不配合、拖延配合或有提供虚假材料、销毁隐匿相关材料等阻挠、妨碍调查的其他行为，或泄露守约方调查信息的，或对调查人员实施威胁、恐吓、贿赂、打骂、侮辱等行为的，守约方可以不经调查，直接推定相关事实成立并做出处理，违约方甘愿接受所作处理，不持异议。

3.守约方为调查处理贿赂、舞弊行为所发生的调查费用、审计费用、律师费用、差旅费用、诉讼费用、仲裁费用等全部费用，一旦查实，由违约方承担。

Article 8 Procédures d'enquête anti-fraude, anti-fraude et anti-corruption commerciale
1. Lorsqu'une partie défaillante lance une enquête anti-fraude, anti-fraude, anti-corruption commerciale, etc. et nécessite la coopération et l'assistance de la partie défaillante, la partie défaillante l'acceptera inconditionnellement et fournira la plus grande assistance, coopération et soutien à l'enquête.
2. La partie contrevenante refuse de coopérer, retarde la coopération ou commet d'autres actes qui entravent ou entravent l'enquête en fournissant de faux documents, en détruisant et en dissimulant des documents pertinents, ou en divulguant les informations d'enquête de la partie contrevenante, ou en menaçant, en intimidant, en pots-de-vin ou en battant les enquêteurs., insulter, etc., la partie contrevenante peut directement présumer que les faits pertinents sont établis et traiter sans enquête.
3. Tous les frais d'enquête, les frais d'audit, les frais d'avocat, les frais de voyage, les frais de contentieux, les frais d'arbitrage et autres frais engagés par la partie non respectueuse pour enquêter et traiter les pots-de-vin et la fraude seront supportés par la partie non respectueuse une fois vérifiés.
第九条 披露义务
当一方发现商业贿赂等不正当利益交易时，有义务及时向另一方进行举报、投诉和揭发。

Article 9 Obligation de divulgation
Lorsqu'une partie découvre des transactions d'intérêt illicites telles que la corruption commerciale, elle est tenue de signaler, de se plaindre et de dénoncer rapidement l'autre partie.
第十条 境外合作伙伴特别条款

1.本协议适用范围不仅涵盖双方在中国内地设立的公司及其子公司、分公司、关联公司、以及相关员工；还涵盖双方在中国内地以外的其他国家或地区的公司及其子公司、分公司、关联公司、以及相关员工（以下简称为“境外合作伙伴”）。

2.若本协议一方或双方为上述境外合作伙伴，且本协议项下的条款要求与境外合作伙伴的公司所在地或业务所在地的法律法规等强制性规定不一致的，应当遵循最严格规定。否则一方或双方构成对本协议的违反，应当承担相应法律责任。

Article 10 Dispositions particulières pour les partenaires étrangers
1. Le champ d'application du présent accord couvre non seulement les sociétés établies par les deux parties en Chine continentale et leurs filiales, succursales, sociétés affiliées et employés concernés; Cela couvre également les sociétés des deux parties dans d'autres pays ou régions en dehors de la Chine continentale et leurs filiales, succursales, sociétés affiliées et employés concernés (ci-après dénommés « partenaires étrangers »).
2. Si l'une ou les deux parties à cet accord sont les partenaires étrangers mentionnés ci-dessus et que les conditions prévues par cet accord sont incompatibles avec les dispositions obligatoires telles que les lois et réglementations du lieu où se trouve la société ou l'entreprise du partenaire étranger, les dispositions les plus strictes doivent être respectées. Dans le cas contraire, une ou les deux parties constitueront une violation du présent accord et assumeront les responsabilités légales correspondantes.
第十一条 通知与送达

1.本协议项下双方之间的一切通知及发生争议时的法律文书（包括但不限于传票、开庭通知书、判决书、裁定书、调解书等）均应通过邮递、快递、电子邮件或双方同意的其他方式送达，本协议首部的联系方式及联系地址为有效的送达地址。

2.上述送达地址适用于仲裁、一审、二审、再审和执行各个诉讼阶段。相关法律文书按上述地址进行送达，因无人签收、拒收等原因导致被退回的，退回之日即为送达之日。上述地址如有变更，变更方必须在变更后3日内以书面形式通知对方，否则按上述地址进行的送达仍然有效，未及时通知变更情况的一方自行承担由此产生的法律后果。

Article 11 Notification et signification
1. Toutes les notifications et documents juridiques en cas de différend entre les parties en vertu du présent Accord (y compris, mais sans s'y limiter, les citations à comparaître, avis d'audience, jugements, décisions, documents de médiation, etc.) doivent être signifiés par la poste, courrier, courrier électronique ou tout autre moyen convenu par les parties. Les coordonnées et l'adresse de contact figurant au début du présent Accord seront les adresses de signification valides.
2. L'adresse de signification ci-dessus s'applique à toutes les étapes de la procédure d'arbitrage, de première instance, de deuxième instance, de nouveau procès et d'exécution. Les documents juridiques pertinents doivent être signifiés à l'adresse ci-dessus. S'ils sont renvoyés en raison de l'absence de signature, du refus, etc., la date de retour sera la date de signification. Si l'adresse ci-dessus est modifiée, la partie modifiante doit en informer l'autre partie par écrit dans les 3 jours suivant le changement, sinon la signification à l'adresse ci-dessus restera valable, et la partie qui ne notifie pas le changement en temps opportun supportera les conséquences juridiques qui en découlent.
第四章 响应文件格式
【编注：响应文件按技术、商务部分（也称文件A）和价格部分（也称文件B）须分开编制，单独上传】
重要提示：
1.请各响应人严格按照响应文件格式编制响应文件（包括封面、目录、章节），未按响应文件格式编制的响应文件引起的一切后果自负。
2.请各响应人务必仔细阅读采购文件，编写有关内容。
Chapitre IV - Format du document de réponse
Conseil important :
1) Chaque répondant est invité à préparer le document de réponse (y compris la couverture, le catalogue et les chapitres) en respectant strictement le format du document de réponse, et supportera toutes les conséquences découlant du fait que le document de réponse n'a pas été préparé conformément au format du document de réponse.
2) Les soumissionnaires sont priés de lire attentivement les documents de passation de marché et de préparer le contenu pertinent.
××××公司

××××（项目名称）

响应文件A
响应人：                                            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）

       年       月       日

×××× Inc.
×××× (titre du projet)
Réponse A
Répondant :                                 (cachet de l'unité)
Représentant légal ou son mandataire :        (Signature)

       Année        Mois        
目  录

一、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书（如有）
四、商务和技术偏差表

五、资格审查资料

六、近年完成的类似项目情况表

七、服务大纲
Catalogue

I. Preuve d'identité du représentant légal (personne responsable de l'unité) (applicable au cas où il n'y a pas de mandataire)

II. procuration (applicable dans le cas où il y a un mandataire)

III. accord de consortium (le cas échéant)

IV. tableau des écarts commerciaux et techniques

V. Informations sur les qualifications

VI. liste des projets similaires réalisés au cours des dernières années

VII. aperçu des services

一、法定代表人（单位负责人）身份证明

（适用于无委托代理人的情况）
I. Preuve d'identité du représentant légal (personne responsable de l'organisation)
响应人名称：                                                     

姓名：          性别：        年龄：        职务：         联系电话：      

系                       （响应人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

Nom du répondant :                                                     

Nom : Sexe : _____Age :_____ Fonction :____________ Contact Tel :______________      

Département du représentant légal de (nom du défendeur) (chef d'unité).

Certifié par la présente.

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
注：本身份证明需由响应人加盖单位公章。
Pièce jointe : une copie de la carte d'identité du représentant légal (responsable de l'unité).

Remarque : cette pièce d'identité doit porter le cachet officiel de l'unité apposé par le défendeur.
响应人：                      （盖单位章）
        年        月        日

Répondant :                 (cachet de l'unité)

    Jour      mois      l'année
	法定代表人身份证正反面扫描件粘贴处

Carte d'identité du représentant légal, recto et verso, copie scannée du lieu de collage


二、授权委托书

II. procuration
响应人法定代表人授权书（格式）
（适用于有委托代理人的情况）

Lettre d'autorisation du représentant légal du répondant (Format)(Applicable s'il y a un mandataire)

项目名称：/Nom du projet：                             

日    期：/Date：                             

致：国家电投集团铝电投资有限公司    

（响应人名称） ，中华人民共和国合法企业，法定地址                        。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

Destinataire : SPIC International Investment & Development (Guinea) Co.,Ltd.    

(nom du défendeur), entreprise légale de la République de Guinée, dont l'adresse légale est bofa.


(Nom de la personne autorisée) autorise par la présente (Nom de la personne autorisée), au nom de notre société, à s'occuper du devis, de la négociation, de la passation des marchés et d'autres travaux spécifiques concernant le projet susmentionné, et à signer tous les documents, accords et contrats pertinents.


Nous sommes entièrement responsables de la signature de la personne autorisée.


Cette autorisation reste valable jusqu'à ce qu'une notification écrite de révocation soit donnée. Tous les documents signés par la personne autorisée (pendant la période de validité de l'autorisation) ne sont pas invalidés par la révocation de l'autorisation.

被授权人签名：                                 授权人签名：


职        务：                                 职      务：


联系电话（手机）：                             联系电话（手机）：                                                    

                          响应人：           
（盖单位章）
      年      月      日


Signature de la personne autorisée：              Signature de la personne autorisée：               


Fonctions：                                  Fonctions：           ,         
Numéro de contact (mobile)：                   Numéro de contact (téléphone portable)：     ,                   
                         répondant：           
（apposer un label de qualité）

                           Jour      mois      l'année
	法定代表人身份证正反面扫描件粘贴处

Carte d'identité du représentant légal, recto et verso, copie scannée du lieu de collage

	被授权人人身份证正反面扫描件粘贴处

Carte d'identité de la personne autorisée (recto et verso) scannée et collée.


三、联合体协议书（如有）

（注：响应人须知前附表1.9要求中不接受联合体的无需提供）
                （所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加              （项目名称）材料采购项目报价。现就联合体报价事宜订立如下协议。
1.                   （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加报价活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、报价文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。
注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。
联合体牵头人名称：
  

            
（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         
（签字）
联合体成员名称：                          
（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字）
联合体成员名称：                          
（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字）
       年       月       日

CONVENTION DE GROUPEMENT (le cas échéant)

(Note : À fournir uniquement si l'annexe 1.9 du règlement de consultation autorise les groupements)

Les entreprises suivantes :     (noms de tous les membres du groupement) constituent volontairement le groupement     (nom du groupement) pour participer conjointement à l'appel d'offres du projet     (nom du projet) relatif à la fourniture de matériels. 

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

1. La société AA (nom du membre chef de groupement) est désignée comme chef de groupement.

2. Tous les membres autorisent le chef de groupement à :

- Représenter le groupement dans le processus de soumission

- Signer tous les documents

- Transmettre et recevoir les documents, informations et instructions

- Conduire les négociations contractuelles

- Coordonner l'exécution du contrat

- Gérer toutes les affaires relatives à ce projet

3. Tous les membres reconnaissent la validité des documents signés et des actions entreprises par le chef de groupement. Chaque membre s'engage à :

- Exécuter pleinement ses obligations conformément aux documents d'appel d'offres, à l'offre et au contrat

- Assumer une responsabilité solidaire envers le maître d'ouvrage

4. Répartition des responsabilités entre les membres :   
5. La présente convention entre en vigueur à la date de signature par tous les représentants légaux ou mandataires des membres et prend fin après l'exécution complète du contrat.

6. La présente convention est établie en   exemplaires, un pour chaque membre et un pour le maître d'ouvrage.

Note :

- Si signée par le représentant légal : joindre une attestation d'identité

- Si signée par un mandataire : joindre une procuration

CONVENTION DE GROUPEMENTCHEF DE GROUPEMENT Nom :    [SCEAU]

Signature du représentant légal ou mandataire :  
Nom du membre du groupement : 


    [SCEAU]  
Signature du représentant légal ou mandataire :   
MEMBRE DU GROUPEMENT :Nom :       [SCEAU]

Signature du représentant légal ou mandataire :
   Jour    Mois   Année 
四、商务和技术偏差表

响应人：           
（盖单位章）
	偏差
	序号
	询价文件章节及条款号
	响应文件章节及条款号
	偏差说明

	商务
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	……
	
	
	

	技术
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：1.响应人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，响应人响应询价文件的全部要求；
2.响应人要按所提供的表格填写响应文件和询价文件之间的偏差，并将商务和技术偏差分别列出；
3.响应人在上表中未提出偏差，视为完全响应询价文件。

Tableau des écarts commerciaux et techniques

répondant：           
（apposer un label de qualité）
	désalignement
	numéro de série
	Section et clause de l'appel d'offres
	Section et numéro de clause du document de réponse
	Description des écarts

	affaires commerciales
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	……
	
	
	

	compétence
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	……
	
	
	


Note : 1) Le soumissionnaire garantit que, à l'exception des écarts énumérés dans le tableau des écarts commerciaux et techniques, il répondra à toutes les exigences du document du RFQ ;

2) Le soumissionnaire doit indiquer les écarts entre le document de réponse et le document de demande de propositions conformément au tableau fourni, et énumérer les écarts commerciaux et techniques séparément ;

3. les soumissionnaires qui ne proposent pas de divergences dans le tableau ci-dessus sont réputés avoir pleinement répondu aux documents de l'appel d'offres.
资格审查资料

Informations sur l'éligibilité
（注：响应人根据前附表资质要求在此处附相关证明材料）

(Note : Le défendeur est tenu de joindre ici les documents justificatifs pertinents conformément aux exigences de qualification figurant dans le tableau précédent.)

【编注：编制采购文件时，将前附表的资质要求逐条复制粘贴在此页】

[Note aux rédacteurs : Lors de la préparation des documents de procédures d'appel d'offres, copier et coller les exigences de qualification de la liste précédente, article par article, sur cette page].

响应人营业执照

(i) Licence d'exploitation/RCCM du défendeur

……

……

总负责人简历表
	姓  名

Nom
	
	年龄

Age
	
	执业资格证书（或上岗证书）名称

Le nom du certificat de qualification professionnelle (ou certificat d'aptitude)
	

	职  称

Titre professionnel
	
	学历

Diplôme
	
	拟在本项目任职

Le poste prévu dans ce projet
	

	工作年限

Années d'expérience professionnelle
	
	从事服务工作年限

Années d'expérience dans le service
	

	毕业学校

École de graduation
	年毕业于            学校        专业

Diplômé de l'école      en      (an), avec une spécialisation en    .

	主要工作经历 Expérience professionnelle principale

	时  间

Date
	参加过的类似项目

Les projets similaires auxquels vous avez participé
	担任职务

Poste occupé
	委托人及联系电话

Mandant et numéro de téléphone de contact

	
	
	
	


注：响应人应根据响应人须知第1.8项的要求在本表后附相关证明材料。

Remarque : Le soumissionnaire doit fournir les documents justificatifs pertinents conformément à l'article 1.8 des Instructions aux soumissionnaires, à joindre à ce formulaire.

响应人提供未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的查询截图等证明材料
Le soumissionnaire s'engage ou certifie qu'il n'y a pas eu d'attribution frauduleuse de l'offre, de rupture grave de contrat ou d'annulation de contrat de sa propre responsabilité au cours des 36 derniers mois.

响应人提供近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形的承诺或证明材料

Le défendeur est en bonne santé commerciale et fournit l'engagement ou le matériel de certification attestant qu'il n'est pas en état de cessation d'activité, de reprise de biens, de gel ou de faillite.

响应人经营状况良好，提供没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态的承诺或证明材料
Les répondants fournissent des engagements ou des certificats attestant qu'il n'y a pas eu, au cours des 18 derniers mois, d'accidents majeurs ou plus graves liés à la responsabilité en matière de sécurité de la production.

响应人提供近18个月内不存在较大及以上安全生产责任事故的承诺或证明材料
Au cours des 18 derniers mois, il n'a été impliqué dans aucun accident majeur lié à la sécurité de production.
……
六、近年完成的类似项目情况表

	序号
	项目名称
	项目所在地
	合同价格
	服务期限
	总负责人
	项目描述
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 响应人应根据询价文件要求的业绩在本表后附相关证明材料；
提供业绩数量以满足资格要求的合同复印件数量为准。响应人在递交响应文件时，须同时提交能证明响应人满足业绩资格要求的合同复印件（提供合同封面、签字盖章页和服务范围页）。

tableau des projets similaires réalisés au cours des dernières années

	N
	Nom du projet
	Emplacement du projet
	prix du contrat
	Durée du service
	personne responsable
	Description du projet
	note

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Note : 1. les soumissionnaires doivent joindre à ce tableau les documents justificatifs pertinents en fonction des performances requises par le document d'appel d'offres ;

le nombre de performances fournies est basé sur le nombre de copies de contrats satisfaisant aux exigences de qualification. Lors de la soumission des documents de réponse, les soumissionnaires doivent également soumettre des copies des contrats qui peuvent prouver que les soumissionnaires répondent aux exigences de qualification de la performance (fournir la page de couverture, la page de signature et de sceau et la page de l'étendue du service du contrat).

业绩证明材料：响应人自2023年1月1日至投标截止日止，具有不少于1个（车辆租赁服务）相同或类似服务业绩，（提供符合本采购要求的业绩合同扫描件，包括合同封面、合同范围页、签字页等）。

Le soumissionnaire doit justifier d'au moins deux (1) contrats de services identiques ou similaires (maintenance de chargeuses) conclus entre le 1er janvier 2020 et la date limite de dépôt des offres.（Pièces justificatives à fournir :Fournir les scans des contrats de référence conformes aux exigences de cet appel d'offres, incluant notamment : la page de couverture du contrat les pages détaillant le périmètre des services les pages de signature）
七、服务大纲
【编注：编制人根据需要响应人提供的服务内容对以下内容进行调整】
一、服务项目概况；

二、服务范围、服务内容；

三、服务依据、服务工作目标；

四、服务机构设置、岗位职责；

五、服务工作程序、方法和制度；

六、拟投入的服务人员、试验检测仪器设备；

七、质量、进度、造价、安全、环保服务措施；

八、…… 

VI. aperçu des services

[Note de l'éditeur : le préparateur ajuste ce qui suit en fonction des services à fournir par le répondant].

I. Présentation du projet de service ;

II. étendue du service, contenu du service

III. base du service, objectifs du travail de service

IV. organisation du service, responsabilités professionnelles

V. Procédures, méthodes et systèmes de travail du service ;

VI. le personnel de service, les instruments d'essai et d'inspection et l'équipement à investir ;

VII. les mesures de qualité, de progrès, de coût, de sécurité et de protection de l'environnement ;

VIII. ......

附表1：拟委任的主要人员汇总表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Annexe 1 : Résumé du personnel clé à nommer
	N
	Servir sur ce projet
	nom et prénom
	titre
	professions
	Preuve de la licence ou de la qualification professionnelle
	note

	
	
	
	
	
	Nom du certificat
	grade (militaire)
	numéro de certificat
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表2：拟投入本项目的主要设备或材料表

Annexe 2 : Tableau des équipements/matériels principaux à mobiliser pour le projet
	序号
	仪器设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	用途
	备注

	No
	Dénomination des équipements/instruments
	Modèle et spécifications techniques
	quantité
	Origine du pays
	Année de fabrication
	usage
	note

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


××××公司

××××（项目名称）

响应文件B

XXX Entreprises

xxxnom du projet

Document de réponse B
响应人：                                            （盖单位章）

Répondant：                                      (cachet)

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

Représentant légal ou son mandataire：      (signature)

       年       月       日

Jour      mois      l'année

目  录
一、响应函

二、报价格式
Catalogue
I. Lettre de réponse

II. format du devis

一、响应函

                     （采购人名称）: 

1．我方己仔细研究了                     （项目名称）服务采购项目采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元（￥       ）的响应总报价（不含税），服务期限        日历天，按合同约定完成服务工作。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照询价文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

（5）如遇国家增值税税率政策调整，本报价的不含增值税金额不变，含增值税金额根据国家政策进行调整

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.我方将严格按照有关法律法规及询价文件规定参加响应，理解贵方不保证响应价最低的响应人成交，并不要求对未成交理由做出任何解释。

6．                                       （其他补充说明）。

响 应 人：                                
（盖单位章）

                        法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       
（签字）

地    址：          
                             

网    址：                                       
    
电    话：          
                          
    
传    真：          
                                
邮政编码：          
                                
      年      月      日
Lettre de réponse

                     （Nom de l'Acheteur）:


Nous avons étudié attentivement le document relatif au projet de passation de marchés de services                                          （nom du projet）dans son intégralité et sommes disposés à répondre à l'offre totale de CNY         （ Majuscule）                  （CNY       ）（taxes comprises），la durée du service est de             ，et le travail de service sera achevé comme convenu dans le contrat. 
Nous nous engageons à ne pas modifier ou retirer le document de réponse pendant la période de validité de la réponse.
En cas de transaction :

(1) Nous nous engageons à signer le contrat avec vous dans le délai spécifié dans la notification d'achèvement après avoir reçu la notification d'achèvement.

(2) L'annexe à la lettre de réponse soumise avec la présente lettre de réponse fait partie intégrante des documents contractuels.

(3) Nous nous engageons à vous soumettre une garantie de bonne exécution conformément aux dispositions des documents de négociation concurrentielle.

(4) Nous nous engageons à achever et à remettre l'ensemble du contenu contractuel dans les délais convenus dans le contrat.

(5) Si la politique nationale en matière de taux de TVA est modifiée, le montant hors TVA du devis restera inchangé, et le montant contenant de la TVA sera ajusté en fonction de la politique nationale.

 Nous déclarons par la présente que le contenu des documents de réponse soumis et les informations connexes sont complets, véridiques et exacts.

Nous participerons à la réponse dans le strict respect des lois et règlements applicables et des dispositions des documents de négociation concurrentielle,étant entendu que vous ne garantissez pas l'attribution du marché au soumissionnaire dont le prix de réponse est le plus bas et que vous n'exigez pas d'explication sur les raisons pour lesquelles le contrat n'a pas été attribué.
                                        (Autres informations complémentaires).
Soumissionnaire：                                
（Sceau de la société）

                      Représentant légal (responsable de la société) ou son mandataire :        
 （Signature）

Adresse ：            
                             

Site web ：                                         
    
Téléphone :            
                          
    
Fax：            
                                 
Code postal ：          
                                
Date          
报价格式

Format du devis
本项目采用固定综合单价方式，服务范围仅作为响应报价的参考，具体以委托人要求和现场实际情况为准，实施范围涵盖技术要求中的全部项目及标准。除非另有规定，响应人应针对项目服务范围及采购质量目标要求，充分预见到各种风险，同时考虑响应人企业管理经验和水平，对为本项目提供满足本采购文件要求的全面服务而发生的全部应有费用自主报价。

Ce projet fait l'objet d'un contrat à prix forfaitaire fixe, et l'étendue des services ne sert que de référence pour répondre à l'offre, sous réserve des exigences du mandant et de la situation réelle sur le site, et l'étendue de la mise en œuvre couvre tous les éléments et toutes les normes des exigences techniques. Sauf indication contraire, le soumissionnaire doit, en ce qui concerne l'étendue des services du projet et les exigences des objectifs de qualité de la passation de marché, prévoir pleinement tous les types de risques, et en même temps prendre en compte l'expérience et le niveau de gestion de l'entreprise du soumissionnaire, offrir de manière indépendante tous les coûts encourus pour la fourniture de services complets pour le projet afin de répondre aux exigences des documents de négociation concurrentielle.

2. 响应人的报价应包括但不限于前期准备、材料费、设备费、人工费、工器具、机械费、管理费、加班赶工费、乙方所缴纳的税金（不含增值税）、利润、临时设施费、配合费、安全防护费、卫生清理及其他与本项目有关的服务人认为应计取的一切费用。

 Le devis du soumissionnaire comprendra, sans s'y limiter, les coûts de la préparation préliminaire, des matériaux, de l'équipement, de la main-d'œuvre, des outils de travail, des machines, de la gestion, des heures supplémentaires, des travaux urgents, des taxes payées par la partie B (à l'exclusion de la TVA), des bénéfices, des installations temporaires, de la coordination, de la sécurité et de la protection, du nettoyage sanitaire et de tous les autres coûts liés au projet que le contractant considère comme imputables. 

L'acheteur est une société enregistrée en Guinée. Les taxes et droits applicables en Chine seront traités conformément à la réglementation nationale, et c'est la responsabilité du soumissionnaire de gérer les politiques de remboursement et d'exonération fiscale à l'exportation.

Si le soumissionnaire est une société enregistrée en Chine, il peut autoriser une filiale en Guinée disposant d'un numéro de TVA à signer le contrat, ce qui permet d'exonérer le prélèvement de 15% de retenue à la source côté guinéen.

           （项目名称）  服务报酬清单

          （Nom du projet）  Liste de la rémunération des services
	序号
	服务名称

Nom du service
	分项名称

Nom de l'article
	金额（美元，不含税价）

prix （USD，hors TVA)
	备注

Remarques

	1
	矿石短倒服务Service de transfert/transport à courte distance de minerai
	固定综合单价（美元/天）
Tarif forfaitaire global fixe (USD/jour)
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	合计报价/Total général
	
	


报价单位Société de cotation：_____________    报价日期Date de la cotation：__________________

授权委托人Mandant autorisé：___________   报价有效期：自规定的报价截止日期后90天

Période de validité de la cotation：90 jours

[image: image2.jpg]& suna



[image: image3.jpg]& suna



[image: image4.jpg]